

# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПРОЕКТ

**Об инвестиционной деятельности**

В целях создания в Волоконовском районе благоприятного инвестиционного климата и развитой инвестиционной инфраструктуры по привлечению инвестиций в экономику муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области, в соответствии с [Федеральным законом](http://internet.garant.ru/document?id=86367&sub=0) от 06.10.2003г. № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь законом Белгородской области от 01.07.2014г. № 284 «Об инвестиционной деятельности в Белгородской области», **п о с т а н о в л я ю** :

1. Утвердить Регламент сопровождения инвестиционных проектов по принципу «одного окна» на территории муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области (прилагается).

2. Утвердить Положение о рабочей группе по реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области (прилагается).

3. Утвердить состав рабочей группы по реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области (прилагается).

4. Утвердить Положение об инвестиционном совете муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области (прилагается).

5. Утвердить состав инвестиционного совета муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области (прилагается).

6. Утвердить перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Волоконовского района инвесторам в рамках сопровождения проектов в режиме «одного окна» (приложение № 6).

7. Постановление подлежит размещению на официальном сайте администрации Волоконовского района.

8. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по стратегическому развитию Е.А.Сотникова.

**Глава администрации района С. Бикетов**

Утвержден

постановлением

главы администрации района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

№ \_\_\_\_\_\_

**Регламент сопровождения инвестиционных проектов**

**по принципу «одного окна» на территории муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области  
(далее – Регламент)**

**1. Общие положения**

1.1. Предмет регулирования Регламента.

Регламент определяет механизмы, принципы и порядок регулирования инвестиционной деятельности на территории муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области, формы стимулирования, муниципальные гарантии такой деятельности и направлено на развитие инвестиционного потенциала Волоконовского района.

1.2. Правовая основа Регламента.

Правовую основу регулирования инвестиционной деятельности на территории Волоконовского района составляют:

[Федеральный закон](http://internet.garant.ru/document?id=12014699&sub=0) от 25.02.1999г. № 39-ФЗ «Об инвестиционной деятельности в Российской Федерации, осуществляемой в форме капитальных вложений»,

закон Белгородской области от 01.07.2014г. № 284 «Об инвестиционной деятельности в Белгородской области»,

другие федеральные законы и иные нормативные правовые акты Российской Федерации, законы и иные нормативные правовые акты Белгородской области, регулирующие правовые и экономические условия осуществления инвестиционной деятельности.

1.3. Основные понятия, используемые в Регламенте.

1.3.1. Инвестиционный проект – обоснование экономической целесообразности, объема и сроков осуществления [капитальных вложений](http://pandia.ru/text/category/vlozhennij_kapital/), в том числе необходимая [проектная документация](http://pandia.ru/text/category/proektnaya_dokumentatciya/), разработанная в соответствии с [законодательством Российской Федерации](http://pandia.ru/text/category/zakoni_v_rossii/) и утвержденными в установленном порядке стандартами (нормами и правилами), а также описание практических действий по осуществлению инвестиций (бизнес-план).

1.3.2. Инвестиционный процесс – процесс приобщения инвестора к объекту инвестиций, включающий последовательность этапов действий и операций по осуществлению инвестиционной деятельности.

1.3.3. Муниципальная сфера – органы местного самоуправления и муниципальные учреждения, деятельность которых направлена на решение вопросов местного значения.

1.3.4. Инвестиционное соглашение – смешанный гражданско-правовой договор, заключаемый между субъектами инвестиционной деятельности, о реализации инвестиционного проекта, который заключается по результатам проведения торгов или без проведения торгов в порядке, предусмотренном действующим [законодательством](http://internet.garant.ru/document?id=10064072&sub=0) Российской Федерации, и определяет:

- права и обязанности сторон;

- сроки и содержание работ в рамках реализации инвестиционного проекта;

- ответственность сторон за нарушение условий инвестиционного соглашения;

- условия изменения и прекращения, переуступки прав по инвестиционному соглашению;

- иные условия.

1.3.5. Профиль инвестиционного проекта – обоснованное предложение о форме правоотношений, условиях реализации инвестиционного проекта, формах стимулирования и муниципальных гарантий инвестиционной деятельности, алгоритме взаимодействия с органами местного самоуправления в рамках реализации инвестиционного проекта.

1.3.6. Инвестиционная площадка – локальная территория в пределах границ Волоконовского района, определенная в соответствии с [Правилами](http://internet.garant.ru/document?id=20263298&sub=1000) землепользования и застройки городских и сельских поселений Волоконовского района, как предмет привлечения инвесторов для реализации одного или комплекса инвестиционных проектов.

1.3.7. Паспорт инвестиционной площадки – комплексный информационный бюллетень, содержащий основные параметры и характеристики определенной инвестиционной площадки, размещенный в открытом доступе, рассчитанный на конкретную аудиторию – потенциальных инвесторов, включающий в себя следующие обязательные разделы для заполнения:

- общие сведения об инвестиционной площадке (наименование, местоположение, общая площадь, форма собственности и т.д.);

- предложения по использованию инвестиционной площадки;

- инженерная и транспортная инфраструктура;

- ситуационный план территории;

- дополнительная информация;

- контактная информация.

1.3.8. Приоритетный инвестиционный проект Волоконовского района – инвестиционный проект, которому присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта в соответствии с Методикой отбора приоритетных инвестиционных проектов Волоконовского района.

1.3.9. Отбор приоритетных инвестиционных проектов Волоконовского района (далее – Отбор) – комплекс действий, направленных на выявление соответствия инвестиционного проекта, представленного к отбору, критериям, установленным Методикой.

1.3.10. Заявитель – любой заинтересованный субъект инвестиционной деятельности – юридическое лицо (индивидуальный предприниматель), подающий заявку на присвоение инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта Волоконовского района в соответствии с Методикой (далее – Заявитель).

Остальные понятия и термины, используемые в настоящем документе, применяются в том же значении, в каком они определены федеральным и областным законодательством, нормативными правовыми актами, муниципальными правовыми актами.

1.4. Субъекты инвестиционной деятельности Волоконовского района.

1.4.1. Отдел прогнозирования и развития муниципальной экономики администрации района, выполняющий функции разработки предложений по развитию свободных территорий Волоконовского района, экспертизы и анализа предложений инвесторов, а также функции куратора инвестиционных проектов на территории муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области.

1.4.2. Рабочая группа по реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области (далее – Рабочая группа), выполняющая функции экспертного сопровождения и реализации отдельных этапов инвестиционных проектов.

1.4.3. Инвестиционный совет муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области (далее – Инвестиционный совет) – коллегиальный совещательный орган, который рассматривает предложения по развитию городских и сельских территорий, утверждает инвестиционные проекты на территории района к реализации, утверждает графики реализации инвестиционных проектов на территории района.

1.4.4. Структурные подразделения администрации района, администраций городских и сельских поселений Волоконовского района, в полномочия которых входит решение вопросов, связанных с реализацией отдельных этапов инвестиционных проектов.

1.4.5. Организации, предприятия и физические лица, заинтересованные в ведении бизнеса на территории района.

1.4.6. Организации и физические лица, имеющие нематериальные активы (проекты, бизнес-планы и прочее).

1.4.7. Организации, предприятия и физические лица, имеющие материальные активы (помещения, [земельные участки](http://pandia.ru/text/category/zemelmznie_uchastki/), станки, технику и т.п.).

1.4.8. Население муниципального образования, органы местного самоуправления, муниципальные предприятия и учреждения, являющиеся потребителями инвестиционных проектов.

1.5. Принципы муниципальной поддержки инвестиционной деятельности.

Муниципальная поддержка инвестиционной деятельности основывается на следующих принципах:

1) взаимного доверия и взаимной ответственности инвесторов и органов местного самоуправления Волоконовского района;

2) презумпции добросовестности инвесторов;

3) экономической обоснованности принимаемых решений и использования бюджетных средств;

4) сбалансированности муниципальных и частных интересов;

5) открытости и доступности информации о муниципальной поддержке инвестиционной деятельности.

1.6. Цели инвестиционной деятельности Волоконовского района.

Целями инвестиционной деятельности на территории района являются:

- социально-экономическое развитие района;

- развитие инфраструктуры района;

- увеличение объемов производства товаров, работ и услуг;

- освоение новых видов продукции, работ и услуг и создание новых рабочих мест;

- привлечение инвестиций в соответствии с целевыми программами федерального, регионального и муниципального уровней.

# 2. Правовое оформление отношений между субъектами инвестиционной деятельности

2.1. Для оформления договорных отношений между субъектами инвестиционной деятельности на этапе реализации инвестиционного проекта используются следующие способы:

- заключение договора аренды имущества в порядке, установленном законодательством Российской Федерации, с последующим заключением инвестиционного соглашения;

- заключение инвестиционного соглашения путем проведения торгов;

- заключение инвестиционного соглашения без проведения торгов;

- заключение концессионного соглашения в порядке, установленном законодательством Российской Федерации;

- иные способы, установленные законодательством Российской Федерации.

2.2. Процедура выбора инвестора для реализации инвестиционного проекта, а также существенные условия указанных соглашений (договоров), включая права и обязанности сторон, определяются в соответствии с нормами действующего [гражданского](http://internet.garant.ru/document?id=10064072&sub=0), [земельного](http://internet.garant.ru/document?id=12024624&sub=0), [градостроительного](http://internet.garant.ru/document?id=12038258&sub=0), [жилищного законодательства](http://internet.garant.ru/document?id=12038291&sub=0) Российской Федерации, действующим законодательством об инвестиционной деятельности, настоящим Регламентом с учетом особенностей реализации конкретного инвестиционного проекта.

2.3. Решение о способе оформления договорных отношений между субъектами инвестиционной деятельности, процедуре выбора инвестора для реализации инвестиционного проекта принимает Инвестиционный совет в соответствии с Регламентом путем утверждения профиля инвестиционного проекта, который содержит правовую модель реализации инвестиционного проекта.

2.4. В случае, если два и более инвестора совместно осуществляют инвестиции в рамках реализации одного инвестиционного проекта, они действуют от имени одного из инвесторов, либо от имени совместно созданного юридического лица, либо каждый от своего имени.

# 3. Формы стимулирования и муниципальные гарантии инвестиционной деятельности на территории Волоконовского района

3.1. Формы стимулирования инвестиционной деятельности.

3.1.1. Для привлечения инвесторов администрация Волоконовского района использует следующие формы стимулирования инвестиционной деятельности:

- предоставление в открытых источниках (средства массовой информации, в том числе специализированные интернет-сайты) паспортов инвестиционных площадок;

- организация выставок инвестиционных площадок, объектов и проектов;

- разработка и (или) экспертиза инвестиционных проектов, инициатором которых является администрация района, за счет средств местного бюджета при условии, что в местном бюджете на очередной финансовый год предусмотрены средства на указанные цели;

- иные формы стимулирования инвестиционной деятельности на территории района в соответствии с действующими муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими указанную деятельность.

3.1.2. Инвестиционному проекту на стадии подготовки к реализации может быть присвоен статус приоритетного инвестиционного проекта Волоконовского района в соответствии с Методикой отбора приоритетных инвестиционных проектов Волоконовского района ([приложение 2](#sub_1002) к Регламенту).

Формой поддержки приоритетного инвестиционного проекта Волоконовского района является возможность использования имущества муниципального залогового фонда (в соответствии с действующими муниципальными нормативными правовыми актами, регулирующими порядок предоставления указанного имущества).

Одному приоритетному инвестиционному проекту не может быть предоставлено более двух форм поддержки одновременно. Условия и порядок принятия решения о предоставлении приоритетному инвестиционному проекту более одной формы поддержки определяются Методикой отбора приоритетных инвестиционных проектов Волоконовского района.

3.2. Муниципальные гарантии инвестиционной деятельности.

Органы местного самоуправления Волоконовского района могут предоставлять на конкурсной основе муниципальные гарантии по инвестиционным проектам за счет средств местного бюджета.

Порядок предоставления муниципальных гарантий за счет средств местного бюджета устанавливается муниципальным правовым актом в соответствии с законодательством Российской Федерации.

# 4. Содержание и порядок осуществления инвестиционной деятельности на территории Волоконовского района

Содержание и порядок осуществления инвестиционной деятельности при подготовке к реализации и реализации инвестиционных проектов регулируется Программами, Алгоритмом сопровождения инвестиционных проектов на территории муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области ([приложение 1](#sub_1001)к Регламенту), федеральными, региональными и муниципальными нормативными правовыми и распорядительными актами, регулирующими инвестиционную деятельность.

Приложение 1  
к [Регламенту](#sub_1000)

**Алгоритм работ по сопровождению инвестиционных проектов на территории муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области**

**1. Общие положения и понятия**

1.1. Алгоритм работ по сопровождению инвестиционных проектов на территории муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области (далее - Алгоритм) определяет содержание, сроки и порядок работ субъектов инвестиционной деятельности при подготовке к реализации инвестиционных проектов на территории района.

1.2. Алгоритм распространяется на сопровождение процесса подготовки к реализации инвестиционных проектов, поступающих в адрес администрации Волоконовского района от заинтересованных субъектов инвестиционной деятельности в качестве бизнес-идей.

1.3. При выполнении мероприятий в рамках Алгоритма субъекты инвестиционной деятельности руководствуются регламентами и нормами, установленными для них действующим федеральным, региональным законодательством, муниципальными нормативными правовыми актами и распорядительными документами.

**2. Порядок и особенности исчисления**

**сроков реализации стадий Алгоритма**

**2.1. Стадия 1 «Первичная экспертиза идеи инвестиционного проекта»** (пункт 3.1 Алгоритма).

2.1.1. Юридическим фактом-основанием для начала исчисления срока реализации стадии первичной экспертизы идеи инвестиционного проекта является обращение заинтересованного субъекта инвестиционной деятельности в отдел прогнозирования и развития муниципальной экономики администрации района с предложением о реализации инвестиционного проекта (бизнес-идеи) в форме письменной заявки по форме (прилагается). При этом исчисление указанных сроков происходит с рабочего дня, следующего за днем входящей регистрации указанной заявки.

2.1.2. Фактом, фиксирующим момент завершения работ по стадии 1, является первичное заключение отдела прогнозирования и развития муниципальной экономики администрации района о:

- потенциальной возможности реализации инвестиционного проекта на территории района;

- необходимости участия администрации района в реализации инвестиционного проекта;

- полноте и достоверности информации о параметрах инвестиционного проекта;

- экспертизе рыночной и финансовой составляющих инвестиционного проекта;

- реалистичности и прозрачности бюджета инвестиционного проекта;

планируемом экономическом и (или) социальном эффекте;

- возможных рисках.

2.1.3. В случае вынесения отделом прогнозирования и развития муниципальной экономики администрации района положительного первичного заключения инвестиционный проект включается в повестку ближайшего заседания Рабочей группы для структурирования инвестиционного проекта.

**2.2. Стадия 2 «Структурирование проекта»** (пункт 3.2 Алгоритма).

2.2.1. Датой начала исчисления сроков реализации стадии структурирования инвестиционного проекта является рабочий день, следующий за датой утверждения протокола заседания Рабочей группы, на котором за ответственными субъектами инвестиционной деятельности закреплены поручения, связанные с реализацией стадии 2.

2.2.2. Фактом, фиксирующим момент завершения работ по стадии 2, являются подготовленные оператором и согласованные на заседании Рабочей группы проекты профиля и графика реализации инвестиционного проекта.

2.2.3. После успешного завершения работ по стадии 2 отдел прогнозирования и развития муниципальной экономики администрации района включает в повестку очередного заседания Инвестиционного совета вопрос об утверждении профиля и графика реализации инвестиционного проекта.

**2.3. Стадия 3 «Принятие решения о реализации инвестиционного проекта»** (пункт 3.3 Алгоритма).

2.3.1. Датой начала исчисления сроков реализации стадии принятия решения о реализации инвестиционного проекта является рабочий день, следующий за датой, на которую отдел прогнозирования и развития муниципальной экономики администрации района завершил работы по разработке профиля и графика реализации инвестиционного проекта.

2.3.2. Фактом, фиксирующим момент завершения работ по стадии 3, является протокол Инвестиционного совета с решением об утверждении профиля и графика реализации инвестиционного проекта.

2.3.3. После успешного завершения работ по стадии 3 наступает стадия формирования земельного участка.

**2.4. Стадия 4 «Формирование земельного участка»** (пункт 3.4 Алгоритма).

2.4.1. Датой начала исчисления сроков стадии формирования земельного участка под реализацию инвестиционного проекта является рабочий день, следующий за датой утверждения протокола заседания Инвестиционного совета в соответствии с пунктом 2.3.2 Алгоритма.

2.4.2. Фактом, фиксирующим момент завершения работ по стадии 4, является утвержденный кадастровый паспорт и градостроительный план земельного участка под реализацию инвестиционного проекта.

2.4.3. После успешного завершения работ по стадии 4 наступает стадия подготовки к проведению торгов и проведения торгов.

2.4.4. В случае если при подготовке к реализации инвестиционного проекта отсутствует необходимость стадии формирования земельного участка и (или) реализация инвестиционного проекта предполагает иные формы подготовки земельного участка для предоставления инвестору для целей реализации инвестиционного проекта, содержание, сроки и порядок деятельности ответственных субъектов по указанному направлению определяются в решениях Инвестиционного совета в рамках стадии 3 с учетом норм действующего законодательства.

**2.5. Стадия 5 «Подготовка к проведению торгов и проведение торгов»** (пункт 3.5 Алгоритма).

2.5.1. Датой начала исчисления сроков реализации стадии подготовки к проведению торгов и проведения торгов, по результатам которых определяется инвестор, является рабочий день, следующий за датой, на которую отдел прогнозирования и развития муниципальной экономики администрации района получил и зафиксировал входящей регистрацией официальное уведомление ответственных субъектов инвестиционной деятельности о завершении работ по утверждению кадастрового паспорта и градостроительного плана земельного участка.

2.5.2. Фактом, фиксирующим момент завершения работ по стадии 5, является опубликованное извещение об итогах торгов.

2.5.3. В случае определения инвестора по итогам торгов наступает стадия оформления договорных отношений с инвестором по реализации инвестиционного проекта.

2.5.4. В случае отсутствия победителя по итогам проведения торгов процесс сопровождения подготовки к реализации инвестиционного проекта приостанавливается до принятия Инвестиционным советом решения о повторной реализации данной стадии.

2.5.5. В случае если оформление договорных отношений сторон по реализации инвестиционного проекта не предполагает проведения торгов, содержание, сроки и порядок деятельности ответственных субъектов в данном направлении определяются в решениях Инвестиционного совета в рамках стадии 3 с учетом норм действующего законодательства.

**2.6. Стадия 6 «Оформление договорных отношений с инвестором»** (пункт 3.6 Алгоритма).

2.6.1. Датой начала исчисления сроков реализации стадии оформления договорных отношений с инвестором является рабочий день, следующий за датой публикации извещения об итогах торгов, по результатам которых определен инвестор инвестиционного проекта.

2.6.2. Фактом, фиксирующим момент завершения работ по стадии 6, является заключенное инвестиционное соглашение, оформленное в установленном порядке право инвестора на земельный участок и (или) муниципальное имущество, необходимое для реализации инвестиционного проекта. При этом форма и условия договорных отношений сторон определяются в соответствии с профилем инвестиционного проекта, конкурсной документацией, Регламентом, нормами действующего законодательства.

**2.7. Стадия 7 «Реализация инвестиционного проекта»** (пункт 3.7 Алгоритма).

2.7.1. Содержание, сроки, порядок и результат работ в рамках реализации инвестиционного проекта, а также иные существенные условия и параметры его реализации определяются в условиях инвестиционного соглашения и (или) иных форм договорных отношений с инвестором.

2.7.2. Указание факта, фиксирующего момент завершения работ по стадии 7 и по реализации инвестиционного проекта в целом, является одним из условий инвестиционного соглашения и (или) иных форм договорных отношений с инвестором.

**2.8. Основание для приостановления исчисления сроков**.

2.8.1. Исчисление сроков по Алгоритму производится в рабочих днях и может быть приостановлено в случае недостижения субъектом инвестиционной деятельности положительного результата работ по причинам, не зависящим от своевременно и качественно проделанной работы.

2.8.2. Субъектом, ответственным за работы, результат по которым оказался отрицательным, выносится соответствующее официальное заключение, а также предложения по достижению положительного результата и направляется в отдел прогнозирования и развития муниципальной экономики администрации района для включения в дело о соответствующем инвестиционном проекте.

Данное заключение может быть оспорено любым заинтересованным лицом с указанием мотивированных причин несогласия путем направления письменной жалобы в адрес главы администрации района.

2.8.3. Исчисление сроков по Алгоритму может быть приостановлено в результате наступления форс-мажорных обстоятельств, а также на иных основаниях, установленных нормами действующего законодательства.

2.9. Контроль за соблюдением сроков по Алгоритму, а также принятие решений по спорным вопросам при сопровождении инвестиционных проектов возлагается на отдел прогнозирования и развития муниципальной экономики администрации района.

2.10. Сроки выполнения работ, а также содержание, положительный результат, ответственный субъект инвестиционной деятельности в рамках процесса сопровождения инвестиционных проектов представлены в разделе 3 Алгоритма.

**3. Содержание, положительный результат, ответственный субъект инвестиционной деятельности, сроки работ по Алгоритму**

| **Стадия** | **Положительный результат** | **Ответственный субъект инвестиционной деятельности** | **Срок выполнения работ (раб. дни)** |
| --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| 3.1. Первичная экспертиза идеи инвестиционного проекта | Положительное первичное заключение отдела о поступившей бизнес-идее | Отдел прогнозирования и развития муниципальной экономики администрации района | 10 |
| 3.2. Структурирование инвестиционного проекта | Согласованные Рабочей группой проекты профиля, графика реализации инвестиционного проекта | Отдел прогнозирования и развития муниципальной экономики администрации района, отдел муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района (администрации городских и сельских поселений), отдел архитектуры и градостроительства администрации района, муниципальные унитарные предприятия, Рабочая группа | 35 |
| 3.2.1. Уточнение наличия земельных ресурсов | Информация об ориентировочной площади земельного участка и наличии правообладателей | Отдел муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района (администрации городских и сельских поселений) | 25[\*](#sub_1111) |
| 3.2.2. Уточнение наличия энерго мощностей | Официальная информация о возможных точках подключения и резерве мощности в данных точках | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района,  МУП «Водоканал Волоконовский», Волоконовская районная эксплуатационная газовая служба,  Волоконовский РЭС филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго»,  Волоконовский участок тепловых сетей производственного подразделения «Восточные тепловые сети» ОАО «Белгородская теплосетевая компания» |
| 3.2.3. Предоставление информации о градостроительных регламентах в соответствии с законодательством РФ и градостроительной документацией | Информация о соответствии предпроектных проработок градостроительным регламентам | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района |
| 3.2.4. Подготовка и согласование профиля, графика реализации инвестиционного проекта | Согласованные Рабочей группой проекта профиля, графика реализации инвестиционного проекта | Отдел прогнозирования и развития муниципальной экономики администрации района, Рабочая группа | 10 |
| 3.3. Принятие решения о реализации инвестиционного проекта | Утвержденные протоколом Инвестиционного совета профиль и график реализации инвестиционного проекта | Инвестиционный совет | 10 |
| 3.4. Формирование земельного участка | Утвержденный кадастровый паспорт и градостроительный план земельного участка | Отдел муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района (администрации городских и сельских поселений), отдел архитектуры и градостроительства администрации района, ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии», кадастровые инженеры | 105 |
| 3.4.1. Запрос сведений из государственного кадастра недвижимости | Выписка из государственного кадастра недвижимости | Отдел муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района (администрации городских и сельских поселений) | 10 |
| 3.4.2. Межевание земельного участка | Межевой план направлен в отдел муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района (администрацию городского или сельского поселения) | Кадастровые инженеры | 10 |
| 3.4.3. Подготовка выписки из ИСОГД | Выписка из ИСОГД | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района | 5 |
| 3.4.4. Утверждение схемы расположения земельного участка и направление схемы кадастровым инженерам | Постановление об утверждении схемы расположения земельного участка | Отдел муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района (администрации городских и сельских поселений) | 20 |
| 3.4.4. Постановка земельного участка на государственный кадастровый учет | Кадастровый паспорт земельного участка | ФГБУ «Федеральная кадастровая палата Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии» | 30 |
| 3.4.5. Оформление градостроительного плана земельного участка и получение технических условий на присоединение к инженерной инфраструктуре | Градостроительный план земельного участка и технические условия, содержащие в себе плату за подключение к инженерной инфраструктуре | Отдел архитектуры и градостроительства администрации района | 30 |
| 3.5. Подготовка к проведению торгов и проведение торгов | По результатам проведенных торгов определен инвестор инвестиционного проекта | Отдел муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района (администрации городских и сельских поселений), отдел по правовой работе администрации района, организационно-контрольный отдел администрации района, отдел прогнозирования и развития муниципальной экономики администрации района | 80 |
| 3.5.1. Подготовка постановления главы администрации района о продаже земельного участка (прав на заключение договора аренды земельного участка) | Принятое постановление о продаже земельного участка (прав на заключение договора аренды земельного участка) | Отдел муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района (администрации городских и сельских поселений), отдел по правовой работе администрации района, организационно-контрольный отдел администрации района | 14 |
| 3.5.2. Принятие комиссией по подготовке и проведению торгов решения о проведении торгов | Протокол заседания комиссии по подготовке и проведению торгов | Отдел муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района (администрации городских и сельских поселений) | 3 |
| 3.5.3. Оценка рыночной стоимости земельного участка (прав на заключение договора аренды земельного участка) | Отчет о рыночной стоимости земельного участка (прав на заключение договора аренды земельного участка) | Отдел муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района (администрации городских и сельских поселений) | 14 |
| 3.5.4. Подготовка проекта инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта | Проект инвестиционного соглашения о реализации инвестиционного проекта | Отдел прогнозирования и развития муниципальной экономики администрации района | 8[\*](#sub_1111) |
| 3.5.5. Подготовка проекта извещения о проведении торгов, аукционной (конкурсной) документации, договора купли-продажи (аренды) земельного участка | Проект извещения о проведении торгов, аукционной (конкурсной) документации, проекта договора купли-продажи (аренды) земельного участка | Отдел муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района (администрации городских и сельских поселений) |
| 3.5.6. Публикация в СМИ и на официальном сайте торгов РФ извещения о проведении торгов, аукционной (конкурсной) документации, проекта договора купли-продажи (аренды) земельного участка | Опубликованное извещение о проведении торгов, аукционной (конкурсной) документации, проекта договора купли-продажи (аренды) земельного участка | Отдел муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района (администрации городских и сельских поселений) | 3 |
| 3.5.7. Прием заявок и проведение торгов | Протокол об итогах торгов | Отдел муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района (администрации городских и сельских поселений) | 35 |
| 3.5.8. Публикация в СМИ и на официальном сайте РФ извещения об итогах аукциона (конкурса) | Опубликованное извещение об итогах торгов | Отдел муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района (администрации городских и сельских поселений) | 3 |
| 3.6. Оформление договорных отношений с инвестором | Оформлены договорные отношения с инвестором по реализации инвестиционного проекта | Отдел прогнозирования и развития муниципальной экономики администрации района, отдел муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района (администрации городских и сельских поселений), отдел по правовой работе администрации района, инвестор | 38  (либо 48[\*\*](#sub_2222)) |
| 3.6.1. Заключение инвестиционного соглашения | Подписанное сторонами инвестиционное соглашение | Отдел прогнозирования и развития муниципальной экономики администрации района, отдел по правовой работе администрации района, инвестор | 5[\*](#sub_1111)  (либо 15[\*\*](#sub_2222)) |
| 3.6.2. Заключение договора купли-продажи (аренды) земельного участка | Подписанный сторонами договор купли-продажи (аренды) земельного участка | Отдел муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района (администрации городских и сельских поселений), инвестор |
| 3.6.3. Подготовка пакета документов для государственной регистрации в Росреестре и государственная регистрация договора купли-продажи (аренды) земельного участка | Зарегистрированное право собственности на земельный участок (зарегистрированный договор аренды) | Отдел муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района (администрации городских и сельских поселений), инвестор | 33 |
| Итого | | | 278  (либо 288[\*\*](#sub_2222)) |
| 3.7. Реализация инвестиционного проекта | Инвестиционный проект реализован инвестором в соответствии с договорными условиями | Инвестор | В соот-ветствии с договор-ными усло-виями |

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\* Сроки исчисляются параллельно для нескольких ответственных субъектов инвестиционной деятельности.

\*\* Сроки при заключении договора аренды (купли-продажи) земельных участков для жилищного строительства.

**Приложение к алгоритму**

**В отдел прогнозирования**

**и развития муниципальной экономики администрации Волоконовского района**

**Заявка о реализации инвестиционного проекта**

**1. Сведения об инвесторе**

1.1. Заявитель (инвестор) \*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

полное и сокращенное наименование организации с указанием

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

организационно-правовой формы (для юридического лица); ФИО (для физического лица)

1.2. Почтовый и юридический адрес \*: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

адрес, обозначенный в уставных документах (для

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

юридического лица); место регистрации и фактического проживания (для физического лица)

1.3. Основной государственный регистрационный номер (ОГРН) \*:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

номер из свидетельства о внесении записи в Единый государственный реестр юридических лиц (либо ИП)

1.4. Идентификационный номер налогоплательщика (ИНН) \*:

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

номер из свидетельства о постановке на учет в налоговом органе

**2. Информация о проекте**

2.1. Название проекта \* :\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

указывается краткое название проекта (именно это название будет отражено во всех

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

документах при прохождении процедуры рассмотрения заявки)

2.2. Порядок предоставления:

2.2.1. Местоположение (адресные ориентиры) запрашиваемого земельного участка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.3. Данные о состоянии земельного участка: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(свободен, застроен - указать наличие

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

объектов) (при наличии)

2.4. Испрашиваемое право на земельный участок (нужное подчеркнуть):

- аренда краткосрочная (до 5 лет)  
- аренда долгосрочная (более 5 до 49 лет)  
- постоянное (бессрочное) пользование  
- безвозмездное срочное пользование

- собственность

2.5. Разрешительная документация по земельному участку (при наличии)

Примерный размер (площадь) запрашиваемого участка:

в период строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м., с обоснованием \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
по окончании строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м., с обоснованием \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

2.6. Ориентировочная площадь предполагаемой застройки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м.,

ориентировочная общая площадь здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м., этажность \_\_\_\_\_

2.7. Запрашиваемая цель использования \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

строительство (реконструкция, размещение временного объекта)

2.8. Наименование, назначение объекта: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**3. Уполномоченное лицо по ведению проекта**

3.1. Должность: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

с указанием места работы

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.2. Ф.И.О.:\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

3.3. Телефон: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_, факс: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_,

E-mail: \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

**4. Предполагаемый объем инвестиций**

4.1. Предполагаемый объем инвестиций \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.,

в т.ч. в строительство \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.,

в т.ч. по годам:

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Объем инвестиций всего, тыс. руб.** | **Годы** | | | | |
| **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |
|  |  |  |  |  |  |

**5. Предполагаемые источники финансирования проекта**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование источника** | **Размер предполагаемых инвестиций, тыс. руб.** | **Доля источника в общем объеме инвестиций, %** |
| 1 | Бюджетные средства: |  |  |
|  | в т.ч.: |  |  |
| 1.1 | Федеральный бюджет |  |  |
| 1.2 | Областной бюджет |  |  |
| 1.3 | Местный бюджет |  |  |
| 2 | Собственные средства |  |  |
| 3 | Заемные средства |  |  |
|  | в т.ч.: |  |  |
| 3.1 | Кредитные ресурсы банков |  |  |
| 3.2 | Средства соинвесторов |  |  |

**6. Предполагаемая продолжительность строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мес.**

**7. Социальная эффективность**

7.1. Количество рабочих мест:

в период строительства \_\_\_\_\_\_\_, по окончании строительства \_\_\_\_\_\_\_

7.2. Средняя заработная плата:

- в период строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.,   
- по окончании строительства \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

**8. Бюджетная эффективность**

8.1. Предполагаемые ежегодные налоговые и неналоговые поступления в период строительства:

- налог на прибыль (УСН, ЕНВД) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

- налог на имущество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

- налог на доходы физических лиц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

- страховые взносы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

- налог земельный (арендная плата за землю) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

- другие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

расшифровать

**8.2. Предполагаемые ежегодные налоговые и неналоговые поступления по окончании строительства**:

- налог на прибыль (УСН, ЕНВД) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

- налог на имущество \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

- налог на доходы физических лиц \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

- страховые взносы \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

- налог земельный (арендная плата за землю) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

- другие \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

расшифровать

**9. Экономическая эффективность**

9.1. Ожидаемая прибыль по проекту (до налогообложения): \_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

9.2. Ожидаемый размер прибыли (при продаже объекта) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

9.3. Прогнозируемый ежегодный размер прибыли (объект остается в собственности заявителя) \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

9.4. Ожидаемый ежегодный доход (доход, уменьшенный на величину расхода) при упрощенной системе налогообложения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

9.5. Вмененный доход при применении системы налогообложения в виде единого налога на вмененный доход для отдельных видов деятельности

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ тыс. руб.

9.6. Срок окупаемости с начала финансирования проекта \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ мес.

**10. Расчетные нагрузки (необходимые для сбора ТУ)**

10.1. Водоснабжение

- хозяйственно-бытовые нужды \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м3 /ч

- производственные нужды \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м3 /ч

- горячее водоснабжение \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м3 /ч  
(при индивидуальном источнике теплоснабжения)

10.2. Канализация:

- стоки \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м3 /ч

10.3. Электроснабжение (в т.ч. наружное освещение):

- потребляемая мощность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кВт  
- категория надежности потребления:  
1 категория \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кВт  
2 категория \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кВт  
3 категория \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ кВт

10.4. Пожаротушение

- внутреннее \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м3 /ч   
- наружное \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м3 /ч

- автоматическое \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м3 /ч

10.5. Теплоснабжение

Расход тепла \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гкал/ч  
в т.ч.

- на отопление \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гкал/ч  
- на вентиляцию \_\_\_\_\_\_\_\_\_ Гкал/ч

- на гор. водоснабжение \_\_\_\_\_\_\_\_ Гкал/ч  
Источник теплоснабжения \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

(индивидуальная котельная или центральное теплоснабжение)

10.6. Газоснабжение

Направление использования газа

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
произв. нужды, пищеприготовление, горячее водоснабжение, отопление, вентиляция

Плиты \_\_\_\_\_\_\_\_ шт.

Котлы \_\_\_\_\_\_\_\_ шт.

Тип котлов \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
 поквартирное отопление

Расход газа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м3/час

Расход газа \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м3/год

10.7. Отопление

Отапливаемая площадь \_\_\_\_\_\_\_\_ кв.м.

10.8. Телефонизация и Интернет:

Количество городских телефонов \_\_\_\_\_\_\_ шт.   
Количество точек подключения к сети Интернет \_\_\_\_\_\_ шт.

**11. Основные характеристики здания**

Высота здания \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ м. (максимальная)  
Этажность \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ (максимальная)  
Количество парковочных мест \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Материал стен \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Материал кровли \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_  
Степень огнестойкости \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Планируемый срок ввода объекта в эксплуатацию \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ год

**Должность** подпись **ФИО**

МП Дата

Примечание:

- к заявке прилагается расчет нагрузок, выполненный проектной организацией, имеющей лицензию на данный вид работы, заверенный подписью руководителя и печатью;

- при реконструкции зданий (сооружений), увеличении используемых площадей, существующем подключении объекта к инженерной инфраструктуре, представляется расчет на дополнительное инженерное обеспечение и указывается в п. 9;

- при наличии полученных действующих технических условий, предоставляются копии этих документов;

- при отсутствии какого-либо показателя пишется: «не требуется».

Приложение 2

к [Регламенту](#sub_1000)

**Методика отбора приоритетных инвестиционных проектов Волоконовского района**

# 1. Общие положения

1.1. Методика отбора приоритетных инвестиционных проектов Волоконовского района (далее - Методика) определяет условия и механизм отбора инвестиционных проектов, претендующих на получение статуса приоритетного инвестиционного проекта Волоконовского района.

1.2. Формой поддержки приоритетного инвестиционного проекта Волоконовского района является возможность использования имущества залогового фонда муниципального района «Волоконовский район» (в соответствии с действующими нормативными правовыми актами органов местного самоуправления, регулирующими порядок предоставления указанного имущества).

Одному приоритетному инвестиционному проекту не может быть предоставлено более двух форм поддержки одновременно.

# 2. Организация проведения Отбора

2.1. Отбор проводится Инвестиционным советом.

2.2. Для получения статуса приоритетного инвестиционного проекта Волоконовского района Заявитель представляет в отдел прогнозирования и развития муниципальной экономики администрации района следующие документы:

- заявку-резюме Заявителя с указанием формы поддержки оформленную в установленной форме (приложение к Методике);

- заверенную Заявителем копию учредительного документа (устав и/ или учредительный договор);

- заверенную Заявителем копию свидетельства о государственной регистрации юридического лица;

- заверенную Заявителем копию свидетельства о постановке на учет в налоговом органе;

- выписку из единого государственного реестра юридических лиц (дата выписки - не ранее двух месяцев до даты подачи документов);

- справку Заявителя о непроведении ликвидации организации, об отсутствии решения арбитражного суда о признании организации банкротом и об отсутствии открытия конкурсного производства, об отсутствии задолженности организации по платежам в бюджеты всех уровней;

- бизнес-план с указанием экономической, социальной и бюджетной эффективности инвестиционного проекта, в том числе налоговых и неналоговых поступлений в муниципальный бюджет, а также срока окупаемости инвестиционных затрат;

- эскизный проект объекта инвестиционного проекта (в случае если объект инвестиционного проекта является предметом градостроительной деятельности);

- техническую или иную документацию, отражающую соответствие инвестиционного проекта критериям, установленным Методикой (далее - Документы).

Заявитель по своей инициативе может представить любые дополнительные документы.

Отдел прогнозирования и развития муниципальной экономики администрации района может дополнительно запросить у Заявителя представление иных документов в зависимости от специфики инвестиционного проекта.

2.3. Указанные в пункте 2.2 Методики Документы могут подаваться Заявителем на стадии 2 «Структурирование проекта», после успешного прохождения стадии первичной экспертизы идеи инвестиционного проекта.

2.4. При подготовке к реализации комплекса инвестиционных проектов Документы представляются по каждому инвестиционному проекту. Решение о присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта Волоконовского района принимается по каждому инвестиционному проекту отдельно.

# 3. Требования к Заявителю, критерии Отбора

3.1. Обязательными требованиями к Заявителю являются:

- постановка юридического лица (индивидуального предпринимателя), реализующего инвестиционный проект, на налоговый учет в качестве налогоплательщика на территории Волоконовского района (либо письменная гарантия постановки нового юридического лица на налоговый учет на территории Волоконовского района в случае, если для реализации инвестиционного проекта Заявитель намерен создавать новое юридическое лицо после принятия решения о реализации проекта);

- благоприятное финансовое и юридическое положение Заявителя (непроведение ликвидации организации, отсутствие решения арбитражного суда о признании организации банкротом, отсутствие открытия конкурсного производства, отсутствие задолженности организации по платежам в бюджеты всех уровней).

3.1.1. Соответствие Заявителя указанным требованиям подтверждается Документами.

3.1.2. Несоответствие Заявителя одному или нескольким требованиям, установленным в пункте 3.1, является основанием для отклонения отделом прогнозирования и развития муниципальной экономики администрации района заявки-резюме Заявителя.

3.2. Основными критериями Отбора, оцененными по балльной системе, являются:

- соответствие инвестиционного проекта приоритетам социально-экономического развития района, отраженным в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Волоконовский район» Белгородской области до 2025 года – 2 балла;

- высокая бюджетная эффективность инвестиционного проекта (объем доходов в муниципальный бюджет от реализации проекта, экономия средств муниципального бюджета) – 3 балла;

- высокая социальная эффективность инвестиционного проекта (создание рабочих мест, удовлетворение социальных потребностей района, ориентация на развитие сферы социальных услуг для населения, прочее) – 3 балла;

- успешный опыт реализации Заявителем инвестиционных проектов, аналогичных заявляемому к Отбору – 1 балл;

- экологическая безопасность инвестиционного проекта – 1 балл.

Соответствие либо несоответствие инвестиционного проекта и Заявителя указанным критериям Отбора подтверждается Документами. Ответственность за полноту и достоверность подтверждения соответствия инвестиционного проекта критериям Отбора несет Заявитель.

# 4. Процедура проведения Отбора

4.1. Организатором Отбора является отдел прогнозирования и развития муниципальной экономики администрации района.

4.2. При приеме Документов от Заявителя отдел прогнозирования и развития муниципальной экономики администрации района в течение 10 рабочих дней проверяет их на соответствие требованиям, изложенным в разделе 2 Методики, и соответствие Заявителя требованиям, изложенным в разделе 3 Методики. В случае выявления несоответствий отдел прогнозирования и развития муниципальной экономики администрации района возвращает Заявителю Документы на доработку с письменным обоснованием возврата и (или) направляет Заявителю мотивированный отказ в приеме Документов.

4.3. В случае соответствия Документов и Заявителя требованиям Методики Документы направляются для рассмотрения на ближайшее заседание Инвестиционного совета.

4.4. Инвестиционный совет рассматривает Документы Заявителя и выносит заключение о присвоении или об отказе в присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта Волоконовского района.

4.4.1. Решение о присвоении проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта Волоконовского района принимается Инвестиционным советом в случае набора инвестиционным проектом в совокупности шести и более баллов по всем критериям Отбора.

Для определения количества набранных баллов проходит голосование членов Инвестиционного совета на предмет соответствия инвестиционного проекта каждому из критериев Отбора поочередно (квалифицированным большинством голосов).

При положительном результате голосования о соответствии инвестиционного проекта определенному критерию Отбора проекту присуждается по данному критерию соответствующий балл (пункт 3.2 Методики). При отрицательном результате голосования о соответствии инвестиционного проекта определенному критерию Отбора проекту присуждается по данному критерию ноль баллов.

4.4.2. При наборе инвестиционным проектом менее шести баллов по всем критериям Отбора Инвестиционный совет принимает решение об отказе в присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта Волоконовского района.

4.4.3. Для принятия решения о соответствии инвестиционного проекта тому или иному критерию Отбора Инвестиционный совет вправе привлекать экспертов.

4.4.4. Для получения Заявителем формы поддержки определенной в пункте 1.2 Методики, при Отборе инвестиционному проекту необходимо получить не менее 6 баллов.

4.5. Решения Инвестиционного совета оформляются протоколом, в котором помимо решения о присвоении или об отказе в присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта Волоконовского района указывается форма поддержки, которая впоследствии включается в условия договорных отношений с инвестором по реализации данного инвестиционного проекта.

4.6. В случае установления факта недостоверности сведений, содержащихся в документах, представленных Заявителем, либо сокрытия фактов, указывающих на несоответствие инвестиционного проекта требованиям Методики, Инвестиционный совет вправе снять с инвестиционного проекта статус приоритетного на любом этапе подготовки к реализации или реализации проекта решением, закрепленным протоколом очередного заседания Инвестиционного совета.

Приложение

к Методике

Форма заявки-резюме

на присвоение инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта Волоконовского района

|  |  |
| --- | --- |
| Полное наименование Заявителя |  |
| Юридический адрес Заявителя |  |
| Фактический адрес Заявителя |  |
| ОГРН Заявителя |  |
| Дата включения Заявителя в ЕГРЮЛ |  |
| ИНН/КПП Заявителя |  |
| Основные виды деятельности Заявителя в соответствии с учредительными документами |  |
| Ф.И.О., должность руководителя Заявителя, контактные данные (телефон, факс, e-mail) |  |
| Наименование и краткое описание инвестиционного проекта |  |
| Желаемая форма поддержки инвестиционного проекта |  |
| Информация о соответствии инвестиционного проекта приоритетам социально-экономического развития города, отраженным в Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Волоконовский район» Белгородской области до 2025 года |  |
| Информация о бюджетной эффективности инвестиционного проекта (объем доходов в бюджет от реализации проекта) |  |
| Информация о социальной эффективности инвестиционного проекта (создание рабочих мест, удовлетворение социальных потребностей города, ориентация на развитие сферы социальных услуг для населения, прочее) |  |

Утверждено

постановлением

главы администрации района от 22 июня 2016 г.

№ 197

# Положение

# о рабочей группе по реализации инвестиционных проектов на территории Волоконовского района (далее – Положение о рабочей группе)

# 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, функции и порядок работы рабочей группы по реализации инвестиционных проектов на территории муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области (далее – Рабочая группа).

1.2. Рабочая группа является коллегиальным исполнительным органом, осуществляющим экспертное сопровождение при подготовке к реализации инвестиционных проектов.

1.3. В своей работе Рабочая группа руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

1.4. Решения Рабочей группы являются обязательными для исполнения ее членами.

1.5. В состав Рабочей группы входят председатель Рабочей группы, заместитель председателя Рабочей группы, секретарь Рабочей группы и члены Рабочей группы. Состав Рабочей группы утверждается постановлением главы администрации Волоконовского района.

1.6. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, используются в значении, которое определено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и муниципальными правовыми актами, регулирующими инвестиционную деятельность.

# 2. Функции Рабочей группы

2.1. Функции Рабочей группы в рамках согласования профиля инвестиционного проекта:

- предварительное согласование возможности и параметров подключения объектов строительства к сетям инженерной инфраструктуры;

- предварительное согласование возможности и параметров строительства или реконструкции объекта инвестиций;

- предварительное согласование экономических и технологических расчетов;

- предварительное согласование правовой и финансовой схемы инвестиционного проекта;

- обозначение экологических требований;

- обозначение градостроительных требований;

- согласование иных параметров инвестиционного проекта.

2.2. Контроль выполнения стадий подготовки к реализации, а также реализации инвестиционного проекта.

2.3. Решение иных рабочих вопросов по реализации инвестиционного проекта в рамках своих полномочий.

2.4. Контроль ранее принятых решений, касающихся реализации инвестиционного проекта, закрепленных в протоколах заседаний Рабочей группы.

# 3. Права и обязанности Рабочей группы

Рабочая группа вправе:

3.1. Приглашать экспертов, консультантов, представителей инвестора и иных специалистов, присутствие которых необходимо для участия в работе Рабочей группы.

3.2. Осуществлять взаимодействие с государственными органами исполнительной власти Белгородской области, органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и предприятиями, иными организациями для реализации целей деятельности Рабочей группы, в том числе запрашивать и получать документы и материалы по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы.

3.3. Рассматривать разногласия между субъектами инвестиционной деятельности на территории района по вопросам, входящим в компетенцию Рабочей группы, и давать соответствующие рекомендации.

# 4. Организация работы Рабочей группы

4.1. Рабочая группа формируется из представителей органов местного самоуправления, а также иных субъектов инвестиционной деятельности на территории района.

4.2. Рабочую группу возглавляет председатель Рабочей группы, который:

- руководит деятельностью Рабочей группы;

- проводит заседания Рабочей группы;

- утверждает протоколы заседаний Рабочей группы;

- распределяет обязанности между членами Рабочей группы;

- дает поручения членам Рабочей группы в целях реализации функций, возложенных на Рабочую группу.

В случае отсутствия председателя Рабочей группы его функции исполняет заместитель председателя Рабочей группы.

В случае невозможности присутствия на заседании Рабочей группы членов ее основного состава соответствующие функции возлагаются на членов резервного состава Рабочей группы.

4.3. Секретарь Рабочей группы:

- организует подготовку заседаний Рабочей группы;

- готовит и подписывает протоколы заседаний Рабочей группы;

- выполняет поручения председателя Рабочей группы по вопросам организационного обеспечения деятельности Рабочей группы;

- обеспечивает делопроизводство и осуществляет контроль соблюдения сроков выполнения решений Рабочей группы.

4.4. Работа Рабочей группы осуществляется в форме заседаний, которые проводятся по мере необходимости.

4.5. Решения Рабочей группы оформляются протоколом, который хранится в мэрии города. Выписка из протокола выдается за подписью секретаря Рабочей группы.

4.6. Заседание Рабочей группы правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа ее членов. Члены Рабочей группы участвуют в заседаниях лично либо делегируют свои полномочия своим представителям.

4.7. Решение по всем обсуждаемым вопросам принимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов Рабочей группы путем открытого голосования. При равенстве голосов голос председателя Рабочей группы является решающим.

4.8. Члены Рабочей группы имеют право внести свое особое мнение по вопросам, имеющим принципиальное значение.

Утвержден

постановлением

главы администрации района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

№ \_\_\_\_\_\_\_

# Состав рабочей группы по реализации инвестиционных проектов на территории Волоконовского района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Сотников  Евгений Александрович | - | заместитель главы администрации района по стратегическому развитию, председатель рабочей группы |
| Алтунина  Марина Александровна | - | начальник отдела прогнозирования и развития муниципальной экономики администрации района, заместитель председателя рабочей группы |
| Сергеева  Оксана Юрьевна | - | заместитель начальника отдела прогнозирования и развития муниципальной экономики администрации района, секретарь рабочей группы |
| члены рабочей группы (основной состав): | | |
| Кравцов  Сергей Александрович | - | начальник отдела муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района |
| Кравченко  Василий Митрофанович | - | начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района; |
| Решетняк  Оксана Валерьевна | - | начальник отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательству и проектной деятельности администрации района |
| Рощупкина  Марина Сергеевна | - | начальник отдела по правовой работе администрации района |
| Уханёв  Валерий Николаевич | - | заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ |
| Фартушная  Марина Владимировна | - | заместитель главы администрации района, начальник управления финансов и бюджетной политики администрации района |
| члены рабочей группы (резервный состав): | | |
| Карлина  Виктория Александровна | - | главный специалист отдела по правовой работе администрации района |
| Принцевская  Елена Николаевна | - | заместитель начальника отдела муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района |
| Руденко  Валентина Васильевна | - | заместитель начальника отдела архитектуры и градостроительства администрации района |
| Семейкина  Лидия Федоровна | - | начальник отдела доходов управления финансов и бюджетной политики администрации района |
| Чупаков  Сергей Викторович | - | начальник отдела капитального строительства администрации района |
| Чуприна  Валентина Николаевна | - | заместитель начальника отдела по развитию потребительского рынка, предпринимательству и проектной деятельности администрации района |

Секретарем рабочей группы по необходимости приглашаются:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|  | - | первый заместитель главы администрации района; |
|  | - | главы администраций городских и сельских поселений; |
|  | - | представители муниципальных унитарных предприятий; |
|  | - | представитель Волоконовской районной эксплуатационной газовой службы (по согласованию); |
|  | - | представитель Волоконовского РЭС филиала ОАО «МРСК Центра» - «Белгородэнерго» (по согласованию); |
|  | - | представитель Волоконовского участка тепловых сетей производственного подразделения «Восточные тепловые сети» ОАО «Белгородская теплосетевая компания» (по согласованию); |
|  | - | представитель инвестора. |

Утверждено

постановлением

главы администрации района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

№ \_\_\_\_\_\_\_

# Положение об инвестиционном совете Волоконовского района (далее – Положение об инвестиционном совете)

# 1. Общие положения

1.1. Настоящее Положение определяет статус, функции и порядок работы инвестиционного совета Волоконовского района (далее - Совет).

1.2. Совет является постоянно действующим коллегиальным консультативно-совещательным органом, созданным для принятия решений по ключевым вопросам реализации инвестиционной политики района.

1.3. В своей работе Совет руководствуется нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области, муниципальными правовыми актами, настоящим Положением.

1.4. Решения Совета являются обязательными для исполнения его членами.

1.5. В состав Совета входят председатель Совета, заместитель председателя Совета, секретарь Совета и члены Совета. Состав Совета утверждается постановлением главы администрации района.

1.6. Понятия и термины, используемые в настоящем Положении, используются в значении, которое определено нормативными правовыми актами Российской Федерации, Белгородской области и муниципальными правовыми актами, регулирующими инвестиционную деятельность.

# 2. Функции Совета

2.1. Основными функциями Совета являются:

2.1.1. Принятие решения о реализации инвестиционного проекта на территории района путем утверждения профиля и графика реализации инвестиционного проекта, направлении инвестиционного проекта на доработку или отказе в реализации инвестиционного проекта.

2.1.2. Принятие решений по отдельным вопросам подготовки инвестиционного проекта к реализации с учетом особенностей каждого инвестиционного проекта.

2.1.3. Присвоение инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта Волоконовского района.

2.1.4. Рассмотрение результатов реализации инвестиционных проектов, включая несостоявшиеся и неуспешные, анализ причин неудач в их реализации, контроль ранее принятых решений, касающихся реализации инвестиционного проекта, закрепленных в протоколах заседаний Совета.

2.2. При принятии решения о реализации инвестиционного проекта членами Совета рассматриваются профиль и график реализации инвестиционного проекта и учитываются следующие его характеристики:

- соответствие инвестиционного проекта Стратегии социально-экономического развития муниципального образования «Волоконовский район» Белгородской области до 2025 года;

- ожидаемый экономический и социальный эффекты при реализации инвестиционного проекта на территории района;

- объем и характер затрат на реализацию инвестиционного проекта со стороны органов местного самоуправления;

- возможные риски.

2.3. В случае принятия Советом решения о направлении инвестиционного проекта на доработку указываются конкретные направления подготовительных работ, по которым необходимо проведение дополнительных мероприятий с закреплением сроков.

2.4. При несоответствии характеристик инвестиционного проекта требованиям пункта 2.2 Положения Совет принимает решение об отказе в реализации инвестиционного проекта.

2.5. При присвоении инвестиционному проекту статуса приоритетного инвестиционного проекта Волоконовского района используется Методика отбора приоритетных инвестиционных проектов Волоконовского района.

# 3. Права и обязанности Совета

Совет вправе:

3.1. Приглашать экспертов, консультантов, представителей инвестора и иных специалистов, присутствие которых необходимо для участия в работе Совета.

3.2. Осуществлять взаимодействие с органами государственными органами исполнительной власти Белгородской области, органами местного самоуправления, муниципальными учреждениями и предприятиями, иными организациями для реализации целей деятельности Совета, в том числе запрашивать и получать документы и материалы по вопросам, входящим в компетенцию Совета.

3.3. Образовывать рабочие группы (из числа членов Совета) для реализации отдельных функций Совета.

3.4. Рассматривать разногласия между организациями и физическими лицами по вопросам, входящим в компетенцию Совета, и давать соответствующие рекомендации.

# 4. Организация работы Совета

4.1. Совет формируется из представителей органов местного самоуправления, Муниципального совета муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области, а также иных субъектов инвестиционной деятельности на территории Волоконовского района Белгородской области.

4.2. Совет возглавляет председатель Совета, который:

- руководит деятельностью Совета;

- проводит заседания Совета;

- утверждает протоколы заседаний Совета;

- распределяет обязанности между членами Совета;

- дает поручения членам Совета в целях реализации функций, возложенных на Совет.

В случае отсутствия председателя Совета его функции исполняет заместитель председателя Совета.

4.3. Секретарь Совета:

- организует подготовку заседаний Совета;

- готовит и подписывает протоколы заседаний Совета;

- выполняет поручения председателя Совета по вопросам организационного обеспечения деятельности Совета;

- обеспечивает делопроизводство и осуществляет контроль соблюдения сроков выполнения решений Совета.

4.4. Работа Совета осуществляется в форме заседаний, которые проводятся по мере необходимости.

4.5. Решения Совета оформляются протоколом, который хранится в отделе прогнозирования и развития муниципальной экономики администрации района. Выписка из протокола выдается за подписью секретаря Совета.

4.6. Заседание Совета правомочно, если на нем присутствует не менее половины от общего числа его членов. Члены Совета участвуют в заседаниях лично.

4.7. Решение по всем обсуждаемым вопросам принимается простым большинством голосов от числа присутствующих членов Совета путем открытого голосования. При равенстве голосов голос председателя Совета является решающим.

4.8. Члены Совета имеют право внести свое особое мнение по вопросам, имеющим принципиальное значение.

4.9. Информация о деятельности Совета размещается на официальном сайте администрации Волоконовского района.

Утвержден

постановлением

главы администрации района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2016 г.

№ \_\_\_\_\_\_\_

# Состав инвестиционного совета Волоконовского района

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Бикетов  Сергей Иванович | - | глава администрации района, председатель инвестиционного совета |
| Сотников  Евгений Александрович | - | заместитель главы администрации района по стратегическому развитию, заместитель председателя инвестиционного совета |
| Алтунина  Марина Александровна | - | начальник отдела прогнозирования и развития муниципальной экономики администрации района, секретарь инвестиционного совета |
| члены инвестиционного совета: | | |
| Алексеев  Александр Евгеньевич | - | заместитель главы администрации района по развитию сельских территорий, начальник управления сельского хозяйства администрации района |
| Бараев  Андрей Васильевич | - | генеральный директор ООО «Промышленный парк Волоконовский» (по согласованию) |
| Дрыгола  Александр Владимирович | - | директор ООО «Вита» (по согласованию) |
| Кравцов  Сергей Александрович | - | начальник отдела муниципальной собственности и земельных ресурсов администрации района |
| Кравченко  Василий Митрофанович | - | начальник отдела архитектуры и градостроительства администрации района |
| Лыгина  Татьяна Ивановна | - | индивидуальный предприниматель, председатель Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства Волоконовского района (по согласованию) |
| Меланина  Наталия Викторовна | - | заместитель председателя Муниципального совета муниципального района «Волоконовский район» |
| Сотников  Алексей Михайлович | - | первый заместитель главы администрации района по социальной политике |
| Торопов  Альберт Викторович | - | индивидуальный предприниматель (по согласованию) |
| Уханёв  Валерий Николаевич | - | заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ |
| Фартушная  Марина Владимировна | - | заместитель главы администрации района, начальник управления финансов и бюджетной политики администрации района |

Утвержден

постановлением

главы администрации района от \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_2016 г.

№ \_\_\_\_\_\_\_

**Перечень муниципальных услуг, предоставляемых органами местного самоуправления Волоконовского района инвесторам в рамках сопровождения проектов в режиме «одного окна»**

1. Выдача разрешений на ввод объектов в эксплуатацию при осуществлении строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

2. Выдача разрешения на строительство, реконструкцию объектов капитального строительства.

3. Прием документов, а также выдача решений о переводе или об отказе в переводе жилого помещения в нежилое или нежилого помещения в жилое помещение.

4. Выдача разрешений на отклонение от предельных параметров разрешенного строительства, реконструкции объектов капитального строительства.

5. Предоставление сведений из информационных систем обеспечения градостроительной деятельности.

6. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ.

7. Выдача градостроительных планов земельных участков.

8. Предоставление разрешения на осуществление условно разрешенного вида использования земельного участка или объекта капитального строительства.

9. Продажа (приватизация) муниципального имущества.

10. Выдача выписок из Реестра муниципального имущества.

11. Предоставление муниципального имущества в аренду, безвозмездное пользование, доверительное управление.

12. Предоставление в собственность, аренду, постоянное (бессрочное) пользование, безвозмездное пользование земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, без проведения торгов.

13. Предоставление земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, гражданам для ИЖС, ведения ЛПХ в границах населенного пункта, садоводства, дачного хозяйства, гражданам и КФХ для осуществления КФХ его деятельности.

14. Предварительное согласование предоставления земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена.

15. Выдача разрешения на использование земель или земельного участка, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена.

16. Проведение аукциона по продаже земельного участка или аукциона на право заключения договора аренды земельного участка по инициативе гражданина или юридического лица, заинтересованных в предоставлении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена.

17. Заключение соглашений о перераспределении земель и (или) земельных участков, находящихся в государственной или муниципальной собственности, и земельных участков, находящихся в частной собственности.

18. Утверждение схемы расположения земельного участка или земельных участков, находящихся в муниципальной собственности или государственная собственность на которые не разграничена, на кадастровом плане территории.

19. Предоставление разрешения на осуществление земляных работ.

20. Прекращение права постоянного (бессрочного) пользования, пожизненного наследуемого владения земельным участком, находящимся в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена, в случае отказа правообладателя от права на земельный участок.

21. Заключение (согласование заключения) соглашения об установлении сервитута в отношении земельного участка, находящегося в муниципальной собственности или государственная собственность на который не разграничена.