ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

Р А С П О Р Я Ж Е Н И Е

Волоконовка

13 мая 2025г.                                                                                                 			№ 99-01/391

Об утверждении Плана подготовки муниципального района «Волоконовский район» к отопительному периоду 2025-2026гг.

В целях своевременной и качественной подготовки объектов жилищно-коммунального хозяйства и объектов социальной сферы муниципального района «Волоконовский район» к отопительному периоду 2025-2026гг., руководствуясь статьёй 17 Федерального закона Российской Федерации от        6 октября 2003 года № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 13 ноября 2024 года № 2234 «Об утверждении Правил обеспечения готовности к отопительному периоду и Порядка проведения оценки обеспечения готовности к отопительному периоду»:

1. Утвердить План подготовки муниципального района «Волоконовский район» к отопительному периоду 2025-2026гг. (прилагается).

2. Разместить данное распоряжение на официальном сайте администрации муниципального района «Волоконовский район» в сети Интернет (https://volokonovskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru) (Дрогачева О.А.).

3. Контроль за исполнением распоряжения возложить на заместителя главы администрации района по строительству и ЖКХ Копицу В.В.

Глава администрации района                                                	  С.И. Бикетов

Приложение Утвержден распоряжением администрации района от 13 мая 2025 года № 99-01/391

План подготовки муниципального района «Волоконовский район»

к отопительному периоду 2025-2026гг.

1. Анализ прохождения трех прошлых отопительных периодов

| 1. | Начало отопительного периода | Описание |
| --- | --- | --- |
|  | 2022-2023 |  |
|  | 2023-2024 |  |
|  | 2024-2025 |  |
| 2. | Завершение отопительного периода |  |
|  | 2022-2023 |  |
|  | 2023-2024 |  |
|  | 2024-2025 |  |
| 3. | Продолжительность отопительного периода |  |
|  | 2022-2023 | 212 |
|  | 2023-2024 | 220 |
|  | 2024-2025 | 204 |
| 4. | Технологические нарушения по внешним причинам |  |
|  | 2022-2023 | нет |
|  | 2023-2024 | нет |
|  | 2024-2025 | нет |
| 5. | Технологические нарушения по внутренним причинам |  |
|  | 2022-2023 | нет |
|  | 2023-2024 | нет |
|  | 2024-2025 | нет |
| 6. | Аварийные ситуации |  |
|  | 2022-2023 | нет |
|  | 2023-2024 | нет |
|  | 2024-2025 | нет |
| 7. | Особенности функционирования объектов теплоснабжения и их оборудования |  |
|  | 2022-2023 | в штатном режиме |
|  | 2023-2024 | в штатном режиме |
|  | 2024-2025 | в штатном режиме |

2. Организационные и технические мероприятия

по подготовке к отопительному периоду

| № п/п | Наименование мероприятий, работ | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Закрытие системы отопления | апрель 2025 года |
| 2. | Выполнить требования, установленные частью 6 статьи 20 и частью 3 статьи 23.2 Федерального закона от 27.07.2010 г. № 190-ФЗ «О теплоснабжении» |  |
| 3. | Проведение проверки технического состояния зданий: - проведение визуального осмотра основных конструкций зданий; - проведение осмотра кровельного покрытия зданий; - проведение осмотра тепловой изоляции фасада зданий; - проведение осмотра гидроизоляции цоколя и подвальных помещений | июнь-август 2025 года |
| 4. | Направление в единую теплоснабжающую организацию заявки о направлении представителя для осуществления контроля за прохождением испытаний и обеспечения доступа представителей единой теплоснабжающей организаций к теплопотребляющим установкам на весь период проведения гидравлических испытаний | Не позднее чем за 5 рабочих дней до дня проведения испытаний на плотность и прочность (гидравлических испытаний) тепловых энергоустановок |
| 5. | Подготовка и проведение системы отопления к проведению гидравлических испытаний на прочность и плотность внутренних систем теплоснабжения | до 31.07.2025г. |
| 6. | Осмотр отопительной системы: радиаторов, трубопровода теплопотребляющей энергоустановки | ежедневно |
| 7. | Восстановление изоляции трубопровода системы отопления | до 31.07.2025г. |
| 8. | Подготовка системы отопления к отопительному периоду 2025-2026гг. | до 31.07.2025г. |

3. Перечень документов,

оформляемых в ходе подготовки к отопительному периоду

| № п/п | Перечень документов | Сроки выполнения |
| --- | --- | --- |
| 1. | Копия акта обследования дымовых и вентиляционных каналов многоквартирных домов перед отопительным периодом, копия действующего (действующих) документа (документов), подтверждающих выполнение технического обслуживания и ремонта внутридомового газового оборудования в многоквартирном дом | до 01.09.2025г. |
| 2. | Акт проверки (осмотра) запорной арматуры, в том числе в высших (воздушники) и низших точках трубопровода (спускники) и арматуры постоянного регулирования на предмет наличия и работоспособности, плотности (герметичности) сальниковых уплотнений, наличия теплоизоляции в соответствии с проектными решениями, наличия соответствующих неповрежденных пломб, установленных теплоснабжающими и теплосетевыми организациями | до 20.08.2025г. |
| 3. | Акты осмотра объектов теплоснабжения и теплопотребляющих установок на предмет наличия несанкционированных врезок для разбора сетевой воды или потребления тепловой энергии на теплопотребляющих энергоустановках, или для переключения закрытой системы теплоснабжения на открытую систему теплоснабжения с разбором сетевой воды или отступлений от проектного решения | до 20.08.2025г. |
| 4. | Акт сверки расчетов за поставленные тепловую энергию (мощность), теплоноситель, горячую воду, оказание услуг по поддержанию резервной тепловой мощности по состоянию на дату проверки, подтверждающий отсутствие задолженности, либо подписанное сторонами соглашение, подтверждающее урегулирование с теплоснабжающей организацией порядка погашения всей существующей задолженности | до 20.08.2025г. |
| 5. | Получение паспорта готовности к отопительному периоду | до 15.09.2025г. |