**ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»**

**БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

П о с т а н о в л е н и е

**Волоконовка**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г. № \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Об утверждении муниципальной программы Волоконовского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волоконовского района»**

В целях исполнения постановления Правительства Белгородской области от 25 сентября 2023 года № 540-пп «Об утверждении Положения о системе управления государственными программами Белгородской области», постановлений администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от 27 августа 2024 года № 99-01/287 «Об утверждении Положения о системе управления муниципальными программами Волоконовского района», от 17 сентября 2024 года № 99-01/303 «Об утверждении перечня муниципальных программ Волоконовского района» **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную [программу](#Par41) Волоконовского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волоконовского района» (далее – муниципальная программа).

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации Волоконовского района (Фартушная М.В.) при формировании проекта бюджета Волоконовского района на 2025-2027 и последующие годы предусматривать денежные средства на реализацию [мероприятий](#Par1853) муниципальной программы.

3. Признать утратившим силу с 1 января 2025 года постановление главы администрации муниципального района «Волоконовского район» Белгородской области от 06 июня 2014 года № 226 «Об утверждении муниципальной программы Волоконовского района «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами жителей Волоконовского района».

4. Разместить настоящее постановление в сетевом издании «Красный Октябрь» (october31.ru) (Тимошевская И.А.) и на официальном сайте администрации муниципального района «Волоконовский район» в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет» (https://volokonovskij-r31.gosweb.gosuslugi.ru) (Дрогачева О.А.).

5. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации района по строительству и ЖКХ Копицу В.В.

Информацию о ходе исполнения постановления представлять ежегодно к 12 апреля года начиная с 2026 года, об исполнении – к 12 апреля 2031 года.

6. Настоящее постановление вступает в силу с 1 января 2025 года.

**Глава администрации района С.И. Бикетов**

|  |
| --- |
| **Приложение**  **Утверждена**  **постановлением**  **администрации района**  **от \_\_\_\_\_\_\_\_ 2024г.**  **№ \_\_\_\_\_\_** |

**Муниципальная программа**

**«Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей**

**Волоконовского района»**

**I. Стратегические приоритеты в сфере реализации**

**муниципальной программы «Обеспечение**

**доступным и комфортным жильем жителей Волоконовского района»**

**1.1. Оценка текущего состояния жилищного**

**строительства Волоконовского района**

Источником уверенности в завтрашнем дне и базовой ценностью для человека, является наличие собственного благоустроенного жилья.

Жилищная политика района направлена на создание условий для обеспечения всех категорий населения благоустроенным, доступным и качественным жильем.

На территории района разработан план мероприятий по улучшению жилищных условий жителей района, увеличению объемов жилищного строительства.

Для дальнейшего повышения объема жилищного строительства необходимо:

– на развитие жилищного строительства положительное влияние окажет упрощение процедуры подготовки проектов планировки, разработки проектной документации, выдачи разрешений на строительство;

– провести работу среди предприятий, ведущих строительство на территории района, по вложению инвестиций в строительство социального жилья;

– информировать население о действующих программах предоставления займов для индивидуального жилищного строительства;

– вовлекать в программу жилищного строительства «Обеспечение жильем молодых семей Волоконовского района» население района в возрасте до 35 лет;

– вовлекать в программу жилищного строительства «Устойчивое развитие сельских территорий»;

– провести работу с руководителями предприятий, организаций, акционерных обществ по вовлечению их в инвестирование жилищного строительства для специалистов занятых на данном производстве;

– подготовка проектов планировки, межевание земельных участков новых микрорайонов для комплексного освоения в целях жилищного строительства;

– строительство объектов социальной инфраструктуры в новых микрорайонах жилой застройки, в существующих, районах жилой застройки, удаленных от центра;

– обеспечение инженерными сетями новых микрорайонов ИЖС.

За период реализации программных мероприятий объемы строительства и ввода жилья в районе к 2023 году увеличились на 5,6 %. В расчете на 1 жителя района в 2023 году составил 25,98 кв. м на душу населения, что на 0,31 % выше показателя 2021 года.

В 2022 году объем ввода жилья составил 7 824 кв. м при планируемом объеме в 7 820 кв. метров. Ввод индивидуального жилья составил 100% от общего ввода. В 2023 году введено 8 679 кв. м индивидуального жилья, при планируемом объеме 5 632 кв. м. На территории района в основном ведется индивидуальное жилищное строительство, оно составляет более 90% от общего объема построенного жилья.

В районе создана необходимая нормативно-правовая база для успешной реализации мероприятий, направленных на развитие системы жилищного строительства.

Наиболее острой социальной проблемой остается обеспечение жильем категорий граждан, перед которыми государство имеет обязательства по обеспечению жильем в соответствии с законодательством Российской Федерации.

Обеспечение жильем отдельных социальных категорий граждан на территории района осуществляется в рамках следующих мероприятий:

– обеспечение жильем молодых семей федерального проекта «Содействие субъектам Российской Федерации в реализации полномочий по оказанию государственной поддержки граждан в обеспечении жильем и оплате жилищно-коммунальных услуг» государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации». Благодаря действию данной программы с 2014 по 2023 годы свои жилищные условия улучшили 75 молодых семей;

– обеспечение жильем детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. В соответствии с этой программой за 2014-2023 годы предоставлено 46 жилых помещений или 1 531,80 кв. м;

– обеспечение жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий на территории Волоконовского района. В 2022 году в рамках реализации данной программы, жилыми помещениями обеспечено 6 семей.

Несмотря на достигнутые результаты, в районе сохраняется высокая потребность в обеспечении жильем отдельных категорий граждан, определенных федеральным и региональным законодательством.

Особенно остро жилищная проблема стоит перед молодыми семьями, их финансовые возможности ограничены, так как в подавляющей массе они имеют низкие доходы и не имеют накоплений.

Проблемным вопросом остается предоставление жилья в социальный наем малоимущим гражданам. Из-за отсутствия финансовых возможностей у муниципального образования строительство социального жилья практически не ведется.

Кроме того, существующая для многих жителей района жилищная проблема усугубляется большой степенью износа жилищного фонда, несоответствием условий проживания в нем нормативным требованиям. Проблема аварийного жилищного фонда – источник целого ряда отрицательных социальных тенденций. Аварийное состояние жилищного фонда негативно влияет и на здоровье граждан, и на демографическую ситуацию.

Для достижения целевых показателей муниципальной программы необходима реализация комплекса мер, направленных на стимулирование инвестиционной активности участников рынка жилищного строительства и создание условий для комплексного развития данного сектора экономики. Район имеет все условия для дальнейшего развития жилищного строительства и сферы коммунальных услуг: благоприятный экономический и социальный климат, высокий ресурсно-сырьевой, технологический и интеллектуальный потенциал, низкий уровень инвестиционных рисков.

**1.2. Описание приоритетов и целей государственной политики**

**в сфере реализации муниципальной программы**

Основными приоритетами государственной политики в жилищной сфере являются обеспечение доступности жилья для всех категорий граждан, создание условий для роста предложений на рынке жилья, соответствующего потребностям различных групп населения.

Создание комфортных условий проживания для жителей Волоконовского района будет обеспечиваться в соответствии с муниципальной программой и основано на следующих приоритетах:

– поддержка отдельных категорий граждан, определенных законодательством, в улучшении жилищных условий за счет средств бюджетов всех уровней в пределах установленных социальных стандартов и в соответствии с объемом государственных обязательств;

– обеспечение комплексной застройки городских и сельских поселений Волоконовского района социальной, общественной и дорожной инфраструктурами на основе документов территориального планирования.

В результате реализации указанных приоритетных направлений к 2030 году будет достигнут качественно новый уровень состояния жилищной сферы района.

Рост доли индивидуального жилья в общем объеме вводимого жилья обусловлен повышением его привлекательности для населения и упрощением административных процедур, связанных со строительством и постановкой на государственный кадастровый учет объектов индивидуального жилищного строительства.

Комплексное развитие территорий на сегодняшний день является одним из

ключевых направлений градостроительного развития района. Применение механизма комплексного развития затрагивает все сферы общественной жизни, данный механизм направлен на обеспечение высокого качества жизни граждан.

В совокупности весь комплекс мероприятий муниципальной программы, направлен на повышение комфортности и доступности жилья, улучшение качества жилищной сферы.

**1.3. Сведения о взаимосвязи со стратегическими приоритетами,**

**целями и показателями муниципальной программы**

Муниципальная программа направлена на достижение национальной цели развития Российской Федерации «Комфортная и безопасная среда для жизни», определенной [Указом](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=357927) Президента Российской Федерации от 07 мая 2024 года № 309 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года».

К 2030 году целью муниципальной программы являются:

– улучшение жилищных условий 8 семей в год;

– увеличение годового объема ввода жилья до 8 000 кв. метров.

**1.4. Задачи муниципальной программы, определенные**

**в соответствии с национальными целями развития**

**Российской Федерации**

Достижение национальных целей осуществляется путем решения следующих задач в рамках реализации муниципальной программы:

– обеспечение доступности жилья для отдельных категорий граждан;

– создание условий для запуска массового строительства индивидуальных жилых домов;

– развитие незастроенных территорий путем проведения мероприятий по комплексному развитию.

Результатами осуществления указанных задач являются:

– обеспечено ежегодное улучшение жилищных условий не менее 8 семей;

– достигнута обеспеченность населения жильем на уровне не менее 33 кв. метров на 1 человека к 2030 году;

– созданы условия для ускоренной ликвидации накопившейся очереди отдельных категорий граждан, нуждающихся в улучшении жилищных условий, и осуществлен переход на обеспечение их жильем в плановом порядке;

– повышение качества и снижение стоимости квадратного метра возводимого жилья.

Ожидаемым социальным эффектом по итогам реализации мероприятий муниципальной программы является улучшение жилищных условий граждан за счет повышения доступности жилья.

## II. Паспорт

## муниципальной программы Волоконовского района

## «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волоконовского района»

#### **1. Основные положения**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Куратор муниципальной программы Волоконовского района | Копица В.В. - заместитель главы администрации Волоконовского района по строительству и ЖКХ | |
| Ответственный исполнитель муниципальной программы Волоконовского района | Администрация муниципального района «Волоконовский район» в лице отдела капитального строительства | |
| Период реализации муниципальной программы Волоконовского района | 2025 - 2030 годы | |
| Цели муниципальной программы Волоконовского района | Цель 1. Увеличение годового объема ввода жилья до 8 000 кв. метра к 2030 году | |
| Цель 2. Улучшение жилищных условий к 2030 году 8 семей | |
| Направления (подпрограммы) муниципальной программы Волоконовского района | Направления (подпрограммы) не выделяются | |
| Объемы финансового обеспечения за весь период реализации, в том числе по источникам финансирования: | Источник финансового обеспечения | Объем финансового обеспечения, тыс. руб. |
| Всего по муниципальной программе, в том числе: | 201 416,1 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 201 416,1 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 |
| Связь с национальными целями развития Российской Федерации / государственными программами Белгородской области | 1.Национальная цель «Комфортная и безопасная среда для жизни»/  Показатель Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году.  2. Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»/  Показатель 1 «Объем жилищного строительства»  Показатель 2 «Количество семей, улучшивших жилищные условия» | |
| Связь с целями развития Волоконовского района / стратегическими приоритетами Белгородской области | 1. Стратегическая цель Волоконовского района до 2030 года «Формирование доступного и комфортного жилищного фонда с обеспеченностью не менее 33 кв.м жилья на одного жителя Волоконовского района» | |
| 2. Приоритет «Устойчивая технологически развитая экономика» («Обеспечить справедливые возможности и достойную жизнь в лучшем регионе России»)  2.1. Показатель «Увеличение объемов жилищного строительства»;  2.2. Показатель «Улучшение жилищных условий граждан» | |

**2. Показатели муниципальной программы Волоконовского района**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/ убывания** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значения показателя по годам** | | | | | | | | **Документ** | **Ответственный  за достижение показателя** | **Связь с показателями национальных целей** | **Связь с показателями государственных программ Белгородской области** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | | **2029** | | **2030** |  |  |  |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | | **12** | | **13** | **14** | **15** | **16** | **17** |
| Цель 1. «Увеличение годового объема ввода жилья до 8,0 тыс. кв. метра к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1. | Объем жилищного строительства | МП | П | Тыс кв. метров | 8,6 | 2023 | 6,0 | 6,3 | 6,7 | 7,0 | 7,5 | | 8,0 | | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021  № 2765-р | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»/ Объем жилищного строительства |
| 2. | Обеспеченность населения жильем на одного жителя района | МП | П | Кв. метров | 25,98 | 2023 | 27,08 | 28,03 | 30 | 31,3 | 32,5 | | 33 | | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»/ Объем жилищного строительства |
| 3. | Доля МКД в объеме вводимого жилья | МП | П | Процент | 0 | 2023 | 9,0 | 9,0 | 9,3 | 9,3 | 9,4 | | 9,5 | | Постановление Правительства Белгородской области от 11.07.2023 № 371-пп «Об утверждении Стратегии социально-экономического развития Белгородской области на период до 2030 года» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»/ Объем жилищного строительства |
| Цель 2. «Улучшение жилищных условий к 2030 году 8 семей» | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| 4. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | МП | П | семей | 3 | 2023 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | Распоряжение Правительства Российской Федерации от 01.10.2021 № 2765-р | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»/ Объем жилищного строительства |
| 5. | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | МП | П | семей | 3 | 2023 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | | 8 | | Постановление Правительства Российской Федерации от 30.12.2017 № 1710 «Об утверждении государственной программы Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | Обеспечение граждан жильем общей площадью не менее 33 кв. метров на человека к 2030 году и не менее 38 кв. метров к 2036 году | Государственная программа Российской Федерации «Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации»/ Объем жилищного строительства |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципальной программы Волоконовского района в 2025 году**

| **№**  **п/п** | **Наименование показателя** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сен.** | **окт.** | **ноя.** |  |
| 1. | Цель 1. «Увеличение годового объема ввода жилья до 8,0 тыс. кв. метра к 2030 году» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Объем жилищного строительства | МП | тыс. кв. метров | 0,5 | 0,4 | 0,5 | 0,3 | 0,6 | 0,3 | 0,8 | 0,7 | 0,8 | 0,7 | 0,5 | 6,0 |
| 1.2. | Обеспеченность населения жильем на одного жителя района | МП | Кв. метров | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 27,08 |
| 1.3. | Доля МКД в объеме вводимого жилья | МП | Процент | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 9,5 |
| 2. | Цель 2. «Улучшение жилищных условий к 2030 году 8 семей» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество семей, улучшивших жилищные условия | МП | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 8 |
| 2.2. | Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем | МП | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 8 |

#### **4. Структура муниципальной программы Волоконовского района**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Задачи структурного элемента** | **Краткое описание ожидаемых эффектов от реализации задачи структурного элемента** | **Связь с показателями** |
| **1** | **2** | **3** | **4** |
| 1. | Муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей», не входящий в национальный проект | | |
| Куратор: Копица В.В. – заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | | |
| Ответственный за реализацию – отдел капитального строительства (Чупаков С.В.) | Срок реализации: 2025- 2030 годы | |
| 1.1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | Улучшены жилищные условия молодых семей с использованием бюджетной поддержки | Количество семей, улучшивших жилищные условия. Количество семей отдельных категорий граждан, обеспеченных жильем |
| 2. | Ведомственный проект «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья», не входящий в национальный проект | | |
| Куратор: Копица В.В. – заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | | |
| Ответственный за реализацию – отдел капитального строительства (Чупаков С.В.) | Срок реализации - 2025 - 2030 годы | |
| 2.1. | Задача «Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов « | Улучшение жилищных условий работников бюджетной сферы с использованием бюджетной поддержки | Количество семей, работников бюджетной сферы, улучшивших жилищные условия |
| 2.2. | Задача «Оказание поддержки условий участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов « | Улучшение жилищных условий участников специальной военной операции с использованием бюджетной поддержки | Количество семей, участников специальной военной операции, улучшивших жилищные условия |
| 3. | Ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» | | |
| Куратор: Копица В.В. – заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | | |
| Ответственный за реализацию – отдел капитального строительства (Чупаков С.В.) | Срок реализации - 2025 - 2030 годы | |
| 3.1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете в качестве нуждающихся в жилых помещениях» | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами за счет средств регионального бюджета | Количество семей, улучшивших жилищные условия |
| 4. | Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» | | |
| Куратор: Копица В.В. – заместитель главы администрации района по строительству и ЖКХ | | |
| Ответственный за реализацию – отдел капитального строительства (Чупаков С.В.) | Срок реализации - 2025 - 2030 годы | |
| 4.1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | Обеспечение жилыми помещениями детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа. | Количестводетей-сирот, улучшивших жилищные условия. |

#### **5. Финансовое обеспечение муниципальной программы Волоконовского района**

| **Наименование муниципальной программы, структурного элемента,**  **источник финансового обеспечения** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** |
| **Муниципальная программа «Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Волоконовского района» (всего), в том числе: (всего), в том числе:** | 08 1 03 44970 300 10 04 | **27 825,3** | **39 994,4** | **33 399,1** | **33 399,1** | **33 399,1** | **33 399,1** | **201 416,1** |
| Местный бюджет (всего), из них: | 27 825,3 | 39 994,4 | 33 399,1 | 33 399,1 | 33 399,1 | 33 399,1 | 201 416,1 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Муниципальный проект «Обеспечение жильем молодых семей», не входящий в национальный проект (всего), в том числе:** | **1 190,3** | **1 190,3** | **1 190,3** | **1 190,3** | **1 190,3** | **1 190,3** | **7 141,8** |
| Местный бюджет (всего), из них: | 1 190,3 | 1 190,3 | 1 190,3 | 1 190,3 | 1 190,3 | 1 190,3 | 7 141,8 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ведомственные проекты** | 08 3 | **8 959,7** | **14 294,4** | **13 091,2** | **13 091,2** | **13 091,2** | **13 091,2** | **75 618,9** |
| **Ведомственный проект «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» (всего), в том числе:** | 08 3 01 | 8 034,3 | 13 369,0 | 12 165,8 | 12 165,8 | 12 165,8 | 12 165,8 | 70 066,5 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 8 034,3 | 13 369,0 | 12 165,8 | 12 165,8 | 12 165,8 | 12 165,8 | 70 066,5 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 7 632,5 | 12 700,5 | 11 557,5 | 11 557,5 | 11 557,5 | 11 557,5 | 66 563,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Реализация мероприятия по обеспечению жильем семей, имеющих детей-инвалидов, нуждающихся в улучшении жилищных условий (всего), в том числе:** | 08 3 01 23900 400 10 04  08 3 01 73900 400 10 04  08 3 02 | 8 034,3 | 13 369,0 | 12 165,8 | 12 165,8 | 12 165,8 | 12 165,8 | 70 066,5 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 401,8 | 668,5 | 608,3 | 608,3 | 608,3 | 608,3 | 3 503,5 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 7 632,5 | 12 700,5 | 11 557,5 | 11 557,5 | 11 557,5 | 11 557,5 | 66 563,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Ведомственный проект «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья» (всего), в том числе:** | 08 3 02 | **925,4** | **925,4** | **925,4** | **925,4** | **925,4** | **925,4** | **5 552,4** |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 925,4 | 925,4 | 925,4 | 925,4 | 925,4 | 925,4 | 5 552,4 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов**  **(всего), в том числе:** | 08 3 02  08 3 02 73840 300 10 03 | 753,0 | 753,0 | 753,0 | 753,0 | 753,0 | 753,0 | 4 518,0 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 753,0 | 753,0 | 753,0 | 753,0 | 753,0 | 753,0 | 4 518,0 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов (всего), в том числе:** | 08 3 02 73870 300 10 03 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 1 034,4 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 172,4 | 1 034,4 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Комплекс процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (всего), в том числе:** | 08 4 01  08 4 01 70820 400 10 04 | **17 675,3** | **24 509,7** | **19 117,6** | **19 117,6** | **19 117,6** | **19 117,6** | **118 655,4** |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 17 675,3 | 24 509,7 | 19 117,6 | 19 117,6 | 19 117,6 | 19 117,6 | 118 655,4 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей, лицам из их числа по договорам найма специализированных жилых помещений (всего), в том числе:** | 17 675,3 | 24 509,7 | 19   117,6 | 19 117,6 | 19 117,6 | 19 117,6 | 118 655,4 |
| Местный бюджет (всего), из них: | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| - межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 17 675,3 | 24 509,7 | 19 117,6 | 19 117,6 | 19 117,6 | 19 117,6 | 118 655,4 |
| Внебюджетные источники | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

III. Паспорт муниципального проекта «Обеспечение жильем

**молодых семей», не входящего в национальный проект**

**(далее – муниципальный проект 1)**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта, не входящего в состав федерального проекта | «Обеспечение жильем молодых семей» | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта, не входящего в состав муниципального проекта | Копица  Валентина Васильевна | | Заместитель главы администрации Волоконовского района по строительству и ЖКХ | | |
| Руководитель муниципального проекта, не входящего в состав муниципального проекта | Чупаков  Сергей Викторович | | Начальник отдела капитального строительства администрации Волоконовского района | | |
| Администратор муниципального проекта, не входящего в состав муниципального проекта | Шульгина  Юлия Евгеньевна | | Специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | | |
| Целевые группы | Население Волоконовского района | | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Волоконовского района | 1. | Государственная программа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области | | |
| 1.1. | Муниципальная программа Волоконовского района | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | | |

**2. Показатели муниципального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** | **Признак «Участие муниципального образования»** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья | «МП» | Прогрессирующий | Семей | 3 | 2023 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | Да | Да |

**3. Помесячный план достижения показателей муниципального проекта 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **февраль** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |  |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья | «МП» | Семей | - | - | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | 2 |

**4. Мероприятия (результаты) муниципального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Признак «Участие муниципального образования»** | **Связь с показателями регионального проекта** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий | X | Семей | 3 | 2023 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | Выплаты физическим лицам | МП | Да | Количество молодых семей, получивших свидетельства о праве на получение социальной выплаты на приобретение жилья |

**5. Финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | | | |
| **2025** | **2026** | | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | | | | | | | | | | |
| Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий, всего | | 08 1 03 44970 300 10 04 | 1 190,3 | | 1 190,3 | 1 190,3 | 0 | 0 | 0 | | 3 570,5 |
| местный бюджет (всего), из них: | | 1 190,3 | | 1 190,3 | 1 190,3 | 0 | 0 | 0 | | 3 570,5 |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | | 0 | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | | 0 |

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных**

**на финансовое обеспечение реализации муниципального проекта 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года**  **(тыс. рублей)** |
| **янв.** | **февраль** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий | - | - | 1 190,3 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 190,3 |
| ИТОГО: | |  |  | 1 190,3 |  |  |  |  |  |  |  |  | 1 190,3 |

|  |
| --- |
| **Приложение**  **к паспорту муниципального проекта «Обеспечение жильем молодых семей», не входящего в национальный проект** |

**План реализации муниципального проекта 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта**  **(в соответствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончание** | **предшествен**  **ники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача «Решение жилищной проблемы молодых семей» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат: «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Семей |  |  | x |
| 1.1.1 | Мероприятие: «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Семей |  |  | x |
| 1.1.  К1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 01.01.2025 | 01.11.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Семей |  |  | Распоряжение |
| 1.1.  К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2025 | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Семей |  |  | Отчет |
| 1.1.  К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Семей |  |  | Отчет |
| 1.1.2 | Мероприятие: «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Семей |  |  | x |
| 1.2.  К.1 | Контрольная точка «Документ, утвержден» | 01.01.2026 | 01.11.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Семей |  |  | Распоряжение |
| 1.2.  К.2 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2026 | 01.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Семей |  |  | Отчет |
| 1.2.  К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Семей |  |  | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие: «Оказана поддержка молодым семьям в улучшении жилищных условий» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Семей |  |  | x |
| 1.3.  К.1 | Контрольная точка «Документ, утвержден» | 01.01.2027 | 01.11.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Семей |  |  | Распоряжение |
| 1.3.  К.2 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2027 | 01.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Семей |  |  | Отчет |
| 1.3.  К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Семей |  |  | Отчет |

**IV. Паспорт ведомственного проекта «Оказание финансовой поддержки в приобретении (строительстве) жилья»**

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта, не входящего в состав федерального проекта | «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта, не входящего в состав муниципального проекта | Копица  Валентина Васильевна | | Заместитель главы администрации Волоконовского района по строительству и ЖКХ | | |
| Руководитель муниципального проекта, не входящего в состав муниципального проекта | Чупаков  Сергей Викторович | | Начальник отдела капитального строительства администрации Волоконовского района | | |
| Администратор муниципального проекта, не входящего в состав муниципального проекта | Шульгина  Юлия Евгеньевна | | Специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | | |
| Целевые группы | Население Волоконовского района | | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и муниципальными программами Волоконовского района | 1. | Государственная программа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области | | |
| 1.1. | Муниципальная программа Волоконовского района | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | | |

**2. Показатели ведомственного проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/**  **убывания** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)**)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Поддержка в виде субсидий на приобретение жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | «ВП» | Прогрессирующий | Семей | 0 | 2023 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | - | Да |
| 2. | Задача «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество семей, участников специальной военной операции, улучшивших жилищные условия | «ВП» | Прогрессирующий | Семей | 0 | 2023 | 1 | 1 | 1 | - | - | - | Да |

**3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)**)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **февраль** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |  | |
| 1. | Задача «Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Поддержка в виде субсидий на приобретение жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | «ВП» | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |  | 3 | |
| 2. | Задача «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Количество семей, участников специальной военной операции, улучшивших жилищные условия | «ВП» | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 1 | |

**4. Мероприятия (результаты) ведомственный проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)**)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Признак «Участие муниципального образования»** | **Связь с показателями регионального проекта** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача «Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Поддержка в виде субсидий на приобретение жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | X | Семей | 0 | 2023 | - | - | - | - | - | - | Выплаты физическим лицам | ВП | Нет | Количество семей, участников специальной военной операции, улучшивших жилищные условия. |
| 2. | Задача «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Мероприятие.  Семьи участников специальной военной операции улучшили жилищные условия. | X | Семей | 0 | 2023 | - | - | - | - | - | - | Выплаты физическим лицам | ВП | Нет | Количество семей, участников специальной военной операции, улучшивших жилищные условия. |

**5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | | | | | | | | | | |
| **2025** | | **2026** | | | **2027** | | **2028** | | **2029** | | **2030** | | **Всего** | | |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | | | **6** | | **7** | | **8** | | **9** | | **10** | | |
| 1. | Задача «Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов, всего | 08 3 02 73840 300 10 03 | 753,0 | | | 753,0 | | 753,0 | |  | |  | |  | | | 2 259,0 | |
|  | местный бюджет (всего), из них: |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  | |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 753,0 | | | 753,0 | | 753,0 | |  | |  | |  | | | 2 259,0 | |
| 2. | Задача «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов « | | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов, всего | 08 3 02 73870 300 10 03 | | 172,4 | | | 172,4 | | 172,4 | |  | |  | |  | | | 517,2 |
| местный бюджет (всего), из них: |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) |  | | |  | |  | |  | |  | |  | | |  |

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 2 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** | |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** | **декабрь** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Задача «Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 62,75 | 753,0 |
| 2. | Задача «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» | | | | | | | | | | | | | |
| 2.1 | Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 14,36 | 172,4 |
| ИТОГО: | | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 77,11 | 925,4 |

|  |
| --- |
| **Приложение**  **к паспорту ведомственного проекта**  **«Оказание финансовой поддержки**  **в приобретении (строительстве) жилья»** |

**План реализации ведомственного проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)** | | **Мощность объекта** | | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)**)** | | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | | **9** | | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача «Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат: «Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов « | 01.01.2025 | 31.12.2029 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | | Семей | |  |  | x |
|  | Мероприятие: «Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов «в 2025 году |  |  | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» |  | |  | |  |  |  |
| 1.1.  К1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | | Семей | |  |  | Распоряжение |
| 1.1.  К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | | Семей | |  |  | Отчет |
| 1.1.  К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | | Семей | |  |  | Отчет |
| 1.1.2 | Мероприятие: «Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов « в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | | Семей | |  |  | x |
| 1.2.  К.1 | Контрольная точка «Документ, утвержден» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | | Семей | |  |  | Распоряжение |
| 1.2.  К.2 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | | Семей | |  |  | Отчет |
| 1.2.  К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | | Семей | |  |  | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие: «Оказание поддержки работникам бюджетной сферы в приобретении жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов « в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Семей | |  | |  | x |
| 1.3.  К.1 | Контрольная точка «Документ, утвержден» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Семей | |  | |  | Распоряжение |
| 1.3.  К.2 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Семей | |  | |  | Отчет |
| 1.3.  К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Семей | |  | |  | Отчет |
| 2. | Задача «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов» | | | | | | | | | | | | |
| 2.1. | Результат: «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов « | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | | Семей | |  |  | x |
| 2.1.1 | Мероприятие: « Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов « в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | | Семей | |  |  | x |
| 2.1.  К1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 01.01.2025 | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | | Семей | |  |  | Распоряжение |
| 2.1.  К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2025 | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | | Семей | |  |  | Отчет |
| 2.1.  К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | | Семей | |  |  | Отчет |
| 2.1.2 | Мероприятие: « Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов « в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | | Семей | |  |  | x |
| 2.2.  К.1 | Контрольная точка «Документ, утвержден» | 01.01.2026 | 01.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | | Семей | |  |  | Распоряжение |
| 2.2.  К.2 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2026 | 01.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | | Семей | |  |  | Отчет |
| 2.2.  К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | | Семей | |  |  | Отчет |
| 2.3. | Мероприятие: «Оказание поддержки участникам специальной военной операции в приобретении (строительстве) жилья с помощью жилищных (ипотечных) кредитов и займов « в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | | Семей | |  |  | x |
| 2.3.  К.1 | Контрольная точка «Документ, утвержден» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | | Семей | |  |  | Распоряжение |
| 2.3.  К.2 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | | Семей | |  |  | Отчет |
| 2.3.  К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.01..2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | | Семей | |  |  | Отчет |

V. Паспорт ведомственного проекта «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» (далее – ведомственный проект 3)

**1. Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта, не входящего в состав федерального проекта | «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта, не входящего в состав муниципального проекта | Копица  Валентина Васильевна | | Заместитель главы администрации Волоконовского района по строительству и ЖКХ | | |
| Руководитель муниципального проекта, не входящего в состав муниципального проекта | Чупаков  Сергей Викторович | | Начальник отдела капитального строительства администрации Волоконовского района | | |
| Администратор муниципального проекта, не входящего в состав муниципального проекта | Шульгина  Юлия Евгеньевна | | Специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | | |
| Целевые группы | Население Волоконовского района | | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и с муниципальными программами Волоконовского района | 1. | Государственная программа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области | | |
| 1.1. | Муниципальная программа Волоконовского района | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | | |

**2. Показатели ведомственного проекта 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/**  **убывания** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)**)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** | **Признак «Участие муниципального образования»** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** | **15** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | | | |  |
| 1.1 | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями | «ВП» | Прогрессирующий | Семей | 0 | 2023 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | Да | Да |

**3. Помесячный план достижения показателей ведомственного проекта 3 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения**  **(по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)**)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **фев.** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |  |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями | «ВП» | Семей | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 |

**4. Мероприятия (результаты) ведомственного проекта 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)**)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Признак «Участие муниципального образования»** | **Связь с показателями регионального проекта** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставление жилых помещений семьям с детьми-инвалидами | X | Семей | 0 | 2023 | 2 | 2 | 2 | - | - | - | Выплаты физическим лицам | ВП | Да | Количество семей с детьми-инвалидами, обеспеченных жилыми помещениями |

**5. Финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 2**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | | |
| **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | | **10** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | |
|  | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами, всего | 08 3 01 23900 400 10 04  08 3 01 73900 400 10 04 | 8 034,3 | 13 369,0 | 12 165,8 | 0 | 0 | 0 | 33 569,1 | |
| местный бюджет (всего), из них: | 401,8 | 668,5 | 608,3 | 0 | 0 | 0 | 29 382,2 | |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | 7 632,5 | 12 700,5 | 11 557,5 | 0 | 0 | 0 | 31 890,5 | |

**6. Помесячный план исполнения областного бюджета в части бюджетных ассигнований, предусмотренных на финансовое обеспечение реализации ведомственного проекта 3 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№**  **п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **План исполнения нарастающим итогом (тыс. рублей)** | | | | | | | | | | | **Всего на конец 2025 года (тыс. рублей)** |
| **янв.** | **февраль** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |  |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 8 034,3 | 8 034,3 |
| ИТОГО: | |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 8 034,3 |

|  |
| --- |
| **Приложение**  **к паспорту ведомственного проекта**  **«Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете**  **нуждающихся в жилых помещениях»** |

**План реализации ведомственного проекта 3**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)** | **Мощность объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения (по** [**ОКЕИ**](https://login.consultant.ru/link/?req=doc&base=LAW&n=482062)**)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат: «Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Семей |  |  | x |
| 1.1.1 | Мероприятие: «Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Семей |  |  | x |
| 1.1.  К1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 01.01.2025 | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Семей |  |  | Распоряжение |
| 1.1.  К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2025 | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Семей |  |  | Отчет |
| 1.1.  К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Семей |  |  | Отчет |
| 1.1.2 | Мероприятие: «Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Семей |  |  | x |
| 1.2.  К.1 | Контрольная точка «Документ, утвержден» | 01.01.2026 | 01.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Семей |  |  | Распоряжение |
| 1.2.  К.2 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Семей |  |  | Отчет |
| 1.2.  К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 20.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Семей |  |  | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие: «Предоставлены жилые помещения семьям с детьми-инвалидами» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Семей |  |  | x |
| 1.3.  К.1 | Контрольная точка «Документ, утвержден» | 01.01.2027 | 01.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Семей |  |  | Распоряжение |
| 1.3.  К.2 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.12.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Семей |  |  | Отчет |
| 1.3.  К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.12.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Семей |  |  | Отчет |

**VI. Паспорт комплекса процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению жильем отдельных категорий граждан» (далее - комплекс процессных мероприятий 1)**

1. **Основные положения**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Краткое наименование муниципального проекта, не входящего в состав федерального проекта | «Улучшение жилищных условий граждан, состоящих на учете нуждающихся в жилых помещениях» | | Срок реализации проекта | 01.01.2025 | 31.12.2030 |
| Куратор муниципального проекта, не входящего в состав муниципального проекта | Копица  Валентина Васильевна | | Заместитель главы администрации Волоконовского района по строительству и ЖКХ | | |
| Руководитель муниципального проекта, не входящего в состав муниципального проекта | Чупаков  Сергей Викторович | | Начальник отдела капитального строительства администрации Волоконовского района | | |
| Администратор муниципального проекта, не входящего в состав муниципального проекта | Шульгина  Юлия Евгеньевна | | Специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | | |
| Целевые группы | Население Волоконовского района | | | | |
| Связь с государственными программами Белгородской области и муниципальными программами Волоконовского района | 1. | Государственная программа Белгородской области | Обеспечение доступным и комфортным жильем жителей Белгородской области | | |
| 1.1. | Муниципальная программа Волоконовского района | Обеспечение доступным и комфортным жильем и коммунальными услугами граждан Российской Федерации | | |

**2. Показатели комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Признак возрастания/**  **убывания** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Период, год** | | | | | | **Нарастающий итог** |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** | **13** | **14** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | «ГП» | Прогрессирующий | Человек | 3 | 2023 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | Да |

**3. Помесячный план достижения показателей комплекса процессных мероприятий 1 в 2025 году**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели регионального проекта** | **Уровень показателя** | **Единица измерения (по ОКЕИ)** | **Плановые значения по кварталам/месяцам** | | | | | | | | | | | **На конец 2025 года** |
| **янв.** | **февраль** | **март** | **апр.** | **май** | **июнь** | **июль** | **авг.** | **сент.** | **окт.** | **ноябрь** |  |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1 | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями | «ГП» | Человек | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 6 | 6 |

#### **4. Мероприятия (результаты) комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата)** | **Наименование структурных элементов государственных программ вместе с наименованием государственной программы** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Базовое значение** | | **Значение мероприятия (результата), параметра характеристики мероприятия (результата) по годам** | | | | | | **Тип мероприятия (результата)** | **Уровень мероприятия (результата)** | **Признак «Участие муниципального образования»** | **Связь с показателями регионального проекта** | |
| **значение** | **год** | **2025** | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** |  |  |  |  |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Предоставлены жилые помещения детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей | X | Человек | 3 | 2023 | 6 | 5 | 5 | - | - | - | Выплаты физическим лицам | ГП | Нет | Количество детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми |

**5. Финансовое обеспечение комплекса процессных мероприятий 1**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата) и источники финансирования** | **Код бюджетной классификации** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | | |
| **2025** | | **2026** | **2027** | **2028** | **2029** | **2030** | **Всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** |
| **Комплекс процессных мероприятий (всего), в том числе:** | | 08 4 01 70820 400 10 04 | 17 675,3 | | 24 509,7 | 19 117,6 | 0 | 0 | 0 | 61 302,6 |
| Обеспечение предоставления жилых помещений детям-сиротам и детям, оставшимся без попечения родителей по договорам найма специализированных жилых помещений за счет областного бюджета, всего, в том числе: | |  | | 17 675,3 | 24 509,7 | 19 117,6 | 0 | 0 | 0 | 61 302,6 |
| местный бюджет (всего), из них: | |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| межбюджетные трансферты из федерального бюджета (справочно) | |  | | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| межбюджетные трансферты из регионального бюджета (справочно) | |  | | 17 675,3 | 24 509,7 | 19 117,6 | 0 | 0 | 0 | 61 302,6 |

|  |
| --- |
| **Приложение к паспорту комплекса**  **процессных мероприятий «Реализация мер по обеспечению**  **жильем отдельных категорий граждан»** |

**План**

**реализации комплекса процессных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Наименование мероприятия (результата), объекта мероприятия (результата), контрольной точки** | **Срок реализации** | | **Взаимосвязь** | | **Ответственный исполнитель** | **Адрес объекта (в соответствии с ФИАС)** | **Мощность**  **объекта** | | **Объем финансового обеспечения (тыс. руб.)** | **Вид документа и характеристика мероприятия (результата)** |
| **начало** | **окончание** | **предшественники** | **последователи** | **Единица измерения**  **(по ОКЕИ)** | **Значение** | **всего** |
| **1** | **2** | **3** | **4** | **5** | **6** | **7** | **8** | **9** | **10** | **11** | **12** |
| 1. | Задача «Обеспечение жильем отдельных категорий граждан» | | | | | | | | | | |
| 1.1. | Результат: «Количество детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» | 01.01.2025 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Человек |  |  | x |
| 1.1.1 | Мероприятие: «Количество детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» в 2025 году | 01.01.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Человек |  |  | x |
| 1.1.  К1. | Контрольная точка «Документ утвержден» | 01.01.2025 | 01.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Человек |  |  | Распоряжение |
| 1.1.  К.2. | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Человек |  |  | Отчет |
| 1.1.  К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.12.2025 | 31.12.2025 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Человек |  |  | Отчет |
| 1.1.2 | Мероприятие: «Количество детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» в 2026 году | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Человек |  |  | x |
| 1.2.  К.1 | Контрольная точка «Документ, утвержден» | 01.01.2026 | 01.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Человек |  |  | Распоряжение |
| 1.2.  К.2 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.01.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Человек |  |  | Отчет |
| 1.2.  К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.12.2026 | 31.12.2026 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Человек |  |  | Отчет |
| 1.3. | Мероприятие: «Количество детей-сирот, детей оставшихся без попечения родителей, и лиц из их числа, обеспеченных жилыми помещениями» в 2027 году | 01.01.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Человек |  |  | x |
| 1.3.  К.1 | Контрольная точка «Документ, утвержден» | 01.01.2027 | 01.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Человек |  |  | Распоряжение |
| 1.3.  К.2 | Контрольная точка «Выплаты осуществлены» | 01.12.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Человек |  |  | Отчет |
| 1.3.  К.3. | Контрольная точка «Услуга оказана» | 01.12.2027 | 31.12.2027 | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Взаимосвязь с иными результатами и контрольными точками отсутствует | Шульгина Юлия Евгеньевна-специалист по строительству МКУ «Административно-хозяйственный центр обеспечения деятельности органов местного самоуправления муниципального района «Волоконовский район» | X | Человек |  |  | Отчет |