

**ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН**

**АДМИНИСТРАЦИЯ**

**МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»**

**БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ**

П о с т а н о в л е н и е

**Волоконовка**

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_ 2024 г. № \_\_\_\_\_\_\_\_**

**О внесении изменений в постановление главы администрации Волоконовского района от 21 июля 2014 года № 276**

В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной [программы](consultantplus://offline/ref=65A3B46BED77EA549F53D2DDA002219C6376DD9E866CD1BED59C8D3574441B1EEB4BDD1A22815A3C5B83F8O322F) Волоконовского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района» **п о с т а н о в л я ю:**

1. Внести следующие изменения в [постановление](consultantplus://offline/ref=65A3B46BED77EA549F53D2DDA002219C6376DD9E866CD1BED59C8D3574441B1EOE2BF) главы администрации Волоконовского района от 21 июля 2014 года № 276 «Об утверждении муниципальной программы Волоконовского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района»:

- пункт 4 постановления изложить в следующей редакции:

«4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по строительству и ЖКХ Копицу В.В.»;

- в муниципальную программу Волоконовского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района» (далее – Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:

- по всему тексту Программы слова «2021-2025» заменить словами «2021-2026 годы»;

- раздел 3 «Участники муниципальной программы» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Администрация муниципального района «Волоконовский район» в лице отдела капитального строительства администрации района, отдела архитектуры и градостроительства администрации района, управление финансов и бюджетной политики администрации муниципального района «Волоконовский район»»;

- [раздел](consultantplus://offline/ref=65A3B46BED77EA549F53D2DDA002219C6376DD9E866CD1BED59C8D3574441B1EEB4BDD1A22815A3C5B83FAO329F) 8 «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджета Волоконовского района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» Паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах 270 452,9 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за счет средств бюджета Волоконовского района составит 124 461,2 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2015 год – 13 188,0 тыс. рублей;

2016 год – 19 725,0 тыс. рублей;

2017 год – 16 058,0 тыс. рублей;

2018 год – 25 179,00 тыс. рублей;

2019 год – 23 717,9 тыс. рублей;

2020 год – 26 593,3 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за счет средств областного бюджета составит 145 991,7 тыс. рублей.

Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2021-2026 годах за счет всех источников финансирования составит 484 683,50 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2021-2026 годах за счет средств бюджета Волоконовского района составит 195758,07 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2021 год – 32 733,50 тыс. рублей;

2022 год – 34 964,52 тыс. рублей;

2023 год – 41 605,65 тыс. рублей;

2024 год – 37 384,70 тыс. рублей;

2025 год – 33722,70 тыс. рублей.

2026 год – 15 347,00 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2021-2026 годах за счет средств областного бюджета составит 288 925,43 тыс. рублей.»;

- [раздел](consultantplus://offline/ref=65A3B46BED77EA549F53D2DDA002219C6376DD9E866CD1BED59C8D3574441B1EEB4BDD1A22815A3C5B83FAO329F) 5 «Ресурсное обеспечение муниципальной программы» Программы изложить в следующей редакции:

«Расходы на реализацию муниципальной программы формируются за счет средств федерального, областного, бюджета муниципального района «Волоконовский район», внебюджетных фондов и иных источников.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 3 к муниципальной программе, за счет средств бюджета муниципального района «Волоконовский район» - в приложении № 4 к муниципальной программе.»;

- раздел 2 «Участники подпрограммы 1» Паспорта Подпрограммы 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» Программы изложить в следующей редакции:

«Администрация муниципального района «Волоконовский район» в лице отдела капитального строительства администрации района, отдела архитектуры и градостроительства администрации района, управления финансов и бюджетной политики администрации района муниципального района «Волоконовский район»»;

- [раздел 6 «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1 за счет средств бюджета Волоконовского района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» Паспорта](consultantplus://offline/ref=65A3B46BED77EA549F53D2DDA002219C6376DD9E866CD1BED59C8D3574441B1EEB4BDD1A22815A3C5B80F8O322F) подпрограммы 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» Программы изложить в следующей редакции:

«Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 244 597,4 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2020 годах за счет средств бюджета Волоконовского района составит всего 103 248,4 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 11 316,0 тыс. рублей;

2016 год – 17 913,0 тыс. рублей;

2017 год – 13 558,0 тыс. рублей;

2018 год – 21 189,0 тыс. рублей;

2019 год – 18 217,9 тыс. рублей;

2020 год – 21 054,5 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2020 годах за счет средств областного бюджета составит 141 349,0 тыс. рублей.

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2021-2026 годах за счет всех источников финансирования составит 424 502,42 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1 в 2021-2026 годах за счет средств бюджета Волоконовского района составит всего 150 465,62 тыс. рублей.

2021 год – 27 192,30 тыс. рублей;

2022 год – 26 801,79 тыс. рублей;

2023 год – 31 162,53 тыс. рублей;

2024 год – 26 312,00 тыс. рублей;

2025 год – 23 650,00 тыс. рублей.»;

2026 год – 15 347,00 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2021-2026 годах за счет средств областного бюджета составит 274036,80 тыс. рублей»;

- [раздел 5](consultantplus://offline/ref=65A3B46BED77EA549F53D2DDA002219C6376DD9E866CD1BED59C8D3574441B1EEB4BDD1A22815A3C5B86F9O327F) «Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных распорядителей средств бюджета Волоконовского района, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)» подпрограммы 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» Программы изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 Программы за счет средств бюджета Волоконовского района по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджеты на очередной финансовый год (и плановый период).»;

- раздел 2 «Участники подпрограммы 2» Паспорта Подпрограммы 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы» Программы изложить в следующей редакции:

«Администрация муниципального района «Волоконовский район» в лице отдела капитального строительства администрации района, отдела архитектуры и градостроительства администрации района»;

- [раздел 6 «Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджета Волоконовского района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» Паспорта](consultantplus://offline/ref=65A3B46BED77EA549F53D2DDA002219C6376DD9E866CD1BED59C8D3574441B1EEB4BDD1A22815A3C5B80F8O322F) подпрограммы 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы» Программы изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2020 годах составит 25 165,5 тыс. руб. Объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 годах за счет средств бюджета Волоконовского района составит всего 20 722,8 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 1 872,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 812,0 тыс. рублей;

2017 год – 2 500,0 тыс. рублей;

2018 год – 3 500,0 тыс. рублей;

2019 год – 5 500,0 тыс. рублей;

2020 год – 5 538,8 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2020 годах за счет средств областного бюджета составит 4 642,7 тыс. рублей.

Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2021-2026 годах составит 60181,08 тыс. рублей. Объем финансирования подпрограммы в 2021-2026 годах за счет средств бюджета Волоконовского района составит всего 45292,45 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 5 541,2 тыс. рублей;

2022 год – 8 162,73 тыс. рублей;

2023 год – 10 443,12 тыс. рублей;

2024 год – 11 072,70 тыс. рублей;

2025 год – 10 072,70 тыс. рублей.

2026 год – 0 тыс. руб.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2021-2026 годах за счет средств областного бюджета составит 14 888,63 тыс. рублей»;

– [раздел 5](consultantplus://offline/ref=65A3B46BED77EA549F53D2DDA002219C6376DD9E866CD1BED59C8D3574441B1EEB4BDD1A22815A3C5B86F9O327F) «Ресурсное обеспечение подпрограммы 2 (в разрезе главных распорядителей средств областного бюджета и бюджета Волоконовского района основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)» подпрограммы 2 «Совершенствование и развития транспортной системы» Программы изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 Программы за счет средств бюджета Волоконовского района по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджеты на очередной финансовый год (и плановый период).»;

– [приложения № 1](consultantplus://offline/ref=65A3B46BED77EA549F53D2DDA002219C6376DD9E866CD1BED59C8D3574441B1EEB4BDD1A22815A3C5A81F1O325F), [№](consultantplus://offline/ref=65A3B46BED77EA549F53D2DDA002219C6376DD9E866CD1BED59C8D3574441B1EEB4BDD1A22815A3C5A85FCO322F) 3, [№ 4](consultantplus://offline/ref=65A3B46BED77EA549F53D2DDA002219C6376DD9E866CD1BED59C8D3574441B1EEB4BDD1A22815A3C5A85F0O320F) к Программе изложить в редакции согласно [приложению](#Par628) к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации Волоконовского района (Фартушная М.В.) производить финансирование мероприятий Программы с учетом настоящего постановления.

3. Контроль за исполнением постановления возложить на заместителя главы администрации по строительству и ЖКХ Копицу В.В.

**Глава администрации района С.И. Бикетов**

**Приложение**

**к постановлению**

**администрации района**

**от \_\_\_\_\_\_ 2024 года**

**№ \_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе**

**Волоконовского района**

**«Совершенствование и развитие**

**транспортной системы и дорожной сети**

**Волоконовского района»**

**Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы**

**на I этапе реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы , подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения. | Значение показателя непосредственного результата по годам реализации | | | | | |
| 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | 9 | | 10 | 11 | 12 | | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Волоконовского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района на  2015-2020 годы»  (Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения) | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | | | 2015-2020 | | Прогресси-рующий | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 82,0 | | 82,1 | 82,2 | 82,3 | | 82,4 | 82,54 |
| Густота автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием на 1000 кв. км территории, км | 334,1 | | 336,4 | 338,1 | 338,7 | | 339,2 | 339,8 |
| Общая протяженность построенных автомобильных дорог улично-дорожной сети с твердым покрытием в населенных пунктах района, км | 1,8 | | 1,75 | 0,54 | 0 | | 0 | 0 |
| Общая протяженность капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия, км | 2,1 | | 1,6 | 3,6 | 3,6 | | 3,6 | 3,6 |
| Пассажирооборот транспортом общего пользования,  млн. пасс.-км | 310,9 | | 311,2 | 311,4 | 311,8 | | 311,9 | 312,1 |
|  | **Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети»** | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | | | 2015-2020 | | Регресси-рующий | Общая протяженность построенных автомобильных дорог улично-дорожной сети с твердым покрытием в населенных пунктах района, км | 1,8 | | 1,75 | 0,54 | 0 | | 0 | 0 |
|  | | | 2015-2020 | | Прогресси-рующий | Общая протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием | 2,1 | | 1,6 | 3,6 | 3,6 | | 3,6 | 3,6 |
|  | | | 2015-2020 | | Регресси-рующий | Протяженность построенных автодорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки, км | 0,74 | | 0,96 | 0,65 | 0 | | 0 | 0 |
| **Задача 1. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских автомобильных дорог с целью снижения транспортных издержек** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | | 2015-2020 | Прогресси-рующий | | Протяженность автодорог, подлежащих ремонту, км | 2,1 | | 1,6 | 3,6 | 3,6 | | 3,6 | 3,6 |
|  | Мероприятие 1.1.1. Проектно-изыскательские работы | | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | | 2015-2020 | Прогресси-рующий | | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 3 | | 3 | 3 | 3 | | 3 | 3 |
| **Задача 2. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Строительство автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов | | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | | 2015-2020 | Регресси-рующий | | Протяженность автодорог, подлежащих ремонту, км | 1,61 | 1,75 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 1.2.2. Проектно-изыскательские работы | | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | | 2015-2020 | Регресси-рующий | |  | 1 | 2 | | 0 | 0 | | 0 | 0 |
| **Задача 3. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности автодорогами с твердым покрытием микрорайонов массовой жилищной застройки** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.1. Строительство автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | | 2015-2020 | - | | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки, км | - | | - | - | - | | - | - |
|  | Мероприятие 1.3.2. Проектно-изыскательские работы | | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | | 2015-2020 | - | | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | - | | - | - | - | | - | - |
| **Задача 4. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог** | | | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие1.4 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружении на них в границах городских и сельских поселений | | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | | 2015-2020 | Прогресси-рующий | | Протяженность автодорог, подлежащих содержанию, км | 491,0 | | 492,61 | 494,36 | 494,9 | | 495,44 | 495,98 |
|  | **Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы»** | | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | | 2015-2020 | Прогресси-рующий | | Пассажирооборот транспортом общего пользования,  млн. пасс. -км | 310,9 | | 311,2 | 311,4 | 311,8 | | 311,9 | 312,1 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | | 2015-2020 | Прогресси-рующий | | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, штук | 2 | | 2 | 2 | 2 | | 2 | 2 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуниципальном сообщении | | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | | 2015-2020 | Прогресси-рующий | | Количество пригородных внутримуниципальных маршрутов, штук | 12 | | 12 | 12 | 12 | | 12 | 16 |
|  | Мероприятия 2.2.1  Расходы на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющих льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования в пригородном сообщении | | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | | 2020 | Прогресси-рующий | | Количество перевезенных обучающихся, студентов и аспирантов образовательных организации из малообеспеченных (малоимущих) семей | - | | - | - | - | | - | 5 |
|  | **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети в Волоконов-ском районе»** | | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | | 2015-2020 | Прогресси-рующий | | Средний уровень достижения показателей муниципальной программы, процентов | 95 | | 95 | 95 | 95 | | 95 | 95 |
| **Задача 1. Исполнение муниципальных функций органом местного самоуправления в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения** | | | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 2015-2020 | Прогресси-рующий | |  | 95 | 95 | | 95 | 95 | 95 | | 95 |

**Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей**

**муниципальной программы на II этапе реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполни-тель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения. | Значение показателя непосредственного результата по годам реализации | | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 | 2026 |

| 1 | 2 | 3 | | | 4 | | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Волоконовского района «Совершенство-вание и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района на 2015 - 2020 годы»  (Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения) | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | | | 2021-2026 | | Прогресси-рующий | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 82,54 | 82,6 | 82,62 | 82,68 | 82,7 | 82,7 |
| Густота автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием на 1000 кв. км территории, км | 339,8 | 339,8 | 339,8 | 339,8 | 339,8 | 339,8 |
| Общая протяженность построенных автомобильных дорог улично-дорожной сети с твердым покрытием в населенных пунктах района, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Общая протяженность капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия, км | 3,6 | 2 3,65 | 3,68 | 3,7 | 3,72 | 3,8 |
| Пассажирооборот транспортом общего пользования,  млн. пасс.-км | 312,1 | 4,463 | 4,463 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
|  | **Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети»** | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | | | 2021-2026 | | Регресси-рующий | Общая протяженность построенных автомобильных дорог улично-дорожной сети с твердым покрытием в населенных пунктах района, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | | | 2021-2026 | | Прогресси-рующий | Общая протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,8 |
|  | | | 2021-2026 | | - | Протяженность построенных автодорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Задача 1. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских автомобильных дорог с целью снижения транспортных издержек** | | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | | 2021-2026 | Прогресси-рующий | | Протяженность автодорог, подлежащих ремонту, км | 3,6 | 3,65 | 3,7 | 3,7 | 3,7 | 3,8 |
|  | Мероприятие 1.1.1. Проектно-изыскательские работы | | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | | 2021-2026 | Прогресси-рующий | | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 4 |
| **Задача 2. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Строительство автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов | | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | | 2021-2026 | - | | Протяженность автодорог, подлежащих ремонту, км | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
|  | Мероприятие 1.2.2. Проектно-изыскательские работы | | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | | 2021-2026 | - | | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| **Задача 3. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности автодорогами с твердым покрытием микрорайонов массовой жилищной застройки** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.1. Строительство автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | | 2021-2026 | | - | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки, км | - | - | - | - | - | - |
|  | Мероприятие 1.3.2. Проектно-изыскательские работы | | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | | 2021-2026 | | - | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | - | - | - | - | - | - |
| **Задача 4. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог** | | | | | | | | | | | | | |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие1.4 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружении на них в границах городских и сельских поселений | | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | | 2021-2026 | Прогресси-рующий | | Протяженность автодорог, подлежащих содержанию, км | 491,2 | 491,2 | 491,2 | 491,2 | 491,2 | 491,2 |
|  | **Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы»** | | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | | 2021-2026 | Прогресси-рующий | | Пассажирооборот транспортом общего пользования,  млн. пасс. -км | 312,1 | 312,2 | 312,2 | 0,312 | 0,312 | 0,312 |
|  | Основное мероприятие 2.1. Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | | 2021-2026 | Прогресси-рующий | | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, штук | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуниципальном сообщении | | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | | 2021-2026 | Прогресси-рующий | | Количество пригородных внутримуниципальных маршрутов, штук | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 | 16 |
|  | Мероприятия 2.2.1  Расходы на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющих льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования в пригородном сообщении | | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | | 2021-2026 | Прогресси-рующий | | Количество перевезенных обучающихся, студентов и аспирантов образовательных организации из малообеспеченных (малоимущих) семей | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 |
|  | Основное мероприятие 2.2.2 Расходы на исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулируемых перевозок | | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | | 2021-2026 | Прогресси-рующий | | Средняя наполняемость муниципальных маршрутов, процентов | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 | 15 |
|  | **Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети в Волоконовском районе»** | | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | | 2021-2026 | Прогресси-рующий | | Средний уровень достижения показателей муниципальной программы, процентов | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |
| **Задача 1. Исполнение муниципальных функций органом местного самоуправления в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения** | | | | | | | | | | | | | | |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений | | | Админист-рация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 2021-2026 | Прогресси-рующий | |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |

**Приложение № 3**

**к муниципальной программе**

**Волоконовского района**

**«Совершенствование и развитие**

**транспортной системы и дорожной сети**

**Волоконовского района»**

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий**

**(мероприятий) муниципальной программы района из различных источников финансирования**

**на I этапе реализации**

| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий** | **Источники финансирования** | **Общий объем финансирования, тыс. руб.** | **Расходы (тыс.рублей) / годы** | | | | | | **Итого на I этапе** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муници-пальная программа | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района» | ВСЕГО | 755136,4 | 13 595 | 21 234 | 16888 | 66099 | 44 367,9 | 108269,0 | 270452,9 |
| Областной бюджет | 434917,13 | 407 | 1 509 | 830 | 40920 | 20650 | 81675,7 | 145991,7 |
| Бюджет Волоко-новского района | 320219,27 | 13 188 | 19 725 | 16058 | 25179 | 23717,9 | 26593,3 | 124461,2 |
| Подпрог-рамма 1 | «Совершенствование и развитие дорожной сети» | ВСЕГО | 669099,82 | 11 316 | 17 913 | 13558 | 61279 | 38217,9 | 102313,5 | 244597,4 |
| Областной бюджет | 415385,80 | - | - | - | 40 090 | 20000 | 81259,0 | 141349,0 |
| Бюджет Волоко-новского района | 253714,02 | 11 316 | 17 913 | 13558 | 21189 | 18217,9 | 21054,5 | 103248,4 |
| Основное  мероприя-тие 1.1 | Капитальный ремонт  автомобильных дорог общего пользования местного значения | Бюджет  Волоконовского района | 240519,02 | 4 461 | 17 349 | 12994 | 20625 | 16953,9 | 20490,5 | 92873,4 |
| Областной бюджет | 408685,8 | - | - | - | 40 090 | 13300 | 81259,0 | 134649 |
| Основное мероприя-тие 1.2 | Строительство автомобильных дорог улично-дорожной сети населенных пунктов | Бюджет Волоконовского района | 10072,0 | 6 127 | - | - | - | 3945 | - | 10072 |
| Основное мероприя-тие 1.3 | Строительство автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | Областной бюджет | 6700,0 | - | - | - | - | 6700 | - | 6700 |
| Основное мероприя-тие 1.4 | Субсидия на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских и сельских поселений | Бюджет Волоконовского района | 6368,0 | 728 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 3548 |
| Подпрог-рамма 2 | «Совершенствование и развитие транспортной системы» | ВСЕГО | 85346,58 | 2 279 | 3 321 | 3 330 | 4 330 | 6 150 | 5955,5 | 25165,5 |
| Областной бюджет | 19531,33 | 407 | 1509 | 830 | 830 | 650 | 416,7 | 4642,7 |
| Бюджет Волоко-новского района | 65815,25 | 1 872 | 1812 | 2 500 | 3500 | 5500 | 5538,8 | 20522,8 |
| Основное мероприя-тие 2.1 | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Всего | 19147,5 | 407 | 1509 | 830 | 830 | 650 | 405,3 | 4631,3 |
| Областной бюджет | 19147,5 | 407 | 1509 | 830 | 830 | 650 | 405,3 | 4631,3 |
| Основное мероприя-тие 2.2 | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуниципальном сообщении | Всего | 66199,11 | 1 872 | 1812 | 2300 | 3500 | 5500 | 5550,23 | 20534,23 |
| Областной бюджет | 383,86 |  |  |  |  |  | 11,43 | 11,43 |
| Местный бюджет | 65815,25 | 1 872 | 1812 | 2300 | 3500 | 5500 | 5538,8 | 20522,8 |
| Основное мероприя-тие 2.2.1 | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном  внутримуниципальном сообщении | Местный бюджет | 65799,95 | 1 872 | 1812 | 2300 | 3500 | 5500 | 5538,2 | 20522,2 |
| Основное мероприя-тие 2.2.2 | Расходы на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющих льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования в пригородном сообщении | Всего | 374,86 |  |  |  |  |  | 12,03 | 12,03 |
| Местный бюджет | 15,3 |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 |  |
| Областной бюджет | 359,56 |  |  |  |  |  | 11,43 | 11,43 |
| Подпрог-рамма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети в Волоконовском районе» | ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Бюджет Волоконовского района | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприя-тие 3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Волоконовского района | Бюджет Волоконовского района | - | - | - | - | - | - | - | - |

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий**

**(мероприятий) муниципальной программы района из различных источников финансирования**

**на II этапе реализации**

| **Статус** | **Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий** | **Источники финансирования** | **Общий объем финансиро-вания,**  **тыс. руб.** | **Расходы (тыс.рублей) / годы** | | | | | | **Итого**  **на II этапе** |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |  | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муници-пальная программа | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района» | ВСЕГО | 755136,4 | 112211,7 | 187105,37 | 42480,93 | 92105,6 | 34577,8 | 16202,1 | 484683,5 |
| Областной бюджет | 434917,13 | 79478,2 | 152140,85 | 875,28 | 54720,9 | 855,1 | 855,1 | 288925,43 |
| Бюджет Волоко-новского района | 320219,27 | 32733,5 | 34964,52 | 41605,65 | 37384,7 | 33722,7 | 15347,0 | 195758,07 |
| Подпрог-рамма 1 | «Совершенствование и развитие дорожной сети» | ВСЕГО | 669099,82 | 105987,3 | 178206,79 | 31162,53 | 70148,8 | 23650,0 | 15347 | 424502,42 |
| Областной бюджет | 415385,80 | 78795,0 | 151405,0 | - | 43836,8 | - |  | 274036,8 |
| Бюджет Волоко-новского района | 253714,02 | 27192,3 | 26801,79 | 31162,53 | 26312,0 | 23650,0 | 15347,0 | 150465,62 |
| Основное мероприя-тие 1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Бюджет Волоконовского района | 240519,02 | 26628,3 | 26237,79 | 30598,53 | 25748,0 | 23086,0 | 15347,0 | 147645,62 |
|  |  | Областной бюджет | 408685,80 | 78795,0 | 151405,0 | - | 43836,8 | - | - | 274036,8 |
| Основное мероприя-тие 1.2 | Строительство автомобильных дорог улично-дорожной сети населенных пунктов | Бюджет Волоконовского района | 10072,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприя-тие 1.3 | Строительство автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | Областной бюджет | 6700,0 | - | - | - | - | - |  | - |
| Основное мероприя-тие 1.4 | Субсидия на содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских и сельских поселений | Бюджет Волоконовского района | 6368,0 | 564,0 | 564,0 | 564,0 | 564,0 | 564,0 | - | 2820,0 |
| Подпрог-рамма 2 | «Совершенствование и развитие транспортной системы» | ВСЕГО | 85346,58 | 6224,4 | 8898,58 | 11318,40 | 21956,8 | 10927,8 | 855,1 | 60181,08 |
| Областной бюджет | 19531,33 | 683,2 | 735,85 | 875,28 | 10884,1 | 855,1 | 855,1 | 14888,63 |
| Бюджет Волоко-новского района | 65815,25 | 5541,2 | 8162,73 | 10443,12 | 11072,7 | 10072,7 |  | 45292,45 |
| Основное мероприя-тие 2.1 | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Всего | 19147,5 | 636,2 | 666,0 | 854,0 | 10806,0 | 777,0 | 777,0 | 14516,2 |
| Областной бюджет | 19147,5 | 636,2 | 666,0 | 854,0 | 10806,0 | 777,0 | 777,0 | 14516,2 |
| Основное мероприя-тие 2.1.1 | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Всего | 9118,5 | 636,2 | 666,0 | 854,0 | 777,0 | 777,0 | 777,0 | 4487,2 |
| Областной бюджет | 9118,5 | 636,2 | 666,0 | 854,0 | 777,0 | 777,0 | 777,0 | 4487,2 |
| Основное мероприя-тие 2.1.2 | Мероприятие по приобретению подвижного состава пассажирского транспорта общего пользования, источником финансового обеспечения расходов на реализацию которых является специальный  казначейский кредит | Всего | 10029,0 |  |  |  | 10029,0 |  |  | 10029,0 |
| Областной бюджет | 10029,0 |  |  |  | 10029,0 |  |  | 10029,0 |
| Основное мероприя-тие 2.2 | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуниципальном сообщении | Всего | 66119,11 | 5588,2 | 8232,58 | 10464,4 | 11150,8 | 10150,8 | 78,1 | 45664,88 |
| Местный бюджет | 65815,25 | 5541,2 | 8162,73 | 10443,12 | 11072,7 | 10072,7 |  | 45292,45 |
| Областной бюджет | 383,86 | 47,0 | 69,85 | 21,28 | 78,1 | 78,1 | 78,1 | 372,43 |
| Основное мероприя-тие 2.2.1 | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуниципальном сообщении | Местный бюджет | 65799,95 | 5538,7 | 8159,05 | 10442,0 | 11069,0 | 10069,0 | - | 45277,75 |
| Основное мероприя-тие 2.2.2 | Расходы на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющих льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов очно-заочной формы обучения организаций высшего и  среднего профессионального образования в пригородном сообщении | ВСЕГО | 374,86 | 49,5 | 73,53 | 22,4 | 73,7 | 73,7 | 70,0 | 362,83 |
| Областной бюджет | 359,56 | 47,0 | 69,85 | 21,28 | 70,0 | 70,0 | 70,0 | 348,13 |
| Местный бюджет | 15,3 | 2,5 | 3,68 | 1,12 | 3,7 | 3,7 | - | 14,7 |
| Основное мероприя-тие 2.2.3 | Расходы на исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулируемых перевозок | ВСЕГО | 24,3 | 0 | 0 | 0 | 8,10 | 8,10 | 8,1 | 24,3 |
| Областной бюджет | 24,3 | 0 | 0 | 0 | 8,10 | 8,10 | 8,1 | 24,3 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основное мероприя-тие 2.2.4 | Расходы на возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни | ВСЕГО | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Местный бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Областной бюджет | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |
| Основное мероприя-тие 3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Волоконовского района | Местный бюджет | - | - | - | - | - | - |  | - |

|  |
| --- |
| **Приложение № 4**  **к муниципальной программе**  **Волоконовского района**  **«Совершенствование и развитие**  **транспортной системы и дорожной сети**  **Волоконовского района»** |

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет средств бюджета Волоконовского района на I этапе реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наименование муниципаль-ной программы, подпрограм-мы, основных мероприятий** | **Ответствен-ный исполнитель, соисполни-тели, муниципаль-ной заказчик-координатор, участники** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Общий объем финансирования, тыс. руб.** | **Расходы (тыс. руб.), годы** | | | | | | **Итого на**  **I этапе** |
| **ГРБС** | **Рз**  **Пр** | **ЦСР** | **ВР** | **2015** | **2016** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муници-пальная прог-рамма | «Совершенст-вование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовско-го района» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 320219,27 | 13 188,0 | 19 725,0 | 16 058,0 | 25179,0 | 23717,9 | 26593,3 | 124461,2 |
| Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | ХХХ | ХХ  ХХ | ХХХ  ХХХХ | ХХХ | 321219,27 | 13 188,0 | 19 725,0 | 16 058,0 | 25179,0 | 23717,9 | 26593,3 | 124461,2 |
| Под-програм-ма 1 | «Совершенст-вование и развитие дорожной сети» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 253714,02 | 11 316,0 | 17 913,0 | 13 558,0 | 21189,0 | 18217,9 | 21054,5 | 103248,4 |
| Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | ХХХ | ХХ  ХХ | ХХХ  ХХХХ | 243 | 253714,02 | 11 316,0 | 17 913,0 | 13 558,0 | 21189,0 | 18217,9 | 21054,5 | 103248,4 |
| Основ-ное меро-приятие 1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 850 | 0409 | 0910120580 | 243 | 240519,02 | 4461,0 | 17 349,0 | 12 974,0 | 20625,0 | 16953,9 | 20490,5 | 92873,4 |
| Меро-приятие 1.1.1. | Проектно-изыскательские работы | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | ХХХ | ХХ  ХХ | ХХХ  ХХХХ | ХХХ | 2787,0 | 20,0 | 50,0 | 20,0 | 197,0 | 200,0 | 300,0 | 787,0 |
| Меро-приятие 1.2. | Строительство автомобильных дорог улично-дорожной сети населенных пунктов | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 850 | 0409 | 0912057 | 243 | 10072,00 | 6 127,0 | 0 | 0 | 0 | 3945,0 | 0 | 10072,0 |
| Меро-приятие 1.2.1. | Проектно-изыскательские работы | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | ХХХ | ХХ  ХХ | ХХХ  ХХХХ | ХХХ | 20,0 | 20,0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 20,0 |
| Основ-ное меро-приятие 1.4 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских и сельских поселений | Бюджет Волоконовского района | 861 | 0409 | 0910262000 | 540 | 6368,0 | 728,0 | 564,0 | 564,0 | 564,0 | 564,0 | 564,0 | 2820,0 |
| Под-програм-ма 2 | «Совершен-ствование и развитие транспортной системы» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 65815,25 | 1 872,0 | 1812,0 | 2500,0 | 3500,0 | 5500,0 | 5538,8 | 20722,8 |
| Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 850 | 0408 | 0920000000 | 810 | 65815,25 | 1 872,0 | 1812,0 | 2500,0 | 3500,0 | 5500,0 | 5538,8 | 20722,8 |
| Основ-ное меро-приятие 2.2 | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуни-ципальном сообщении | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 850 | 0408 | 0920223810 |  | 65815,25 | 1872,0 | 1812,0 | 2500,0 | 3500,0 | 5500,0 | 5538,2 | 20722,2 |
| Основ-ное меро-приятие 2.2 | Расходы на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предостав-ляющих льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограничен-ными возможно-стями здоровья и инвалидов очно-заочной формы обучения организаций высшего и  среднего профессио-нального образования в пригородном сообщении | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 850 | 0408 | 0920223830 | 811 | 25,08 |  |  |  |  |  | 0,6 | 0,6 |

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы**

**за счет средств бюджета Волоконовского района на II этапе реализации**

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Статус** | **Наимено-вание муниципаль-ной программы, подпрограм-мы, основных мероприятий** | **Ответствен-ный исполнитель, соиспол-нители, муниципаль-ной заказчик-координатор, участники** | **Код бюджетной классификации** | | | | **Общий объем финан-сирова-ния, тыс. руб.** | **Расходы (тыс. руб.), годы** | | | | | | **Итого на II этапе** |
| **ГРБС** | **Рз**  **Пр** | **ЦСР** | **ВР** | **2021** | **2022** | **2023** | **2024** | **2025** | **2026** |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |  | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муни-ци-пальная прог-рамма | «Совершенст-вование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовско-го района» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 320219,27 | 32733,5 | 34964,52 | 41605,65 | 37384,7 | 33722,7 | 15347,0 | 195758,07 |
| Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | ХХХ | ХХ  ХХ | ХХХ  ХХХХ | ХХХ | 320219,27 | 32733,5 | 34964,52 | 41605,65 | 37384,7 | 33722,7 | 15347,0 | 195758,07 |
| Под-прог-рамма 1 | «Совершенст-вование и развитие дорожной сети» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 253714,02 | 27192,3 | 26801,79 | 31162,53 | 26312,0 | 23650,0 | 15347,0 | 150465,62 |
| Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | ХХХ | ХХ  ХХ | ХХХ  ХХХХ | 243 | 253714,02 | 27192,3 | 26801,79 | 31162,53 | 26312,0 | 23650,0 | 15347,0 | 151465,62 |
| Основ-ное меро-приятие 1.1 | Капитальный ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 850 | 0409 | 0910120580 | 243 | 240519,02 | 26628,3 | 26237,79 | 30598,53 | 25748,0 | 23086,0 | 15347,0 | 147245,62 |
| Меро-приятие 1.1.1. | Проектно-изыска-тельские работы | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | ХХХ | ХХ  ХХ | ХХХ  ХХХХ | ХХХ | 2787,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 400,0 | 0 | 2000,0 |
| Меро-приятие 1.2. | Строительство автомобиль-ных дорог улично-дорожной сети населенных пунктов | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 850 | 0409 | 0912057 | 243 | 10072,0 | - | - | - | - | - | - | - |
| Меро-приятие 1.2.1. | Проектно-изыска-тельские работы | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | ХХХ | ХХ  ХХ | ХХХ  ХХХХ | ХХХ | - | - | - | - |  | - | - | - |
| Основ-ное меро-приятие 1.4 | Содержание автомобиль-ных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских и сельских поселений | Бюджет Волоконовского района | 861 | 0409 | 0910262000 | 521 | 6368,0 | 564,0 | 564,0 | 564,0 | 564,0 | 564,0 | 0 | 2820,0 |
| Под-прог-рамма 2 | «Совершен-ствование и развитие транспортной системы» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 65815,25 | 5541,2 | 8162,73 | 10443,12 | 11072,70 | 1072,70 | 0 | 45292,45 |
| Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 850 | 0408 | 0920223810 | 810 | 65815,25 | 5541,2 | 8162,73 | 10443,12 | 11072,70 | 1072,70 | 0 | 45292,45 |
| Основ-ное меро-приятие 2.2.1 | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуни-ципальном сообщении | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 850 | 0408 | 0920223810 | 810 | 65799,95 | 5538,7 | 8159,05 | 10442,0 | 11069,0 | 10069,0 | 0 | 45277,75 |
| Основ-ное меро-приятие 2.2.2 | Расходы на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющих льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограничен-ными возможнос-тями здоровья и инвалидов очно-заочной формы обучения организаций высшего и  среднего профессио-нального образования в пригородном сообщении | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 850 | 0408 | 0920223830 | 811 | 15,3 | 2,5 | 3,68 | 1,12 | 3,7 | 3,7 | 0 | 14,7 |
| Основ-ное меро-приятие 2.2.3 | Расходы на исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулируемых перевозок | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 850 | 0408 | 0920273850 | 129 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Основ-ное меро-приятие 2.2.4 | Расходы на возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах в целях предостав-ления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 850 | 0408 | 0920223830 | 811 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |