ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН

АДМИНИСТРАЦИЯ

МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

П о с т а н о в л е н и е

Волоконовка

10 января 2019 г.                                                                                                 № 99-01/04

О внесении изменений в постановление главы администрации района от 21 июля  2014 года № 276

В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы Волоконовского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района»,      п о с т а н о в л я ю :

1. Внести в постановление главы администрации района от 21 июля   2014 года № 276 «Об утверждении муниципальной программы Волоконовского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района» следующие изменения:

1.1. В названии постановления и далее по тексту наименование муниципальной программы читать как «Об утверждении муниципальной программы Волоконовского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района».

1.2. В муниципальной программе Волоконовского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района» (далее – Программа), утвержденной в пункте 1 названного постановления:

- раздел 8 «Общий объем бюджетных ассигнований муниципальной программы, в том числе  за счет средств  бюджета Волоконовского района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 178 602,0 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за счет средств бюджета Волоконовского района  составит  120 294,0  тыс. рублей,

в том числе по годам:

2015 год – 13 188,0 тыс. рублей;

2016 год – 19 725,0 тыс. рублей;

2017 год – 16 058,0 тыс. рублей;

2018 год – 24 885,0 тыс. рублей;

2019 год – 23 175,0 тыс. рублей;

2020 год – 23 263,0  тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в   2015-2020 годах за счет средств областного бюджета составит 58 308,0 тыс. рублей.

Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2021-2025 годах за счет всех источников финансирования составит   125 327,0 тыс. рублей. Объем финансирования муниципальной программы в 2021-2025 годах за счет средств бюджета Волоконовского района  составит  121 662,0 тыс. рублей,

в том числе по годам:

2021 год – 25 406,0 тыс. рублей;

2022 год – 24 064,0 тыс. рублей;

2023 год – 24 064,0 тыс. рублей;

2024 год – 24 064,0 тыс. рублей;

2025 год – 24 064,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в   2015-2020 годах за счет средств областного бюджета составит 3 665,0 тыс. рублей.

- раздел 5 изложить в следующей редакции «Расходы на реализацию муниципальной программы формируются за счет средств федерального, областного, бюджета муниципального района «Волоконовский район», внебюджетных фондов и иных источников.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении № 3 к муниципальной программе, за счет средств бюджета муниципального района «Волоконовский район» - в приложении №4 к муниципальной программе».

- в подпрограмме 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» (далее – подпрограмма 1) Программы:

- раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Общий объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1, в том числе  за счет средств  бюджета Волоконовского района (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам её реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников» паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в        2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 153 000,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2020 годах за счет средств бюджета Волоконовского района составит всего  99 610,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 11 316,0 тыс. рублей;

2016 год – 17 913,0 тыс. рублей;

2017 год – 13 558,0 тыс. рублей;

2018 год – 21 385,0 тыс. рублей;

2019 год – 17 675,0 тыс. рублей;

2020 год – 17 763,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в   2015-2020 годах за счет средств областного бюджета составит 53 390,0 тыс. рублей.

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в          2021-2025 годах за счет всех источников финансирования составит 94 162,0 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1 в 2021-2025 годах за счет средств бюджета Волоконовского района составит всего  94 162,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 19 906,0 тыс. рублей;

2022 год – 18 564,0 тыс. рублей;

2023 год – 18 564,0 тыс. рублей;

2024 год – 18 564,0 тыс. рублей;

2025 год – 18 564,0 тыс. рублей.

- раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции: «Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1  Программы за счет средств бюджета Волоконовского района по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджеты на очередной финансовый год            (и плановый период)».

-    раздел 6 паспорта подпрограммы 2  изложить в следующей редакции:

«Общий объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 годах составит 25 602,0 Объем финансирования подпрограммы в 2015-2020 годах за счет средств бюджета Волоконовского района составит всего 20 684 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2015 год – 1 872,0 тыс. рублей;

2016 год – 1 812,0 тыс. рублей;

2017 год – 2 500,0 тыс. рублей;

2018 год – 3 500,0 тыс. рублей;

2019 год – 5 500,0 тыс. рублей;

2020 год – 5 500,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в  2015-2020 годах за счет средств областного бюджета составит 4 918,0 тыс. рублей

Общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2021-2025 годах составит 31 165,0 Объем финансирования подпрограммы 2 в 2020-2025годах за счет средств бюджета Волоконовского района составит всего 27 500,0 тыс. рублей, в том числе по годам реализации:

2021 год – 5 500,0 тыс. рублей;

2022 год – 5 500,0 тыс. рублей;

2023 год – 5 500,0 тыс. рублей;

2024 год – 5 500,0 тыс. рублей;

2025 год – 5 500,0 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в  2021-2025 годах за счет средств областного бюджета составит 3 665,0 тыс. рублей

- раздел 5 подпрограммы 2  изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 Программы за счет средств бюджета Волоконовского района по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджеты на очередной финансовый год (и плановый период)».

- приложения № 1, № 3, № 4 к Программе изложить в редакции согласно приложению к настоящему постановлению;

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации Волоконовского района (Фартушная М.В.) производить финансирование мероприятий Программы с учетом настоящего постановления.

Глава администрации района						С.И. Бикетов

- Приложение

- к постановлению

- администрации района

- от 10 января 2019 года

- № 99-01/04

- Приложение № 1

к муниципальной программе

Волоконовского района

«Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Волоконовского района»

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы на I этапе реализации

| №п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения. | Значение показателя непосредственного результата по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 |  | 4 |  | 5 | 6 | 9 |  | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Волоконовского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района на 2015-2020 годы» (Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения) | Администрация муниципального района «Волоконов-ский район» |  | 2015-2020 |  | Прогрес-сирующий | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 82,0 |  | 82,1 | 82,2 | 82,3 | 82,4 | 82,54 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Густота автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием на 1000 кв. км, территории, км | 334,1 |  | 336,4 | 338,1 | 338,7 | 339,2 | 339,8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Общая протяженность построенных автомобильных дорог улично-дорожной сети с твердым покрытием в населенных пунктах района, км | 1,8 |  | 1,75 | 0,54 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Общая протяженность капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия, км | 2,1 |  | 1,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Пассажирооборот транспортом общего пользования, млн. пасс.-км | 310,9 |  | 311,2 | 311,4 | 311,8 | 311,9 | 312,1 |  |  |  |  |
|  | - Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» |  | 2015-2020 |  | Регресси-рующий | Общая протяженность построенных автомобильных дорог улично-дорожной сети с твердым покрытием в населенных пунктах района, км | 1,8 |  | 1,75 | 0,54 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015-2020 |  | Прогресси-рующий | Общая протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием | 2,1 |  | 1,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  | 2015-2020 |  | Регресси- рующий | Протяженность построенных автодорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки, км | 0,74 |  | 0,96 | 0,65 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Задача 1. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских автомобильных дорог с целью снижения транспортных издержек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 2015-2020 | Прогресси-рующий |  | Протяженность автодорог, подлежащих ремонту, км | 2,1 |  | 1,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Проектно-изыскательские работы |  | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 2015-2020 | Прогресси-рующий |  | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 3 |  | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |  |  |  |  |
| Задача 2. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Строительство автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов |  | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 2015-2020 | Регресси-рующий |  | Протяженность автодорог, подлежащих ремонту, км | 1,61 | 1,75 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.2. Проектно-изыскательские работы |  | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 2015-2020 | Регресси-рующий |  |  | 1 | 2 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности автодорогами с твердым покрытием микрорайонов массовой жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.1. Строительство автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки |  | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 2015-2020 | - |  | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки, км | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.2. Проектно-изыскательские работы |  | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 2015-2020 | - |  | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | - |  | - | - | - | - | - |  |  |  |  |
| Задача 4. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие1.4 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружении на них в границах городских и сельских поселений |  | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 2015-2020 | Прогресси-рующий |  | Протяженность автодорог, подлежащих содержанию, км | 491,0 |  | 492,61 | 494,36 | 494,9 | 495,44 | 495,98 |  |  |  |  |
|  | - Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы» |  | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 2015-2020 | Прогресси-рующий |  | Пассажирооборот транспортом общего пользования, млн. пасс. -км | 310,9 |  | 311,2 | 311,4 | 311,8 | 311,9 | 312,1 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении |  | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 2015-2020 | Прогресси-рующий |  | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, штук | 2 |  | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуниципальном сообщении |  | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 2015-2020 | Прогресси-рующий |  | Количество пригородных внутримуниципальных маршрутов, штук | 12 |  | 12 | 12 | 12 | 12 | 12 |  |  |  |  |
|  | - Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети в Волоконов-ском районе» |  | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 2015-2020 | Прогресси-рующий |  | Средний уровень достижения показателей муниципальной программы, процентов | 95 |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |
| Задача 1. Исполнение муниципальных функций органом местного самоуправления в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 2015-2020 | Прогресси-рующий |  |  | 95 |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |

Система основных мероприятий (мероприятий) и показателей муниципальной программы на II этапе реализации

| №п/п | Наименование муниципальной программы , подпрограммы, мероприятий | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Срок реализации | Вид показателя | Наименование показателя, единица измерения. | Значение показателя непосредственного результата по годам реализации |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 9 | 10 | 11 | 12 |  | 13 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Волоконовского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района на 2015-2020 годы» (Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения) | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» |  |  | 2021-2025 |  | Прогресси-рующий | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, % | 82,54 | 82.6 | 82.62 | 82.68 |  | 82.7 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Густота автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием на 1000 кв. км, территории, км | 339,8 | 339.8 | 339.8 | 339.8 |  | 339.8 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Общая протяженность построенных автомобильных дорог улично-дорожной сети с твердым покрытием в населенных пунктах района, км | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Общая протяженность капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия, км | 3,6 | 3.65 | 3.68 | 3.7 |  | 3.72 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  | Пассажирооборот транспортом общего пользования, млн. пасс.-км | 312,1 | 312,2 | 312,2 | 312,4 |  | 312,5 |  |  |  |  |
|  | - Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» |  |  | 2021-2025 |  | Регресси-рующий | Общая протяженность построенных автомобильных дорог улично-дорожной сети с твердым покрытием в населенных пунктах района, км | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021-2025 |  | Прогресси-рующий | Общая протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием | 3,6 | 3,6 | 3,6 | 3,6 |  | 3,6 |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 2021-2025 |  | - | Протяженность построенных автодорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки, км | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Задача 1. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских автомобильных дорог с целью снижения транспортных издержек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» |  | 2021-2025 | Прогресси-рующий |  | Протяженность автодорог, подлежащих ремонту, км | 3,6 | 3,65 | 3,7 | 3,7 |  | 3,7 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.1.1. Проектно-изыскательские работы |  | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» |  | 2021-2025 | Прогресси-рующий |  | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 3 | 3 | 3 | 3 |  | 3 |  |  |  |  |
| Задача 2. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Строительство автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов |  | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» |  | 2021-2025 | - |  | Протяженность автодорог, подлежащих ремонту, км | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.2. Проектно-изыскательские работы |  | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» |  | 2021-2025 | - |  | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | 0 | 0 | 0 | 0 |  | 0 |  |  |  |  |
| Задача 3. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности автодорогами с твердым покрытием микрорайонов массовой жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.1. Строительство автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки |  | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» |  | 2021-2025 | - |  | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки, км | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.2. Проектно-изыскательские работы |  | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» |  | 2021-2025 | - |  | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | - | - | - | - |  | - |  |  |  |  |
| Задача 4. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие1.4 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружении на них в границах городских и сельских поселений |  | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» |  | 2021-2025 | Прогресси-рующий |  | Протяженность автодорог, подлежащих содержанию, км | 495,98 | 496,0 | 496,0 | 496,0 |  | 496,0 |  |  |  |  |
|  | - Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы» |  | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» |  | 2021-2025 | Прогресси-рующий |  | Пассажирооборот транспортом общего пользования, млн. пасс. -км | 312,1 | 312,2 | 312,2 | 312,2 |  | 312,2 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении |  | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» |  | 2021-2025 | Прогресси-рующий |  | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, штук | 2 | 2 | 2 | 2 |  | 2 |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуниципальном сообщении |  | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» |  | 2021-2025 | Прогресси-рующий |  | Количество пригородных внутримуниципальных маршрутов, штук | 12 | 12 | 12 | 12 |  | 12 |  |  |  |  |
|  | - Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети в Волоконов-ском районе» |  | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» |  | 2021-2025 | Прогресси-рующий |  | Средний уровень достижения показателей муниципальной программы, процентов | 95 | 95 | 95 | 95 |  | 95 |  |  |  |  |
| Задача 1. Исполнение муниципальных функций органом местного самоуправления в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 2021-2025 | Прогресси-рующий |  |  | 95 | 95 | 95 | 95 | 95 |  |  |  |  |  |

- Приложение

- к постановлению

- администрации района

- от 10 января 2019 года

- № 99-01/04

- Приложение № 3

к муниципальной программе

Волоконовского района

«Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Волоконовского района»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий

(мероприятий) муниципальной программы района из различных источников финансирования

на I этапе реализации

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Расходы (тыс.рублей) / годы |  |  |  |  |  | Итого на I этапе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муници-пальная программа | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района» | ВСЕГО | 303929 | 13 595 | 21 234 | 16888 | 65805 | 37125 | 23955 | 178602 |
|  |  | Областной бюджет | 619973 | 407 | 1 509 | 830 | 40920 | 13950 | 692 | 58308 |
|  |  | Бюджет Волоко-новского района | 241956 | 13 188 | 19 725 | 16058 | 24885 | 23175 | 23263 | 120294 |
| - Подпрограмма 1 | «Совершенствование и развитие дорожной сети» | ВСЕГО | 247162 | 11 316 | 17 913 | 13558 | 61475 | 30975 | 17763 | 153000 |
|  |  | Областной бюджет | 53390 | - | - | - | 40 090 | 13300 | - | 53390 |
|  |  | Бюджет Волоко-новского района | 193772 | 11 316 | 17 913 | 13558 | 21385 | 17675 | 17763 | 99610 |
| Основное мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Бюджет Волоконовского района | 181277 | 4 461 | 17 349 | 12994 | 20821 | 17111 | 17199 | 89935 |
|  |  | Областной бюджет | 53390 | - | - | - | 40 090 | 13300 | - | 53390 |
| Основное мероприятие 1.2 | Строительство автомобильных дорог улично-дорожной сети населенных пунктов | Бюджет Волоконовского района | 6127 | 6 127 | - | - | - | - | - | 6127 |
| Основное мероприятие 1.3 | Строительство автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | Областной бюджет | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских и сельских поселений | Бюджет Волоконовского района | 6368 | 728 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 3548 |
| - Подпрограмма 2 | «Совершенствование и развитие транспортной системы» | ВСЕГО | 56767 | 2 279 | 3 321 | 3 330 | 4 330 | 6 150 | 6 192 | 25602 |
|  |  | Областной бюджет | 8583 | 407 | 1509 | 830 | 830 | 650 | 692 | 4918 |
|  |  | Бюджет Волоко-новского района | 48184 | 1 872 | 1812 | 2 500 | 3500 | 5500 | 5500 | 20684 |
| Основное мероприятие 2.1 | Предоставление субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Областной бюджет | 8583 | 407 | 1509 | 830 | 830 | 650 | 692 | 4918 |
| Основное мероприятие 2.2 | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуниципальном сообщении | Местный бюджет | 47984 | 1 872 | 1812 | 2300 | 3500 | 5500 | 5500 | 20484 |
| - Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети в Волоконовском районе» | ВСЕГО | - | - | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет Волоконовского района | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Волоконовского района | Бюджет Волоконовского района | - | - | - | - | - | - | - | - |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий

(мероприятий) муниципальной программы района из различных источников финансирования

на II этапе реализации

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источники финансирования | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Расходы (тыс. рублей) / годы |  |  |  |  | Итого на II этапе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муници-пальная программа | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района» | ВСЕГО |  | 26139 | 24797 | 24797 | 24797 | 24797 | 125327 |
|  |  | Областной бюджет |  | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 3665 |
|  |  | Бюджет Волоко-новского района |  | 25406 | 24064 | 24064 | 24064 | 24064 | 121662 |
| - Подпрограмма 1 | «Совершенствование и развитие дорожной сети» | ВСЕГО |  | 19906 | 18564 | 18564 | 18564 | 18564 | 94162 |
|  |  | Областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет Волоко-новского района |  | 19906 | 18564 | 18564 | 18564 | 18564 | 94162 |
| Основное мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Бюджет Волоконовского района |  | 19342 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 91342 |
|  |  | Областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.2 | Строительство автомобильных дорог улично-дорожной сети населенных пунктов | Бюджет Волоконовского района |  | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.3 | Строительство автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | Областной бюджет |  | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.4 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских и сельских поселений | Бюджет Волоконовского района |  | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 2820 |
| - Подпрограмма 2 | «Совершенствование и развитие транспортной системы» | ВСЕГО |  | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 6233 | 31165 |
|  |  | Областной бюджет |  | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 3665 |
|  |  | Бюджет Волоко-новского района |  | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 27500 |
| Основное мероприятие 2.1 | Предоставление субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Областной бюджет |  | 733 | 733 | 733 | 733 | 733 | 3665 |
| Основное мероприятие 2.2 | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуниципальном сообщении | Местный бюджет |  | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 27500 |
| - Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети в Волоконовском районе» | ВСЕГО |  | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет Волоконовского района |  | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Волоконовского района | Бюджет Волоконовского района |  | - | - | - | - | - | - |

- Приложение

- к постановлению

- администрации района

- от 10 января 2019 года

- № 99-01/04

- Приложение № 4

- к муниципальной программе Волоконовского района «Совершенствование и развитие

- транспортной системы и дорожной сети

- Волоконовского района»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Волоконовского района на I этапе реализации

| Статус | Наименование муниципаль-ной программы, подпрограмм-мы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальной заказчик-координатор, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Общий объем финан-сирова-ния, тыс. руб. | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  | Итого на I этапе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муници-пальная програм-ма | «Совершенст-вование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовско-го района» | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 13 188 | 19 725 | 16 058 | 24 885 | 23 175 | 23263 | 120294 |
|  |  | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | ХХХ | ХХ ХХ | ХХХ ХХХХ | ХХХ |  | 13 188 | 19 725 | 16 058 | 24 885 | 23 175 | 23263 | 120294 |
| - Под-програм-ма 1 | «Совершенст-вование и развитие дорожной сети» | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 11 316 | 17 913 | 13 558 | 21 385 | 17 763 | 17 763 | 99 610 |
|  |  | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | ХХХ | ХХ ХХ | ХХХ ХХХХ | 243 |  | 11 316 | 17 913 | 13 558 | 21 385 | 17 763 | 17 763 | 99 610 |
| Основ-ное меро-приятие 1.1 | Капитальный ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 850 | 0409 | 0910120580 | 243 |  | 4 461 | 17 349 | 12 984 | 20 821 | 17 111 | 17 199 | 89 935 |
| Меро-приятие 1.1.1. | Проектно-изыска-тельские работы | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | ХХХ | ХХ ХХ | ХХХ ХХХХ | ХХХ |  | 20 | 50 | 20 | 197 | 200 | 200 | 687 |
| Меро-приятие 1.2. | Строительство автомобиль-ных дорог улично-дорожной сети населенных пунктов | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 850 | 0409 | 0912057 | 243 |  | 6 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 127 |
| Меро-приятие 1.2.1. | Проектно-изыска-тельские работы | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | ХХХ | ХХ ХХ | ХХХ ХХХХ | ХХХ |  | 6 127 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 6 127 |
| Основ-ное меро-приятие 1.4 | Содержание автомобиль-ных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских и сельских поселений | Бюджет Волоконовского района | 861 | 0409 | 0910262000 | 521 |  | 728 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 3548 |
| - Подпрог-рамма 2 | «Совершен-ствование и развитие транспортной системы» | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 1 872 | 1812 | 2300 | 3500 | 5500 | 5500 | 20 484 |
|  |  | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 850 | 0408 | 0920223810 | 810 |  | 1872 | 1812 | 2300 | 3500 | 5500 | 5500 | 20 484 |
| Основ-ное меро-приятие 2.2 | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуни-ципальном сообщении | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 850 | 0408 | 0920223810 | 810 |  | 1872 | 1812 | 2300 | 3500 | 5500 | 5500 | 20 484 |

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Волоконовского района на II этапе реализации

| Статус | Наименование муниципаль-ной программы, подпрограмм-мы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальной заказчик-координатор, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Общий объем финансирования, тыс. руб. | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  | Итого на II этапе |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР |  | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муници-пальная програм-ма | «Совершенст-вование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовско-го района» | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 25406 | 24064 | 24064 | 24064 | 24064 | 121662 |
|  |  | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | ХХХ | ХХ ХХ | ХХХ ХХХХ | ХХХ |  | 25406 | 24064 | 24064 | 24064 | 24064 | 121662 |
| - Подпрог-рамма 1 | «Совершенст-вование и развитие дорожной сети» | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 19906 | 18564 | 18564 | 18564 | 18564 | 94162 |
|  |  | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | ХХХ | ХХ ХХ | ХХХ ХХХХ | 243 |  | 19906 | 18564 | 18564 | 18564 | 18564 | 94162 |
| Основ-ное меро-приятие 1.1 | Капитальный ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 850 | 0409 | 0910120580 | 243 |  | 19342 | 18000 | 18000 | 18000 | 18000 | 91342 |
| Меро-приятие 1.1.1. | Проектно-изыска-тельские работы | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | ХХХ | ХХ ХХ | ХХХ ХХХХ | ХХХ |  | 200 | 200 | 200 | 200 | 200 | 1000 |
| Меро-приятие 1.2. | Строительство автомобиль-ных дорог улично-дорожной сети населенных пунктов | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 850 | 0409 | 0912057 | 243 | - | - | - | - | - | - | - |
| Меро-приятие 1.2.1. | Проектно-изыска-тельские работы | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | ХХХ | ХХ ХХ | ХХХ ХХХХ | ХХХ | - | - | - | - | - | - | - |
| Основ-ное меро-приятие 1.4 | Содержание автомобиль-ных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских и сельских поселений | Бюджет Волоконовского района | 861 | 0409 | 0910262000 | 521 |  | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 | 2820 |
| - Подпрог-рамма 2 | «Совершен-ствование и развитие транспортной системы» | Всего, в том числе: |  |  |  |  |  | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 27500 |
|  |  | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 850 | 0408 | 0920223810 | 810 |  | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 27500 |
| Основ-ное меро-приятие 2.2 | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуни-ципальном сообщении | Администрация муниципаль-ного района «Волоконов-ский район» | 850 | 0408 | 0920223810 | 810 |  | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 5500 | 27500 |

Сведения о методике расчета показателей конечного результата муниципальной программы

«Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района»

| № п/п | Наименование показателя конечного результата | Единица измерения | Алгоритм формирования (формула) и методологические пояснения к показателю | Метод сбора информации | Временные характеристики показателя |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района» |  |  |  |  |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | процент | П = П н.тр/П общ, где (П н.тр.) Протяженность автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети, не отвечающих нормативным требованиям (км) П общ. Общая протяженность автомобильных дорог местного значения, относящихся к улично-дорожной сети (км) | Статистические данные | Ежегодно |
| 2 | Густота автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием на 1000 кв. км территории | км | Соотношение площади автомобильных дорог общего пользования местного значения к общей площади территории населенного пункта |  | Ежегодно |
| 3 | Общая протяженность построенных автомобильных дорог улично-дорожной сети с твердым покрытием в населенных пунктах района, | км |  |  | Ежегодно |
| 4 | Общая протяженность капитально отремонтированных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия, км | км | Отношение предусмотренного объема финансирования к размеру стоимости одного квадратного километра |  | Ежегодно |
|  | Пассажирооборот транспортом общего пользования, млн. пасс.-км | млн. пасс.-км |  |  | Ежегодно |
|  | Подпрограмма 1 |  |  |  |  |
| 1 | Общая протяженность построенных автомобильных дорог улично-дорожной сети с твердым покрытием в населенных пунктах района, | км |  |  | Ежегодно |
| 2 | Общая протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным покрытием | км | Отношение предусмотренного объема финансирования к размеру стоимости одного квадратного километра |  | Ежегодно |
| 3 | Протяженность построенных автодорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки | км | Отношение предусмотренного объема финансирования к размеру стоимости одного квадратного километра |  | Ежегодно |
|  | Подпрограмма 2 |  |  |  |  |
| 1 | Пассажирооборот транспортом общего пользования | млн. пасс. - км |  | Статистические данные | Ежегодно |
| 2 | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов | штук |  | Статистические данные | Ежегодно |
| 3 | Количество пригородных внутримуниципальных маршрутов | штук |  | Статистические данные | Ежегодно |