# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### ГЛАВЫ АДМИНИСТРАЦИИ

#### МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН»

БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

29   февраля  2016 г.                                                                     				№ 71

О внесении изменений в постановление главы администрации Волоконовского района от 21 июля 2014 года № 276

В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы Волоконовского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района на 2015-2020 годы» п о с т а н о в л я ю :

1. Внести следующие изменения в постановление главы администрации района от 21 июля 2014 года № 276 «Об утверждении муниципальной программы Волоконовского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района на 2015-2020 годы»:

в муниципальную программу Волоконовского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района на 2015-2020 годы» (далее – Программа), утвержденную в пункте 1 названного постановления:

1) раздел 8  паспорта Программы изложить в следующей редакции:

«Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 108 586 тыс. рублей.

Объем финансирования муниципальной программы в 2015-2020 годах за счет средств  бюджета Волоконовского района составит 95 191 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год – 13 188  тыс. рублей;

2016 год – 18 981 тыс. рублей;

2017 год – 12 067 тыс. рублей;

2018 год – 16 985 тыс. рублей;

2019 год – 16 985 тыс. рублей;

2020 год – 16 985 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2015 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 13 395 тыс. рублей.»;

- раздел 5 Программы изложить в следующей редакции:

«Расходы на реализацию муниципальной программы формируются за счет средств федерального, областного, бюджета муниципального района «Волоконовский район», внебюджетных фондов и иных источников.

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счет всех источников финансирования приведено в приложении №3 к муниципальной программе, за счет средств бюджета муниципального района «Волоконовский район»- в приложении №4 к муниципальной программе.»;

2) в подпрограмме 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» (далее - подпрограмма 1) Программы:

- раздел 6 паспорта подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 93 566 тыс. рублей.

Объем финансирования подпрограммы 1 в 2015-2020 годах за счет средств  бюджета Волоконовского района составит 83 988 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год -  11 316  тыс. рублей;

2016 год -  16 781 тыс. рублей;

2017 год -  10 291 тыс. рублей;

2018 год -  15 200 тыс. рублей;

2019 год -  15 200 тыс. рублей;

2020 год-   15 200 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2015 - 2020 годах за счет средств областного бюджета составит 9 578 тыс. рублей.»;

- раздел 5 подпрограммы 1 изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 Программы за счет средств бюджета Волоконовского района по годам представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджеты на очередной финансовый год  (и плановый период).»;

3) в подпрограмме 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы» (далее подпрограмма 2) Программы:

-    раздел 6 паспорта подпрограммы 2  изложить в следующей редакции:

Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2020 годах за счет всех источников финансирования составит 15 020 тыс. рублей.

«- Объем финансирования подпрограммы 2 в 2015-2020 годах за счет средств  бюджета Волоконовского района составит 11 203 тыс. рублей, в том числе по годам:

2015 год -  1 872 тыс. рублей;

2016 год -  2 200 тыс. рублей;

2017 год -  1 776 тыс. рублей;

2018 год -  1 785 тыс. рублей;

2019 год -  1 785 тыс. рублей;

2020 год-   1 785 тыс. рублей.

Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2014-2020 годах за счет средств областного бюджета составит 3 817 тыс. рублей.»;

- раздел 5 подпрограммы 2  изложить в следующей редакции:

«Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 Программы за счет средств бюджета Волоконовского района по годам представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к Программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 2 подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджеты на очередной финансовый год  (и плановый период).»;

4) приложения № 1, № 3, № 4 к Программе изложить в редакции, согласно приложению к настоящему постановлению.

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации Волоконовского района (Фартушная М.В.) производить финансирование мероприятий Программы с учетом настоящего постановления.

Глава администрации района						С. Бикетов

- Приложение № 1

к муниципальной программе

Волоконовского района

«Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Волоконовского района на 2015 - 2020 годы»

Система основных мероприятий (мероприятий)

и показателей муниципальной программы

| №п/п | Задачи, направленные на достижение цели | Срок реализации |  | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Общий объем финанси-рования мероп-риятия за срок реализа-ции програм-мы, тыс. руб. | Наименование показателя, единица измерения | Значение показателя непосредственного результата по годам реализации |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Нача-ло | Завер-шение |  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 |  |  | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 9 | 10 |  | 11 |  | 12 |  |  | 13 |  | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Муниципальная программа Волоконовского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района на 2015 - 2020 годы» (Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района в соответствии с социально-экономическими потребностями населения) | 2015 |  |  | 2020 |  | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 108 586 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, в процентах | 82,0 | 82,1 |  | 82,2 |  | 82,3 |  |  | 82,4 |  | 82,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Густота автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием на 1000 кв. км территории, км | 334,1 | 336,4 |  | 338,1 |  | 338,7 |  |  | 339,2 |  | 339,8 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая протяженность построенных автомобильных дорог улично-дорожной сети с твердым покрытием в населенных пунктах района, км | 1,8 | 1,75 |  | 0,54 |  | 0,54 |  |  | 0,54 |  | 0,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствован-ным типом покрытия, км | 2,1 | 1,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  |  | 3,6 |  | 3,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Пассажирооборот транспортом общего пользования, млн. пасс.-км | 310,9 | 311,2 |  | 311,4 |  | 311,8 |  |  | 311,9 |  | 312,1 |
|  | - Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» | 2015 |  |  | 2020 |  | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 93 566 | Общая протяженность построенных автомобильных дорог улично-дорожной сети с твердым покрытием в населенных пунктах района, км | 1,8 | 1,75 |  | 0,54 |  | 0,54 |  |  | 0,54 |  | 0,54 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Общая протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствован-ным типом покрытия, км | 2,1 | 1,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  |  | 3,6 |  | 3,6 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  | Протяженность построенных автодорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки, км | 0,74 | 0,96 |  | 0,65 |  | 0,6 |  |  | 0,55 |  | 0,6 |
| Задача 1. Улучшение транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств автомобильных дорог с целью снижения транспортных издержек |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  | 2015 |  | 2020 | Администрация муниципального района «Волоконовский район» |  | 57 236 | Протяженность автодорог, подлежащих ремонту, км | 2,1 | 1,6 |  | 3,6 |  | 3,6 |  |  | 3,6 |  | 3,6 |
| Задача 2. Увеличение пропускной способности автомобильных дорог общего пользования местного значения и искусственных сооружений на них |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.2.1. Строительство автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов |  | 2015 |  | 2020 | Администрация муниципального района «Волоконовский район» |  | 23 204 | Протяженность построенных автомобильных дорог улично-дорожной сети с твердым покрытием в населенных пунктах района, км | 1,61 |  | 1,75 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |  | 0,54 |
| Задача 3. Обеспечение круглогодичной транспортной доступности автодорогами с твердым покрытием микрорайонов массовой жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Мероприятие 1.3.1. Строительство автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки |  | 2015 |  | 2020 | Администрация муниципального района «Волоконовский район» |  | 9 578 | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки, км | - | - |  | - |  | 0,6 |  |  | 0,55 |  | 0,6 |
| Задача 4. Обеспечение сохранности существующей сети автомобильных дорог |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие1.4 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружении на них в границах городских и сельских поселений |  | 2015 |  | 2020 | Администрация муниципального района «Волоконовский район |  | 3 548 | Протяженность автодорог, подлежащих содержанию, км | 491,0 | 492,61 |  | 494,36 |  | 494,9 |  |  | 495,44 |  | 495,98 |
|  | - Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы» |  | 2015 |  | 2020 | Администрация муниципального района «Волоко-новский район» |  | 15 020 | Пассажирооборот транспортом общего пользования, млн. пасс.-км | 310,9 | 311,2 |  | 311,4 |  | 311,8 |  |  | 311,9 |  | 312,1 |
| Задача 1 . Создание условий для организации транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении |  | 2015 |  | 2020 | Администрация муниципального района «Волоконовский район» |  | 15020 | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов, штук | 2 | 2 |  | 2 |  | 2 |  |  | 2 |  | 2 |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуниципальном сообщении |  | 2015 |  | 2020 | Администрация муниципального района «Волоконовский район» |  | 0 | Количество пригородных внутримуниципаль-ных маршрутов шт, | 12 | 12 |  | 12 |  | 12 |  |  | 12 |  | 12 |
|  | - Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети в Волоконовс-ком районе на 2015 - 2020 годы» |  | 2015 |  | 2020 | Администрация муниципального района «Волоконовский район» |  | - | Средний уровень достижения показателей муниципальной программы, процентов | 95 | 95 |  | 95 |  | 95 |  |  | 95 |  | 95 |
| Задача 1 . Исполнение муниципальных функций органом местного самоуправления в сфере дорожной деятельности и организации транспортного обслуживания населения района |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  | 2015 | 2020 | Администрация муниципального района «Волоконовский район» |  | - | Средний уровень достижения показателей муниципальной программы, в процентах | 95 |  | 95 |  | 95 | 95 |  | 95 |  | 95 |  |

- Приложение № 3

к муниципальной программе Волоконовского района

«Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Волоконовского района на 2015 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий

(мероприятий) муниципальной программы района из различных источников финансирования

| Статус | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основных мероприятий | Источники финансирования | Расходы (тыс.рублей) / годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района на 2015 - 2020 годы» | ВСЕГО | 13 595 | 20 640 | 12 474 | 20 716 | 20 445 | 20 716 |
|  |  | Областной бюджет | 407 | 1 659 | 407 | 3 731 | 3 460 | 3 731 |
|  |  | Бюджет Волоконовского района | 13 188 | 18 981 | 12 067 | 16 985 | 16 985 | 16 985 |
| - Подпрограмма 1 | «Совершенствование и развитие дорожной сети» | ВСЕГО | 11 316 | 16 781 | 10 291 | 18 483 | 18 212 | 18 483 |
|  |  | Областной бюджет | - | - | 0 | 3 283 | 3 012 | 3 283 |
|  |  | Бюджет Волоконовского района | 11 316 | 16 781 | 10 291 | 15 200 | 15 200 | 15 200 |
| Основное мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Бюджет Волоконовского района | 4 461 | 10 000 | 7 027 | 11 916 | 11 916 | 11 916 |
| Основное мероприятие 1.2 | Строительство автомобильных дорог улично-дорожной сети населенных пунктов | Бюджет Волоконовского района | 6 127 | 6 217 | 2 700 | 2 720 | 2 720 | 2 720 |
| Основное мероприятие 1.3 | Строительство автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | Областной бюджет | - | - | - | 3 283 | 3 012 | 3 283 |
| Основное мероприятие 1.4 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских и сельских поселений | Бюджет Волоконовского района | 728 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 |
| - Подпрограмма 2 | «Совершенствование и развитие транспортной системы» | ВСЕГО | 2 279 | 3 859 | 2 183 | 2 233 | 2 233 | 2 233 |
|  |  | Областной бюджет | 407 | 1 659 | 407 | 448 | 448 | 448 |
|  |  | Бюджет Волоконовского района | 1 872 | 2 200 | 1 776 | 1 785 | 1 785 | 1 785 |
| Основное мероприятие 2.1 | Предоставление субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Областной бюджет | 407 | 1 659 | 407 | 448 | 448 | 448 |
| Основное мероприятие 2.2 | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуниципальном сообщении | Местный бюджет | 1 872 | 2 200 | 1 776 | 1 785 | 1 785 | 1 785 |
| - Подпрограмма 3 | «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети в Волоконовском районе на 2015 - 2020 годы» | ВСЕГО | - | - | - | - | - | - |
|  |  | Бюджет Волоконовского района | - | - | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 3.1 | Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений Волоконовского района | Бюджет Волоконовского района | - | - | - | - | - | - |

- Приложение № 4

к муниципальной программе Волоконовского района

«Совершенствование и развитие

транспортной системы и дорожной сети

Волоконовского района на 2015 - 2020 годы»

Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы

за счет средств бюджета Волоконовского района

| Статус | Наименование муниципаль-ной программы, подпрограмм-мы, основных мероприятий | Ответственный исполнитель, соисполнители, муниципальной заказчик-координатор, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы (тыс. руб.), годы |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муници-пальная программа | «Совершенст-вование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовско-го района на 2015 - 2020 годы» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 13 188 | 18 981 | 12 067 | 16 985 | 16 985 | 16 985 |
|  |  | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | ХХХ | ХХ ХХ | ХХХ ХХХХ | ХХХ | 13 188 | 18 981 | 12 067 | 16 985 | 16 985 | 16 985 |
| - Подпрограм-ма 1 | «Совершенст-вование и развитие дорожной сети» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 11 316 | 16 781 | 10 291 | 15 200 | 15 200 | 15 200 |
|  |  | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | ХХХ | ХХ ХХ | ХХХ ХХХХ | 243, 810 | 11 316 | 16 781 | 10 291 | 15 200 | 15 200 | 15 200 |
| Основное мероприятие 1.1 | Капитальный ремонт автомобиль-ных дорог общего пользования местного значения | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | 0409 | 0911020580 | 243 | 4 461 | 10 000 | 7007 | 11 916 | 11 916 | 11 916 |
| Мероприятие 1.2. | Строительство автомобиль-ных дорог улично-дорожной сети населенных пунктов | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | 0409 | 0910120580 | 243, 810 | 6 127 | 0 | 2 680 | 2 700 | 2 700 | 2 700 |
| Основное мероприятие 1.4 | Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских и сельских поселений | Бюджет Волоконовского района | 861 | 0409 | 0910262000 | 521 | 728 | 564 | 564 | 564 | 564 | 564 |
| - Подпрограм-ма 2 | «Совершен-ствование и развитие транспортной системы» | Всего, в том числе: |  |  |  |  | 1 872 | 2 200 | 1 776 | 1 785 | 1 785 | 1 785 |
|  |  | Администрация муниципального района «Волоко-новский район» | 850 | 0408 | 0920223810 | 810 | 1872 | 2 200 | 1 776 | 1 785 | 1 785 | 1 785 |
| Основное мероприятие 2.2 | Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуниципальном сообщении | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 850 | 0408 | 0920223810 | 810 | 1872 | 2 200 | 1 776 | 1 785 | 1 785 | 1 785 |