
# РОССИЙСКАЯ ФЕДЕРАЦИЯ

## П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

#### АДМИНИСТРАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОГО РАЙОНА «ВОЛОКОНОВСКИЙ РАЙОН» БЕЛГОРОДСКОЙ ОБЛАСТИ

**01 ноября 2017 г. № 364**

**Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района на 2018-2022 годы»**

В целях исполнения Постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды», постановлений главы администрации района от 05 сентября 2013 года № 413 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ Волоконовского района», от 17 марта 2014 года № 78 «Об утверждении Перечня муниципальных программ Волоконовского района», руководствуясь статьей 179 Бюджетного кодекса Российской Федерации, **п о с т а н о в л я ю:**

1. Утвердить прилагаемую муниципальную программу «Формирование
современной городской среды на территории Волоконовского района на 2018-2022 годы» (далее – Муниципальная программа).

2. Управлению финансов и бюджетной политики администрации Волоконовского района (Фартушная М.В.) при формировании проекта районного бюджета на 2018-2022 годы ежегодно предусматривать денежные средства на реализацию мероприятий Программы.

3. Разместить настоящее постановление на официальном сайте администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области в сети Интернет (Дрогачева О.А.) и опубликовать в районной газете «Красный Октябрь» (Хорошилова И.А.).

4. Контроль за исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации района по строительству и ЖКХ В.Н. Уханёва.

5. Настоящее постановление вступает в силу со дня его официального опубликования.

**Глава администрации района С. Бикетов**

**УТВЕРЖДЕНА**

**постановлением**

**администрации района**

**от 01 ноября 2017 года**

**№ 364**

**Муниципальная программа**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Волоконовского района на 2018-2022 годы»**

**п. Волоконовка, 2017 г.**

**Паспорт муниципальной программы**

**«Формирование современной городской среды**

**на территории Волоконовского района на 2018-2022 годы»**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы«Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района на 2018-2022 годы» в Волоконовском районе на 2018-2022 годы» (далее – муниципальная программа) |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Ответственный исполнитель муниципальной программы | Муниципальный район «Волоконовский район» Белгородской области |
| 2. | Соисполнители муниципальной программы | Администрация Волоконовского района |
| 3. | Участники муниципальной программы | Администрация Волоконовского района |
| 4. | Подпрограммы муниципальной программы | 1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Волоконовского района.2. Благоустройство общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Волоконовского района |
| 5. | Цель муниципальной программы | Повышение уровня благоустройства, качества жизни и комфортного проживания жителей на территории Волоконовского района |
| 6. | Задачи муниципальной программы | 1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Волоконовского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий Волоконовского района соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями |
| 7. | Сроки и этапы реализации муниципальной программы | 2018-2022 годы.Этапы реализации муниципальной программы не выделяются |
| 8. | Объем бюджетных ассигнований муниципальной программы за счет средств бюджетов(с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования муниципальной программы в 2018-2022 годах за счет всех источников финансирования составит 37 620,0 тыс. рублей.Объем финансирования муниципальной программы в 2018-2022 годах за счет средств областного бюджета составит 5 079,4 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 5 079,4 тыс. рублей;Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018-2022 годах за счет средств федерального бюджета составит 19 108,3 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 19 108,3 тыс. рублей.Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018-2022 годах за счет средств муниципального бюджета – 5 105,5 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 5 105,5 тыс. рублей.Планируемый объем финансирования муниципальной программы в 2018-2022 годах за счет средств внебюджетных источников составит 8 326,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 8 326,7 тыс. рублей |
| 9. | Конечный результат муниципальной программы | 1. Благоустройство 14 дворовых территорий населенных пунктов поселений Волоконовского района численностью населения свыше 1000 человек к 2022 году.2. Благоустройство 1 общественной и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов Волоконовского района с численностью населения свыше 1000 человек к 2022 году.3. Обеспечение доли проектов благоустройства дворовых и общественных территорий населенных пунктов поселений Белгородской области с численностью населения свыше 1000 человек, прошедших процедуру общественных обсуждений, к 2022 году до 100 процентов |

**1. Общая характеристика сферы реализации**

**муниципальной программы, в том числе формулировки**

 **основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

По состоянию на 1 января 2017 года общая численность населения, проживающего на территории Волоконовского района Белгородской области, составляет 31,4 тыс. жителей.

В состав Волоконовского района входит 14 поселений, из них 2 городских поселения и 12 сельских поселений, в состав которых входит 82 населённых пункта.

В 2 городских и 2 сельских поселениях численность населения превышает 1000 человек.

На территории Волоконовского района расположено 87 многоквартирных домов, 74 дворовых территории, общей площадью 46,3 тыс.кв. метра, 61 общественная территория, общей площадью 236,17 тыс. кв. метра.

На территории населенных пунктов поселений Волоконовского района с численностью населения свыше 1000 человек находится 71 дворовая территория площадью 42,4 тыс. кв. метров, из которых благоустроены 80,28 процентов и 15 общественных территорий площадью 71,5 тыс. кв. метров, уровень благоустройства которых составляет 93,33 процента.

Потребность в благоустройстве территорий Волоконовского района Белгородской области обусловлена износом объектов благоустройства их составляющих в результате длительной эксплуатации, а также в связи с обеспечением возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения.

Успешная реализация приоритетного проекта «Формирование современной городской среды» позволит повысить уровень благоустройства территорий населенных пунктов поселений Волоконовского района, численностью населения свыше 1000 человек и улучшить качество жизни населения, а участие граждан и заинтересованных организаций Волоконовского района во всех этапах проведения благоустройства гарантирует заинтересованным лицам полноту и достоверность полученной информации, а также прозрачность и обоснованность принятых решений органов местного самоуправления Волоконовского района.

**2. Приоритеты государственной политики в сфере реализации**

**муниципальной программы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, описание основных конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов реализации**

**муниципальной программы**

Настоящая муниципальная программа разработана на основании приоритетов государственной политики в сфере благоустройства, содержащихся в Указе Президента Российской Федерации от 07 мая 2012 года № 600 «О мерах по обеспечению граждан Российской Федерации доступным и комфортным жильем и повышению качества жилищно-коммунальных услуг», приоритетного проекта «Формирование современной городской среды», утвержденного президиумом Совета при Президенте Российской Федерации по стратегическому развитию и приоритетным проектам, протокол от 18 апреля 2017 года № 5, Постановления Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды».

Одним из основных стратегических направлений развития Волоконовского района является жилищная политика и жилищно-коммунальное хозяйство, в том числе формирование комфортной, безопасной городской среды и среды сельских поселений, обеспечение возможности полноценной жизнедеятельности маломобильных групп населения, повышение уровня благоустройства Волоконовского района.

Приоритеты государственной политики в сфере повышения качества жизни населения на долгосрочную перспективу отражены в Стратегии социально-экономического развития Волоконовского района на период до 2025 года, в основу разработки которой положены стратегические направления, цели и задачи развития Белгородской области, Российской Федерации, определенные Губернатором Белгородской области, Президентом и Правительством Российской Федерации, Концепцией долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, в документах и материалах министерств регионального и экономического развития Российской Федерации, федеральной отраслевой стратегии, Схеме территориального планирования Волоконовского района Белгородской области.

Основной целью муниципальной программы является повышение уровня благоустройства, качества жизни и комфортных условий проживания жителей населённых пунктов Волоконовского района.

Для достижения поставленной цели необходимо решение следующих задач:

1. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Волоконовского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

2. Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий Волоконовского района соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями.

Муниципальная программа реализуется в 2018-2022 годах, этапы реализации не выделяются

По итогам реализации муниципальной программы к концу 2022 года будут достигнуты следующие конечные результаты:

1. Благоустройство 14 дворовых территорий населённых пунктов поселений Волоконовского района численностью населения свыше 1000 человек к 2022 году.

2. Благоустройство 1 общественной и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов Волоконовского района с численностью населения свыше 1000 человек к 2022 году.

3. Обеспечение доли проектов благоустройства дворовых и общественных территорий населенных пунктов поселений Волоконовского района с численностью населения свыше 1000 человек, прошедших процедуру общественных обсуждений, к 2022 году до 100 процентов.

В рамках реализации муниципальной программы запланированы мероприятия по благоустройству дворовых, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения.

При формировании современной городской среды целесообразно использовать программно-целевой метод ввиду того, что:

- задачу по обеспечению формирования единых ключевых подходов и приоритетов формирования современной городской среды на территории Волоконовского района с учётом приоритетов территориального развития возможно решить исключительно при осуществлении государственной поддержки;

- комплексное решение проблемы окажет положительный эффект на санитарно-эпидемиологическую обстановку, улучшение эстетического вида поселений Волоконовского района, создание гармоничной архитектурно-ландшафтной среды, а также предотвратит угрозу жизни и безопасности граждан.

Администрация Волоконовского района в рамках реализации муниципальной программы обеспечивает:

- заключение соглашения с департаментом жилищно-коммунального хозяйства Белгородской области по предоставлению субсидии;

- общее руководство и управление реализацией муниципальной программы;

- реализацию исполнения программных мероприятий, целевого использования средств, объемов привлеченных средств внебюджетных источников, в том числе проводит отбор подрядчиков для выполнения проектов благоустройства в соответствии с законодательством.

Муниципальный район «Волоконовский район» Белгородской области - получатель субсидии, разрабатывает и утверждает муниципальную программу по формированию современной городской среды на 2018 - 2022 годы в срок до 31 декабря 2017 года в соответствии с требованиями Министерства строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации, обеспечивает реализацию указанных муниципальных программ, в том числе проводит отбор подрядных организаций для выполнения проектов благоустройства в соответствии с законодательством, синхронизацию выполнения работ в рамках муниципальных программ с реализуемыми в муниципальных образованиях федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества, программ по ремонту и модернизации инженерных сетей и иных объектов, расположенных на соответствующей территории, проведение мероприятий по благоустройству дворовых территорий, общественных территорий с учетом необходимости обеспечения физической, пространственной и информационной доступности зданий, сооружений, дворовых и общественных территорий для инвалидов и других маломобильных групп населения, а также в рамках реализации муниципальных программ по формированию современной городской среды обеспечивает привлечение к выполнению работ по благоустройству дворовых и общественных территорий студенческих строительных отрядов Белгородской области.

В реализации муниципальной программы Волоконовского района принимают участие населенные пункты Волоконовского района, численностью населения свыше 1000 человек (далее – населённые пункты Волоконовского района).

Показатели конечного результата реализации муниципальной программы по годам реализации, показатели конечного и непосредственного результатов подпрограмм представлены в приложении № 1 к настоящей муниципальной программе.

**3. Перечень нормативных правовых актов Волоконовского района,**

**принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы (включая план принятия)**

Перечень нормативных правовых актов Волоконовского района, принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы, представлен в приложении № 2 к настоящей муниципальной программе.

**4. Обоснование выделения подпрограмм**

Система подпрограмм муниципальной программы сформирована таким образом, чтобы достигнуть цели и обеспечить решение задач муниципальной программы, и состоит из двух подпрограмм:

Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Волоконовского района» (далее – подпрограмма 1).

Подпрограмма 1 направлена на обеспечение проведения мероприятий
по благоустройству дворовых территорий населённых пунктов Волоконовского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству**.**

В рамках подпрограммы 1 решается задача по обеспечению проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий населенных пунктов Волоконовского района в соответствии с едиными требованиями исходя
из минимального перечня работ по благоустройству.

Постановлением Правительства Российской Федерации от 10 февраля 2017 года № 169 «Об утверждении Правил предоставления и распределения субсидий из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации на поддержку государственных программ субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды» определен минимальный перечень работ по благоустройству дворовых территорий (ремонт дворовых проездов, обеспечение освещения дворовых территорий, установка скамеек, урн) и перечень дополнительных видов работ по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов (оборудование детских и (или) спортивных площадок, автомобильных парковок, озеленение территорий, иные виды работ) (в случае принятия такого решения заинтересованными лицами).

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 1 обеспечит:

- благоустройство 14 дворовых территорий населённых пунктов Волоконовского района к 2022 году;

- благоустройство дворовых территорий населённых пунктов Волоконовского района с участием не менее 8 человек из числа студенческих строительных отрядов Белгородской области к 2022 году;

- благоустройство к 2022 году 100 % дворовых территорий населённых пунктов Волоконовского района, произведённое с трудовым (финансовым) участием граждан, заинтересованных организаций.

Муниципальный район «Волоконовский район» - получатель субсидии, обеспечивает участие (трудовое и (или) финансовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству. При этом в случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках минимального перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превышает 15 процентов.

Муниципальный район «Волоконовский район» - получатель субсидии, обеспечивает участие (трудовое и (или) финансовое) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству, в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству. В случае выбора формы финансового участия заинтересованных лиц (собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству) в реализации мероприятий по благоустройству дворовой территории в рамках дополнительного перечня работ по благоустройству доля участия определяется как процент от стоимости мероприятий по благоустройству дворовой территории и не превышает 50 процентов, если заинтересованными лицами не определен иной размер доли.

Подпрограмма 2 «Благоустройство общественных территорий и иных территорий Волоконовского района соответствующего функционального назначения» (далее – подпрограмма 2).

Подпрограмма 2 направлена на обеспечение проведения мероприятий
по благоустройству общественных и иных территорий Волоконовского района соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями**.**

В рамках подпрограммы 2 решается задача по обеспечению проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий поселений Волоконовского района соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями.

Реализация комплекса мероприятий подпрограммы 2 обеспечит:

- благоустройство 1 общественной и иных территорий населённых пунктов Волоконовского района к 2022 году;

- прохождение 100 % дизайн-проектов общественных территорий населённых пунктов Волоконовского района процедуры общественных обсуждений гражданами, заинтересованными организациями к 2022 году;

- благоустройство к 2022 году 100 % общественных и иных территорий населённых пунктов Волоконовского района, произведённое с трудовым (финансовым) участием граждан, заинтересованных организаций.

Перечень контрольных событий муниципальной программы представлен в приложении № 5 к настоящей муниципальной программе.

**5. Ресурсное обеспечение муниципальной программы**

Планируемые объемы финансирования муниципальной программы в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 1.

Таблица 1

|  |  |
| --- | --- |
| Годы | Источники финансирования, тыс. рублей |
| Феде-ральный бюджет | Област-ной бюджет | Бюджет муниципаль-ного образования | Внебюджет-ные источники | Всего |
| 2018 год | 19 108,3 | 5 079,4 | 5 105,5 | 8 326,7 | 37 620,0 |
| 2019 год | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - |
| 2021 год | - | - | - | - | - |
| 2022 год | - | - | - | - | - |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию мероприятий муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы Волоконовского района из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы, подпрограмм муниципальной программы за счёт средств бюджета Волоконовского района представлены соответственно в приложениях №3 и №4 к настоящей муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения муниципальной программы подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета Волоконовского района о бюджете муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области на очередной финансовый год и плановый период.

**6. Анализ рисков реализации муниципальной**

**программы и описание мер управления рисками**

**реализации муниципальной программы**

При реализации муниципальной программы осуществляются меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

Сводный анализ рисков, их вероятности и силы влияния, а также мер по их минимизации при реализации муниципальной программы приведён в таблице 2.

Таблица 2

**Риски невыполнения муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наименование рисков | Вероятность | Сила влияния | Меры управления рисками |

| 1 | 2 | 3 | 4 |
| --- | --- | --- | --- |
| Риски, связанные с недофинансированием программы |
| Снижение объемов финансирования из муниципального бюджета | Высокая | Средняя | Мониторинг эффективности бюджетных вложений, определение приоритетов для первоочередного финансирования |
| Снижение доли софинансирования из областного бюджета | Высокая | Высокая | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, мониторинг эффективности бюджетных вложений |
| Снижение доли софинансирования из федерального бюджета | Высокая | Высокая | Определение приоритетов для первоочередного финансирования, мониторинг эффективности бюджетных вложений |
| Риски, связанные с изменением внешней среды |
| Изменения федерального и областного законодательства в сфере жилищно-коммунального хозяйства | Средняя | Высокая | Разработка предложений по регулированию форм и видов государственной поддержки во взаимодействии с организациями жилищно-коммунального хозяйства |
| Снижение актуальности мероприятий муниципальной программы | Средняя | Высокая | Ежегодный анализ эффективности мероприятий программы, перераспределение средств между мероприятиями указанных подпрограмм |
| Риски, связанные с человеческим фактором |
| Недоверие со стороны собственников жилых помещений многоквартирных домов в части доступности мероприятий программы | Средняя | Средняя | Повышение открытости за счет информирования об осуществляемых мероприятиях на регулярной основе; популяризация успешных проектов, реализованных с помощью мер государственной поддержки |
| Невостребованность мероприятий программы в связи с недостаточной информированностью | Средняя | Средняя | Осуществление регулярного информирования о мероприятиях с использованием разнообразных каналов коммуникаций (СМИ, встречи, семинары и др.) |
| Недостаточная активность собственников жилых помещений многоквартирных домов | Средняя | Средняя | Корректировка мероприятий программы с привлечением собственников жилых помещений многоквартирных домов |
| Риски, связанные с недостоверностью информации |
| Неправильная оценка перспектив развития сферы и эффективности реализации мероприятий программыиз-за получения недостоверной информации | Средняя | Высокая | Сотрудничество с администрациями поселений Волоконовского района, проведение мониторинга и анализа сферы благоустройства, возможность корректировки программных мероприятий и целевых показателей |
| Риски, связанные с негативными природными явлениями |
| Форс-мажорные обстоятельства - стихийные бедствия | Низкая | Средняя | Выработка скоординированных действий муниципальных органов Волоконовского района, местного самоуправления по преодолению препятствий |

**Паспорт подпрограммы 1**

**«Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Волоконовского района»**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов Волоконовского района» (далее – Подпрограмма 1) |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соисполнители, ответственные за реализацию подпрограммы 1 | Администрация Волоконовского района |
| 2. | Участники подпрограммы 1 | Администрация Волоконовского района |
| 3. | Цель подпрограммы 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Волоконовского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству |
| 4. | Задача подпрограммы 1 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий населённых пунктов Волоконовского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству |
| 5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 1 | 2018-2022 годы.Этапы реализации подпрограммы 1 не выделяются |
| 6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 1за счет средств бюджетов (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 1 в 2018-2022 годах за счет всех источников финансирования составит 23 940,0 тыс. рублей.Объем финансирования подпрограммы 1 в 2018-2022 годах за счет средств областного бюджета составит 4 723,3 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 4 723,3 тыс. рублей;Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2018-2022 годах за счет средств федерального бюджета составит 16 075,7 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 16 075,7 тыс. рублей.Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2018-2022 годах за счет средств муниципального бюджета – 2 394,0 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 2 394,0 тыс. рублей.Планируемый объем финансирования подпрограммы 1 в 2018-2022 годах за счет средств внебюджетных источников составит 1 197,0 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 1 197,0 тыс. рублей |
| 7. | Конечный результат реализации подпрограммы 1 | 1.Благоустройство 14 дворовых территорий поселений Волоконовского района к 2022 году.2.Благоустройство дворовых территорий населённых пунктов Волоконовского района с участием не менее 8 человек из числа студенческих строительных отрядов Белгородской области к 2022 году;3. Благоустройство к 2022 году 100 процентов дворовых территорий поселений Волоконовского района, произведенное с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1, описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

На территории Волоконовского района расположены 71 дворовая территория, общей площадью 42,4 тыс. кв. метра.

На сегодняшний день информация об уровне благоустройства дворовых территорий Волоконовского района представлена в таблице 3.

Таблица 3

| № п/п | Муниципальное образование | Общее коли-чество дворо-вых террито-рий, ед. | Общая пло-щадь, дворо-вых террито-рий, кв. м.  | Доля благоуст-роенных дворовых террито-рий, % | Доля дворовых территорий, оборудованных приспособлениями для маломобильных групп населения, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Волоконовский район | 71 | 42 400 | 80,28 | 22,5 |

**2. Цели, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 1**

Главной целью подпрограммы 1 является обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий Волоконовского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Достижение цели подпрограммы 1 обеспечивается путем решения задачи по обеспечению проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий населённых пунктов Волоконовского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству.

Срок реализации подпрограммы 1: 2018-2022 годы.

**3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 1**

Достижение цели и решение задачи намечается за счет реализации одного основного мероприятия и комплекса мер по нормативному правовому регулированию.

В рамках решения задачи по обеспечению проведения мероприятий
по благоустройству дворовых территорий населённых пунктов Волоконовского района, в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству планируется реализовать следующие мероприятия:

- разработка, прохождение процедуры общественных обсуждений, утверждение и реализация муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы, включающих населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек;

- синхронизация планируемой к принятию муниципальной программы
по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы
с реализуемыми в Волоконовском районе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества;

- совершенствование нормативной правовой базы в сфере повышения ответственности за нарушение муниципальных правил благоустройства, действующих на территориях поселений Волоконовского района;

- вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы;

- организация приема, рассмотрения и оценки предложений граждан и заинтересованных организаций о благоустройстве дворовых территорий населённых пунктов Волоконовского района;

- разработка дизайн-проектов благоустраиваемых дворовых территорий населённых пунктов Волоконовского района;

- обсуждение дизайн-проектов благоустраиваемых дворовых территорий населённых пунктов Волоконовского района путём прохождения процедуры общественных обсуждений;

- согласование и утверждение дизайн-проектов благоустраиваемых дворовых территорий населённых пунктов Волоконовского района путём прохождения процедуры общественных обсуждений;

- определение формы и доли участия заинтересованных лиц в благоустройстве дворовых территорий населённых пунктов Волоконовского района;

- организация мероприятий по благоустройству дворовых территорий населённых пунктов Волоконовского района;

- создание условий для проведения общественного контроля по реализации проектов благоустройства дворовых территорий населённых пунктов Волоконовского района.

В рамках выполнения основного мероприятия предусмотрены финансовое и (или) трудовое участие (субботники, участие в строительных работах – установка уличной мебели, окрашивание элементов благоустройства, участие в озеленении – высадка растений, создание клумб, уборка территории, доля которых не менее 2-3% от общей стоимости работ) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (заинтересованные лица) (по согласованию с данными лицами).

Реализация данных мероприятий позволит обеспечить улучшение организационных и экономических условий осуществления мероприятий
по благоустройству дворовых территорий Волоконовского района, повысить информированность граждан и заинтересованных лиц о реализуемых в Волоконовском районе проектах и созданной инфраструктуре, повысить эффективность работы органов местного самоуправления в сфере регулирования и развития деятельности в сфере формирования современной городской среды.

Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий
по благоустройству дворовых территорий населённых пунктов Волоконовского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству».

В целях реализации данного мероприятия планируется осуществлять работы по оснащению дворовых территорий элементами благоустройства, исходя из минимального перечня работ по благоустройству, установленного
в соответствии с правилами представления и распределения субсидий
из федерального бюджета бюджетам субъектов Российской Федерации и муниципальных программ формирования современной городской среды, утвержденными Постановлением Правительства Российской Федерации
от 10 февраля 2017 года № 169.

Вместе с этим, в рамках данного мероприятия планируется предусмотреть оснащение дворовых территорий, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, необходимым оборудованием для беспрепятственного перемещения всех групп граждан, в том числе инвалидов и маломобильных групп населения, а также провести общественные обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы.

Адресный перечень благоустройства дворовых территорий поселений Волоконовского района представлен в приложении № 6 к настоящей муниципальной программе.

**4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 1.0**

**Перечень показателей подпрограммы 1**

В результате реализации подпрограммы 1 к 2022 году планируется достижение следующих конечных результатов:

- благоустройство 14 дворовых территорий населённых пунктов Волоконовского района;

- благоустройство дворовых территорий населённых пунктов Волоконовского района с участием не менее 8 человек из числа студенческих строительных отрядов Белгородской области к 2022 году;

- благоустройство 100 % дворовых территорий населённых пунктов Волоконовского района, произведённое с трудовым (финансовым) участием граждан, заинтересованных организаций (по согласованию).

Сведения о динамике значений показателей конечного и непосредственного результатов представлены в приложении № 1 к муниципальной программе.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 1 (в разрезе главных**

**распорядителей средств муниципального бюджета, основных**

**мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)**

Планируемые объемы финансирования подпрограммы 1 в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 4.

Таблица 4

|  |  |
| --- | --- |
| Годы | Источники финансирования, тыс. руб. |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджеты муниципального образования | Внебюджетные источники | Всего |
| 2018 год  | 16 075,7 | 4 273,3 | 2 394,0 | 1 197,0 | 23 940,0 |
| 2019 год | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - |
| 2021 год | - | - | - | - | - |
| 2022 год | - | - | - | - | - |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов
на реализацию мероприятий подпрограммы 1 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 1 за счёт средств бюджета Волоконовского района по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к настоящей муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета Волоконовского района о бюджете муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области на очередной финансовый год и плановый период.

**Подпрограмма 2**

**«Благоустройство общественных территорий и иных территорий Волоконовского района соответствующего функционального назначения»**

**Паспорт подпрограммы 2**

**«Благоустройство общественных территорий и иных территорий Волоконовского района соответствующего функционального назначения»**

|  |  |
| --- | --- |
| № п/п | Наименование подпрограммы 2 «Благоустройство общественных территорий и иных территорий Волоконовского района соответствующего функционального назначения**»** (далее – Подпрограмма 2) |

| 1 | 2 | 3 |
| --- | --- | --- |
| 1. | Соисполнители, ответственные за реализацию подпрограммы 2 | Администрация Волоконовского района |
| 2. | Участники подпрограммы 2 | Администрация Волоконовского района |
| 3. | Цель (цели) подпрограммы 2  | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий Волоконовского района соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями |
| 4. | Задача подпрограммы 2 | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий поселений Волоконовского района соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями |
| 5. | Сроки и этапы реализации подпрограммы 2 | 2018-2022 годы.Этапы реализации подпрограммы 2 не выделяются |
| 6. | Объем бюджетных ассигнований подпрограммы 2 за счет средств бюджетов (с расшифровкой плановых объемов бюджетных ассигнований по годам ее реализации), а также прогнозный объем средств, привлекаемых из других источников | Планируемый общий объем финансирования подпрограммы 2 в 2018-2022 годах за счет всех источников финансирования составит 13 680 тыс. рублей.Объем финансирования подпрограммы 2 в 2018-2022 годах за счет средств областного бюджета составит 806,1 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 806,1 тыс. рублей;Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2018-2022 годах за счет средств федерального бюджета составит 3 032,6 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 3 032,6 тыс. рублей.Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2018-2022 годах за счет средств муниципальных бюджетов – 2 711,5 тыс. рублей, в том числе по годам:2018 год – 2 711,5 тыс. рублей.Планируемый объем финансирования подпрограммы 2 в 2018-2022 годах за счет средств внебюджетных источников составит 7 129,7 тыс. рублей, в том числе по годам: 2018 год – 7 129,7 тыс. рублей |
| 7. | Конечные результаты реализации подпрограммы 2 | 1. Благоустройство 1 общественной территории поселений Волоконовского района области к 2022 году.2. Прохождение 100 % дизайн-проектов общественных территорий поселений Волоконовского района процедуры общественных обсуждений гражданами, заинтересованными организациями к 2022 году.3. Благоустройство к 2022 году 100 % общественных и иных территорий поселений Волоконовского района, произведённое с трудовым (финансовым) участием граждан, заинтересованных организаций. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2,**

**описание основных проблем в указанной сфере и прогноз ее развития**

На территории Волоконовского района расположена 61 общественная территория, общей площадью 166,9 тыс. кв. метра.

Информация об уровне благоустройства общественных территорий Волоконовского района, включающих в себя населенные пункты Волоконовского района с количеством жителей свыше 1 000 человек, представлена в таблице 5.

Таблица 5

| № п/п | Муниципальное образование | Общее количество общест-венных территорий | Общая площадь общест-венных терри-торий | Доля благоуст-роенных общест-венных террито-рий | Доля общественных территорий, оборудованных приспособ-лениями для маломобильных групп населения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ед. | кв. м | проценты | проценты |
| 1. | Волоконовский район | 15 | 71 502 | 93,33 | 93,33 |

Информация об уровне благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения, расположенных на территории муниципальных образований Белгородской области, включающих в себя населенные пункты поселений области с количеством жителей свыше 1000 человек, представлена соответственно в таблицах 6, [7](#P965).

Таблица 6

**Информация об уровне благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование | Количество недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) | Количество земельных участков | Общая площадь земельных участков  | Площадь благоустроенных земельных участков  | Доля благо-устроенных земельных участков |
| ед. | ед. | кв. м | кв. м | проценты |
| 1. | Волоконовский район | 297 | 297 | 249 362,00 | 86 862,00 | 43,2 |

Таблица 7

**Информация об уровне благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Муниципальное образование | Общая площадь земельныхучастков | Площадь благоустроенных земельных участков | Доля благоустроенных земельных участков |
| кв. м | кв. м | проценты |
| 1. | Волоконовский район | 20 400,00 | 14 300,00 | 70,00 |

**2. Цель, задачи, сроки и этапы реализации подпрограммы 2**

Главной целью подпрограммы 2 является обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественной и иных территорий поселений Волоконовского района соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями.

Достижение цели подпрограммы 2 обеспечивается путем решения задачи по обеспечению проведения мероприятий по благоустройству общественной и иных территорий поселений Волоконовского района соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями.

Срок реализации подпрограммы 2: 2018-2022 годы, этапы реализации
не выделяются.

**3. Обоснование выделения системы мероприятий и краткое описание основных мероприятий подпрограммы 2**

Достижение цели и решение задачи намечается за счет реализации одного основного мероприятия и комплекса мер по нормативному правовому регулированию.

В рамках решения задачи по благоустройству общественной и иных территорий Волоконовского района соответствующего функционального назначения планируется реализовать следующие мероприятия:

- разработка, прохождение процедуры общественных обсуждений, утверждение и реализация муниципальной программы по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы, включающих населённые пункты с численностью населения свыше 1000 человек;

- синхронизация планируемой к принятию муниципальной программы
по формированию современной городской среды на 2018-2022 годы, с реализуемыми в Волоконовском районе федеральными, региональными и муниципальными программами (планами) строительства (реконструкции, ремонта) объектов недвижимого имущества;

- разработка, прохождение процедуры общественных обсуждений, утверждение и реализация правил благоустройства Волоконовского района (далее – Правила благоустройства);

- вовлечение граждан и заинтересованных организаций в процесс обсуждения проекта муниципальной программы и Правил благоустройства;

- организация приема, рассмотрения и оценки предложений граждан и заинтересованных организаций о благоустройстве общественных и иных территорий поселений Волоконовского района;

- разработка дизайн-проектов общественных и иных территорий поселений Волоконовского района;

- обсуждение, согласование и утверждение дизайн-проектов общественных и иных территорий поселений Волоконовского района путём прохождения процедуры общественных обсуждений;

- определение формы и доли участия заинтересованных лиц в благоустройстве общественной и иных территорий поселений Волоконовского района;

- организация мероприятий по благоустройству общественной и иных территорий поселений Волоконовского района;

- создание условий для проведения общественного контроля по реализации проектов благоустройства общественной и иных территорий поселений Волоконовского района;

- разработка и утверждение нормативного правового документа, регламентирующего порядок благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Волоконовского района (Правила благоустройства). В рамках решения второй задачи подпрограммы 2 определены следующие основные мероприятия:

2.1. Основное мероприятие «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий поселений Волоконовского района соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями».

Реализация данного основного мероприятия подпрограммы 2 осуществляется в населённых пунктах Волоконовского района с численностью населения 1000 и более человек.

В целях реализации данного мероприятия планируется осуществлять работы по оснащению общественных территорий необходимыми элементами благоустройства.

Вместе с этим, в рамках данного мероприятия планируется предусмотреть оснащение общественной территории, включенной в муниципальную программу формирования современной городской среды на 2018-2022 годы, необходимым оборудованием для беспрепятственного перемещения всех групп граждан, в том числе маломобильных, а также проведение общественного обсуждения проекта муниципальной программы формирования современной городской среды на 2018-2022 годы.

В рамках выполнения основного мероприятия предусмотрены финансовое и (или) трудовое участие (субботники, участие в строительных работах – установка уличной мебели, окрашивание элементов благоустройства, участие в озеленении – высадка растений, создание клумб, уборка территории, доля которых не менее 2-3% от общей стоимости работ) собственников помещений в многоквартирных домах, собственников иных зданий и сооружений, расположенных в границах дворовой территории, подлежащей благоустройству (заинтересованные лица) (по согласованию).

2.2, 2.3 Основные мероприятия «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей» и «Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения».

В рамках выполнения основных мероприятий 2.2, 2.3 предусмотрено разработка и утверждение нормативного правового документа, регламентирующего порядок благоустройства объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, уровня благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения на территории Волоконовского района (Правила благоустройства).

**4. Прогноз конечных результатов подпрограммы 2**

Перечень показателей подпрограммы 2

В результате реализации подпрограммы 2 к 2022 году планируется достижение следующих конечных результатов:

1. Благоустройство 1 общественной территории поселения Волоконовского района Белгородской области к 2022 году;

2. Прохождение 100 % дизайн-проектов общественных территорий поселений Волоконовского района процедуры общественных обсуждений гражданами, заинтересованными организациями к 2022 году;

3. Благоустройство к 2022 году 100 % общественной и иных территорий поселений Волоконовского района, произведённое с трудовым (финансовым) участием граждан, заинтересованных организаций.

Адресный перечень благоустройства общественных территорий поселений Волоконовского района на 2018-2022 годы представлен в приложении № 7 к настоящей муниципальной программе.

Адресный перечень объектов недвижимого имущества (включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков, находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся и подлежащих благоустройству, представлен в приложении № 8 к настоящей муниципальной программе.

Адресный перечень благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков, предоставленных для их размещения в границах Волоконовского района представлен в приложении № 9 к настоящей муниципальной программе.

**5. Ресурсное обеспечение подпрограммы 2**

**(в разрезе главных распорядителей средств бюджетов всех уровней, основных мероприятий, а также по годам реализации подпрограммы)**

Планируемые объемы финансирования подпрограммы 2 в разрезе источников финансирования по годам реализации представлены в таблице 8.

Таблица № 8

|  |  |
| --- | --- |
| Годы | Источники финансирования, тыс. руб. |
| Федеральный бюджет | Областной бюджет | Бюджеты муниципального образования | Внебюджетные источники | Всего |
| 2018 год  | 3 032,6 | 806,1 | 2 711,5 | 7 129,7 | 13 680,0 |
| 2019 год | - | - | - | - | - |
| 2020 год | - | - | - | - | - |
| 2021 год | - | - | - | - | - |
| 2022 год | - | - | - | - | - |

Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию мероприятий подпрограммы 2 из различных источников финансирования и ресурсное обеспечение реализации подпрограммы 2 за счет средств бюджета муниципального образования «Волоконовский район» Белгородской области по годам представлены соответственно в приложениях № 3 и № 4 к настоящей муниципальной программе.

Объем финансового обеспечения подпрограммы 1 подлежит ежегодному уточнению в рамках подготовки проекта решения Муниципального совета Волоконовского района о бюджете муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области на очередной финансовый год и плановый период.

**Приложение № 1**

**к муниципальной программе Волоконовского района**

**«Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района на 2018-2022 годы»**

**Система основных мероприятий и показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограмм, мероприятий | Срок реализации | Ответственный исполнитель (соисполнитель, участник), ответственный за реализацию | Общий объем финансирования мероприятия за срок реализации программы, тыс. рублей | Наименование показателя, единица измерения | 2017 год (базовый) | Значение показателя конечного и непосредственного результата по годам реализации |
| начало | завер-шение | 2018 год | 2019 год | 2020 год | 2021 год | 2022 год |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района на 2018-2022 годы (цель - повышение уровня благоустройства, качества и комфорта территорий муниципальных образований на территории Волоконовского района) | 2018 год | 2022 год | Администрация Волоконовского района | 37 620,00 | Доля благоустроенных дворовых территорий населенных пунктов поселений Волоконовского района с численностью населения свыше 1000 человек от общего количества дворовых территорий населенных пунктов поселений Волоконовского района с численностью населения свыше 1000 человек, процентов | - | 19,72 | - | - | - | - |
| Количество благоустроенных общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов поселений Волоконовского района с численностью населения свыше 1000 человек, ед. | - | 1 | - | - | - | - |
| Доля проектов благоустройства дворовых и общественных территорий населенных пунктов поселений Волоконовского района с численностью населения свыше 1000 человек, прошедших процедуру общественных обсуждений, от общего количества дворовых территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы, процентов | - | 100 | - | - | - | - |
| 1.1. | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов муниципальных образований Волоконовского района (задача 1 – обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий многоквартирных домов Волоконовского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству) | 2018 год | 2022 год | Администрация Волоконовского района | 23 940,00 | Количество благоустроенных дворовых территорий многоквартирных домов поселений Волоконовского района, ед. | - | 14 | - | - | - | - |
| Количество человек из числа студенческих строительных отрядов Белгородской области, участвующих в выполнении работ по благоустройству дворовых территорий поселений Волоконовского района, чел. | - | 8 | - | - | - | - |
| Доля дворовых территорий поселений Волоконовского района, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций от общего количества дворовых территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы, процентов | - | 100 | - | - | - | - |
| 1.2. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселений Волоконовского района в соответствии с едиными требованиями исходя из минимального перечня работ по благоустройству | 2018 год | 2022 год | Администрация Волоконовского района | 23 940,00 | Площадь благоустроенных дворовых территорий населенных пунктов поселений Волоконовского района с численностью населения свыше 1000 человек, тыс. кв. м | - | 8,362 | - | - | - | - |
| 2. | Благоустройство общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Волоконовского района (задача 2 – обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения муниципальных образований Волоконовского района в соответствии с едиными требованиями) | 2018 год | 2022 год | Администрация Волоконовского района | 13 680,00 | Площадь благоустроенных общественных и иных территорий поселений Волоконовского района, тыс. кв. метров | - | 15,862 | - | - | - | - |
| Доля благоустроенных общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения поселений Волоконовского района, благоустройство которых произведено с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы, процентов | - | 100 | - | - | - | - |
| 2.1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения поселений Волоконовского района в соответствии с едиными требованиями | 2018 год | 2022 год | Администрация Волоконовского района | 13 680,00 | Количество муниципальных программ, включающих мероприятия по благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов поселений Волоконовского района, ед. | - | 1 | - | - | - | - |

**Приложение № 2**

**к муниципальной программе Волоконовского района**

**«Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района на 2018-2022 годы»**

**Перечень нормативных правовых актов Волоконовского района,**

**принятие или изменение которых необходимо для реализации муниципальной программы**

| № п/п  | Вид нормативного правового акта  | Основные положения нормативного правового акта  | Ответственный исполнитель и соисполнители  | Ожидаемые сроки принятия  |
| --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Решение Муниципального совета муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области | Внесение изменений в решение Муниципального совета муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области о районном бюджете на очередной финансовый год | Управление финансов и бюджетной политики администрации Волоконовского района | 2018-2022 годы(по мере необходи-мости) |
| 2. | Постановление администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области | Внесение изменений в постановление администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района на 2018-2022 годы» | Администрации Волоконовского района,отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района | 2018-2022 годы(по мере необходи-мости) |
| 3. | Решения городских и земских собраний поселений Волоконовского района | Внесение изменений в правила благоустройства, утвержденные решениями Поселковых и Земских собраний городских и сельских поселений Волоконовского района, в состав которых входят населенные пункты с численностью населения свыше 1000 человек, с учетом методических рекомендаций, утвержденных Министерством строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации | Администрации поселений Волоконовского района,отдел архитектуры и градостроительства администрации района | до 1 ноября 2017 года |
| 4. | Постановление администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области | Постановлением администрации Волоконовского района от 06.09.2017 года № 292 «О мерах по реализации на территории Волоконовского района муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района на 2018-2022 годы» утверждены:- порядок проведения общественного обсуждения муниципальной программы;- порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений заинтересованных лиц о включении дворовой территории многоквартирного дома расположенной на территории Волоконовского района в муниципальную программу;- порядок предоставления, рассмотрения и оценки предложений граждан, организаций на включение в адресный перечень территорий общего пользования расположенных на территории Волоконовского района, на которых планируется благоустройство, в муниципальную программу | Администрация Волоконовского района, отдел жилищно-коммунального хозяйства | 06 сентября 2017 года |
| 5 | Распоряжение администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области | Распоряжение администрации Волоконовского района от 06.09.2017 г. № 867 «О создании муниципальной общественной комиссии при администрации Волоконовского района для осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района на 2018-2022 годы» | Администрация Волоконовского района, отдел жилищно-коммунального хозяйства | 06 сентября 2017 года |

**Приложение № 3**

**к муниципальной программе Волоконовского района**

**«Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района на 2018-2022 годы»**

**Ресурсное обеспечение и прогнозная (справочная) оценка расходов на реализацию основных мероприятий (мероприятий) муниципальной программы из различных источников финансирования реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района на 2018-2022 годы» за счет средств муниципального бюджета**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование государственной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источники финансирования | Расходы (тыс. рублей), годы |
| 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района на 2018-2022 годы | всего, в том числе: | 37 620,0 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 19 108,3 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 5 079,4 | - | - | - | - |
| муниципальный бюджет | 5 105,5 | - | - | - | - |
| иные источники | 8 326,7 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов поселений Волоконовского района | всего, в том числе: | 23 940,0 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 16 075,7 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 4 273,3 | - | - | - | - |
| муниципальный бюджет | 2 394,0 | - | - | - | - |
| иные источники | 1 197,0 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселений Волоконовского района в соответствии с едиными требованиями исходя из минимального перечня работ по благоустройству | всего, в том числе: | 23 940,0 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 16 075,7 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 4 273,3 | - | - | - | - |
| муниципальный бюджет | 2 394,0 | - | - | - | - |
| иные источники | 1 197,0 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство общественных территорий и иных территорий соответствующего функционального назначения поселений Волоконовского района | всего, в том числе: | 13 680,0 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 3 032,6 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 806,1 | - | - | - | - |
| муниципальный бюджет | 2 711,5 | - | - | - | - |
| иные источники | 7 129,7 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 2.1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения поселений Белгородской области в соответствии с едиными требованиями | всего, в том числе: | 13 680,0 | - | - | - | - |
| федеральный бюджет | 3 032,6 | - | - | - | - |
| областной бюджет | 806,1 | - | - | - | - |
| муниципальный бюджет | 2 711,5 | - | - | - | - |
| иные источники | 7 129,7 | - | - | - | - |

**Приложение № 4**

**к муниципальной программе Волоконовского района**

**«Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района на 2018-2022 годы»**

**Ресурсное обеспечение реализации муниципальной программы за счёт средств районного бюджета**

**Волоконовского района**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Статус | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы муниципального бюджета (тыс. рублей), годы |
| ГРБС | Рз/Пр | ЦСР \* | ВР | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа | Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района на 2018-2022 годы | Муниципальный район «Волоконовский район» Белгородской области, администрация Волоконовского района | 850 | 0503 | хххххххххх | ххх | 5 105,5 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов поселений Волоконовского района | Администрация Волоконовского района | 850 | 0503 | хххххххххх | ххх | 2 394,0 | - | - | - | - |
| Основное мероприятие 1.1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству дворовых территорий поселений Волоконовского района в соответствии с едиными требованиями, исходя из минимального перечня работ по благоустройству | Администрация Волоконовского района | 850 | 0503 | хххххххххх | ххх | 2 394,0 | - | - | - | - |
| Подпрограмма 2 | Благоустройство общественных территорий и иных территорий Волоконовского района соответствующего функционального назначения | Администрация Волоконовского района | 850 | 0503 | хххххххххх | ххх | 2 711,5 | - | - | - | - |
| Мероприятие 2.1. | Обеспечение проведения мероприятий по благоустройству общественных территорий и иных территорий поселений Волоконовского района, численностью свыше 1000 человек, соответствующего функционального назначения в соответствии с едиными требованиями | Администрация Волоконовского района  | 850 | 0503 | хххххххххх | ххх | 2 711,5 | - | - | - | - |

\* ЦСР и ВБР будет уточнены после утверждения приказом департамента финансов и бюджетной политики Белгородской области «Об утверждении Указаний о порядке применения целевых статей классификации расходов бюджета для составления проекта областного бюджета, начиная с бюджета на 2018 год.».

**Приложение № 5**

**к муниципальной программе Волоконовского района**

**«Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района на 2018-2022 годы»**

**Перечень контрольных событий муниципальной программы**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Наимено-вание контроль-ного события программы | Статус | Ответственный исполнитель | Срок наступления контрольного события (дата) |
| 2017 год | 2018 год | 2019 год |
| I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал | I квар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал | Iквар-тал | II квар-тал | III квар-тал | IV квар-тал |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Разработка проектно-сметной докумен-тации |  | Администрация Волоконовского района | - | - | - | - | 30.03.2018 г. | - | - | - | - | - | - | - |
| Проведе-ние конкурс-ных процедур по отбору подрядных органи-заций |  | Администрация Волоконовского района | - | - | - | - | - | 30.06.2018 г. | - | - | - | - | - | - |
| Выполне-ние работ, предус-мотренных в рамках муници-пальной программы |  | Администрация Волоконовского района | - | - | - | - | - | - | 30.09.2018 г. | 30.12.2018 г | - | - | - | - |

**Приложение № 6**

**к муниципальной программе Волоконовского района**

**«Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района на 2018-2022 годы»**

**Адресный перечень благоустройства дворовых территорий поселений Волоконовского района**

1. п. Волоконовка, ул. Гагарина, д. 65, д. 67

2. п. Волоконовка, ул. Комсомольская, д. 36а, д. 38а, д. 38в

3. п. Волоконовка, ул. Комсомольская, д. 42б

4. п. Волоконовка, ул. Комсомольская, д. 42в

5. п. Волоконовка, ул. Ленина, д. 33

6. п. Волоконовка, ул. Ленина, д. 73, д. 77

7. п. Волоконовка, ул. 60 лет Октября, д. 2

8. п. Волоконовка, ул. Чехова, д.7б

9. п. Волоконовка, ул. Чехова, д. 95

10. п. Волоконовка, ул. Тургенева, д. 20

11. п. Волоконовка, ул. Ленина, д. 20, пр. Гая, д. 4

12. п. Пятницкое, пр. Маресевой, д. 31, д. 33, д. 35, д. 27, д. 29, ул. Первомайская, д. 2, д. 4, д. 6,

 ул. Комарова, д. 1, д. 2, д. 4

13. п. Пятницкое, пр. Маресевой, д. 5, ул. Свиридова, д. 1, д. 3, д. 5

14. п. Пятницкое, пр. Маресевой, д. 1, д. 3

**Приложение № 7**

**к муниципальной программе Волоконовского района**

**«Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района на 2018-2022 годы»**

**Адресный перечень благоустройства общественных территорий**

**поселений Волоконовского района на 2018-2022 годы**

1. Зона отдыха п. Волоконовка, ул. 60 лет Октября (территория бывшего рынка)

**Приложение № 8**

**к муниципальной программе Волоконовского района**

**«Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района на 2018-2022 годы»**

**Адресный перечень объектов недвижимого имущества**

**(включая объекты незавершенного строительства) и земельных участков,**

**находящихся в собственности (пользовании) юридических лиц и индивидуальных предпринимателей, нуждающихся и подлежащих благоустройству**

1. ИП Кудряшов В.Ю., п. Волоконовка, ул. Ленина, 72

2. ИП Мартынова С.Н., кафе «Тайм», п. Волоконовка, ул. Невского, 32

3. ИП Попов С.В., магазин «Прогресс», п. Волоконовка, ул. 60 лет Октября, 1

4. ИП Молчанов Н.А., п. Волоконовка, ул. 60 лет Октября, 1

5. ИП Шайдарова В.В., п. Волоконовка, ул. 60 лет Октября, 1

6. ИП Заржевский А.Н., ресторан «Прага», п. Волоконовка, ул. 60 лет Октября, 1

7. Сиротенко С.И., генеральный директор ОАО «Кондитерская фабрика «Белогорье»

**Приложение № 9**

**к муниципальной программе Волоконовского района**

**«Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района на 2018-2022 годы»**

**Адресный перечень благоустройства индивидуальных жилых домов и земельных участков,**

 **предоставленных для их размещения в границах Волоконовского района**

1. ИЖС, п. Волоконовка, ул. Буденного

2.. ИЖС, п. Волоконовка, ул. Жукова