Приложение № 1

к Методическим рекомендациям

по мониторингу реализации муниципальных

программ Волоконовского района

Утверждаю

Заместитель главы администрации

района  по строительству и ЖКХ

________________В.В. Копица

«____» _________ 2023 г.

ОТЧЕТ

о реализации муниципальной программы Волоконовского района

за 2022 год

Наименование

Муниципальной

Программы:                               «Совершенствование и развитие транспортной системы и

дорожной сети Волоконовского района»

Ответственный

исполнитель:                         Администрация муниципального района «Волоконовский район»

Дата формирования отчета: 14 февраля 2023 года

Пояснительная записка

к муниципальной программе Волоконовского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и

дорожной сети Волоконовского района

Муниципальная программа Волоконовского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района» утверждена постановлением главы администрации района от 21 июля 2014 года № 276. В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы принято постановление главы администрации района №99-01/143 от 30.03.2022г. «О внесении изменений в постановление главы администрации района от  21 июля 2014 года № 276».

Муниципальная программа состоит из 3-х подпрограмм:

1. «Совершенствование и развитие дорожной сети».

2. «Совершенствование и развитие транспортной системы».

3. «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети в  Волоконовском районе»

За 2022 год общий бюджет программы с учетом внебюджетных источников) составил 187105,37 тыс. рублей, (областной бюджет – 152140,85 тыс. рублей, консолидированный бюджет Волоконовского района – 34964,52 тыс. рублей, в т.ч. по основным мероприятиям:

- Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения – 177 642,79 тыс.рублей.

-Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них в границах городских и сельских поселений – 564,0 тыс. руб.

- Организация транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении – 666,0 тыс.рублей.

- Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуниципальном сообщении – 8232,58 тыс.рублей.

- Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений.

Из 5  показателей конечного результата муниципальной программы все 5 показателя  достигли запланированного уровня.

Из 10 показателей эффективности реализации программных мероприятий 10 достигли запланированных значений.

При реализации муниципальной программы осуществлялись меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски её реализации.

Макроэкономические риски связаны с существующей вероятностью кризисных явлений в мировой и российской экономиках, снижения темпов роста экономики и инвестиционной активности, высокой инфляцией, ведущей к непредвиденному росту затрат на строительные материалы, горюче-смазочные материалы,  электроэнергию и в конечном результате к снижению объемов финансирования программных мероприятий из средств бюджетов всех уровней, увеличению стоимости дорожных работ и снижению объемов строительства.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным вследствие этого уровнем бюджетного финансирования, секвестированием бюджетных расходов на курируемые сферы.

Возникновение данных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий муниципальной программы, в зависимости от достигнутых результатов;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования расходов.

Минимизация данных рисков предполагается путем применения механизмов государственно-частного партнерства.

Правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативной правовой базы, необходимой для эффективной реализации муниципальной программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий муниципальной программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации муниципальной программы планируется на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии должны принять участие в их согласовании, а также проводить мониторинг планируемых изменений в федеральном и региональном законодательстве.

Информационные риски определяются отсутствием или частичной недостаточностью исходной отчетной и оперативной информации, используемой в процессе разработки и реализации муниципальной программы.

С целью управления информационными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

- использование статистических показателей, обеспечивающих объективность оценки хода и результатов реализации муниципальной программы;

- своевременный мониторинг и оценку исполнения целевых показателей (индикаторов) муниципальной программы, выявление факторов риска, оценку их значимости (анализ вероятности того, что произойдут события, способные отрицательно повлиять на конечные результаты реализации муниципальной программы).

Административные риски связаны с неэффективным управлением реализацией подпрограмм, низкой эффективностью взаимодействия заинтересованных сторон, что может повлечь за собой потерю управляемости, нарушение планируемых сроков реализации мероприятий муниципальной программы, невыполнение ее цели и задач, не достижение плановых значений показателей, снижение эффективности использования ресурсов и качества выполнения мероприятий муниципальной программы.

Основными условиями минимизации административных рисков являются:

- формирование эффективной системы управления реализацией муниципальной программы и ее подпрограмм;

- повышение эффективности взаимодействия участников реализации муниципальной программы;

- своевременная корректировка мероприятий муниципальной программы.

Кадровые риски обусловлены определенным дефицитом высококвалифицированных кадров, что снижает эффективность работы и качество предоставляемых услуг.

Снижение влияния данной группы рисков предполагается посредством обеспечения подбора высококвалифицированных кадров и переподготовки (повышения квалификации) имеющихся специалистов, формирования резерва кадров.

Управление рисками муниципальной программы будет осуществляться в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

По итогам проведенного мониторинга за 2022 год реализация программы оценивается как эффективная с итоговой оценкой 8,9 баллов.

Приложение № 2

к Методическим рекомендациям

по мониторингу реализации муниципальных

программ Волоконовского района

Формы представления

ответственными исполнителями муниципальных программ информации

в рамках обеспечения мониторинга муниципальных программ

Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципаль-ной программы, подпрограм-мы, основного мероприятия, мероприятия | Ответст-венный исполнитель, соиспол-нитель, участник | Статус меро-приятия | Плановый срок реализации мероприятия |  | Фактический срок реализации мероприятия |  | Расходы на реализацию муниципальной программы |  |  | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | дата начала | дата окон-чания | дата нача-ла | дата окон-чания | план, тыс. рублей | факт, тыс. рублей | отклонение от плана, % | заключено, тыс. рублей | оплачено, тыс. рублей | откло-нение, %, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего по муниципальной программе Муниципальная программа Волоконовского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района на 2015 - 2020 годы» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» |  | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 | 144899,8 | 187105,37 | +29,13 | 187105,37 | 187105,37 | +29,13 |
| 1. | Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | реализуется | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 | 135728,0 | 178206,79 | +31,29 | 178206,79 | 178206,79 | +31,29 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | реализуется | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 | 135164,0 | 177642,79 | +21,43 | 178206,79 | 178206,79 | +31,3 |
| 1.2. | Мероприятие 1.2.1. Строительство автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | реализуется | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 | - | - | - | - | - | - |
| 1.3. | Мероприятие 1.3.1. Строительство автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | реализуется | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 | - | - | - | - | - | - |
| 1.4 | Основное мероприятие1.4 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружении на них в границах городских и сельских поселений | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | реализуется | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 | 564,0 | 564,0 | 0 | 564,0 | 564,0 | 0 |
| 2. | Подпрограмма 2 | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | реализуется | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 | 9171,8 | 8898,58 | -2,98 | 8898,58 | 8898,58 | -2,99 |
| 2.1. | Основное мероприятие 2.1 Предоставление субвенций на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | реализуется | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 | 666,0 | 666,0 | 0 | 666,0 | 666,0 | 0 |
| 2.2. | Основное мероприятие 2.2 Предоставление субвенций на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуниципальном сообщении | Администрация муниципального района «Волоконовский район» реализуется | реализуется | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 | 8505,8 | 8232,58 | -3,21 | 8162,73 | 8162,73 | -3,3 |
| 2.2.1. | Основное мероприятие 2.2.1 Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуниципальном сообщении | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | реализуется | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 | 8439,0 | 8159,05 | -3,32 | 8159,05 | 8159,05 | -3,32 |
| 2.2.2 | Основное мероприятие 2.2.2 Расходы на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющих льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования в пригородном сообщении | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | реализуется | 2015 | 2025 | 2015 | 2025 | 47,9 | 73,53 | +53,51 | 73,53 | 73,53 | +53,51 |
| - 2.2.3 | Основное мероприятие 2.2.3 Расходы на исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулируемых перевозок | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | реализуется | 2022 | 2025 | 2022 | 2025 | 8,1 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 |
| - 2.2.4. | Основное мероприятие 2.2.4 Расходы на возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | реализуется | 2022 | 2025 | 2022 | 2025 | 10,8 | 0 | -100 | 0 | 0 | -100 |

Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы

| № п/п | Наименование целевого показателя | Вид целе-вого показа-теля | Ед. изм. | Значение целевого показателя |  |  |  | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Базовый период (факт) | Отчетный период |  |  |  |
|  |  |  |  |  | план | факт | отклонение, % |  |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа «Муниципальная программа Волоконовского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | прогресс | % | 82,6 | 82,6 | 82,6 | 0 |  |
|  | Густота автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием на 1000 кв. км территории | прогресс | км | 339,8 | 339,8 | 339,8 | 0 |  |
|  | Общая протяженность построенных автомобильных дорог улично-дорожной сети с твердым покрытием в населенных пунктах района | прогресс | км |  | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Общая протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия | прогресс | км | 3,65 | 23,65 | 23,65 | 0 |  |
|  | Пассажирооборот транспортом общего пользования | прогресс | Млн.пасс-км | 312,2 | 312,2 | 4,463 | -98,6 | Корректировка методики расчета |
| Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Общая протяженность построенных автомобильных дорог улично-дорожной сети с твердым покрытием в населенных пунктах района, км | прогресс | км | - | 0 | 0 | 0 |  |
|  | Общая протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия, км | прогресс | км | - | 3,6 | 3,6 | 0 |  |
|  | Протяженность построенных автодорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки, км | прогресс | км | - | 0 | 0 | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1. | Протяженность автодорог, подлежащих ремонту, км | прогресс | км | - | 3,65 | 3,65 | 0 |  |
| 1.1.1 | Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество изготовленной проектно-сметной документации, шт. | прогресс | шт | - | 3 | 3 | 0 |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1. Строительство автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность построенных автомобильных дорог улично-дорожной сети с твердым покрытием в населенных пунктах района, км | прогресс | км | - | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.2.2 | Мероприятие 1.2.2. Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество изготовленной проектно-сметной документации, штук | прогресс | шт | - | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.1 | Мероприятие 1.3.1. Строительство автодорог в микрорайонах массовой жилищной застройки |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность построенных автомобильных дорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки, км | прогресс | км | - | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3.2 | Мероприятие 1.3.2. Проектно-изыскательские работы |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество изготовленной проектно-сметной документации | прогресс | шт | - | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие1.4 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружении на них в границах городских и сельских поселений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Протяженность автодорог, подлежащих содержанию | прогресс | км | 496,0 | 491,2 | 491,2 | -0,95 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Пассажирооборот транспортом общего пользования | прогресс | Млн. пасс.-км | 312,2 | 312,2 | 4,463 | -98,6 | Корректировка методики расчета |
|  | Основное мероприятие 2.1. Субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов | прогресс | шт | 2 | 2 | 2 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуниципальном сообщении |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Количество пригородных внутримуниципаль-ных | прогресс | шт | 16 | 16 | 15 | -6,3 | Объединение маршрутов |
|  | Подпрограмма 3 «Обеспечение реализации муниципальной программы «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети в Волоконовском районе на 2015 – 2020 годы» |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения показателей муниципальной программы, процентов | прогресс | % | 95 | 95 | 95 | 0 |  |
|  | Основное мероприятие 3.1. Обеспечение деятельности (оказание услуг) муниципальных учреждений |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Средний уровень достижения показателей муниципальной программы, в процентах | прогресс | % | 95 | 95 | 95 | 0 |  |

Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований

местного бюджета на реализацию муниципальной программы

| № п/п | Наименование муниципальной программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Ответственный исполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации |  |  |  | Расходы местного бюджета |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ГРБС | Рз Пр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | откло-нение от кассо-вого плана, % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа Волоконовского района «Совершенствование и развитие транспортной системы и дорожной сети Волоконовского района на 2015 – 2020 годы» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 42520,0 | 34964,52 | 34964,52 | -17,7 |  |
|  |  | Администрация муниципального района «Волоконовский район», всего | X | X | X | X | 42520,0 | 34964,52 | 34964,52 | -17,7 |  |
|  |  | соисполнитель 1, Администрация муниципального района «Волоконовский район» всего | X | X | X | X | 42520,0 | 34964,52 | 34964,52 | -17,7 |  |
| 1.1. | - Подпрограмма 1 «Совершенствование и развитие дорожной сети» | всего, в том числе | X | X | X |  | 34078,0 | 26801,79 | 26801,79 | -21,35 |  |
|  |  | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | X | X | X |  |  |  |  |  |  |
| 1.1.1. | Основное мероприятие 1.1.1 Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения. | Всего, в том числе | 850 | 0409 | 0910120580 |  | 33514,0 | 26237,79 | 26237,79 | -21,71 |  |
|  |  | соисполнитель 1, Администрация муниципального района «Волоконовский район» всего | 850 | 0409 | 0910120580 |  | 33514,0 | 26237,79 | 26237,79 | -21,71 |  |
| 1.2.1 | Мероприятие 1.2.1. Строительство автодорог улично-дорожной сети населенных пунктов | соисполнитель 1, Администрация муниципального района «Волоконовский район» всего | 850 | 0409 | 0910120580 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.3 | Строительство автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | соисполнитель 1, Администрация муниципального района «Волоконовский район» всего | 300 | 0409 | 0910120580 |  | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| 1.4 | Основное мероприятие 1.4 Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружении на них в границах городских и сельских поселений | соисполнитель 1, Администрация муниципального района «Волоконовский район» всего | 861 | 0409 | 0910262000 | 521 | 564,0 | 564,0 | 564,0 | 0 |  |
|  | Подпрограмма 2 «Совершенствование и развитие транспортной системы» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» всего | 850 | 0408 | 09202223810 | 810 | 8442,0 | 8162,73 | 8162,73 | -3,3 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуниципальном сообщении | Администрация муниципального района «Волоконовский район» всего | 850 | 0408 | 09202223810 | 810 | 8442,0 | 8162,73 | 8162,73 | -3,3 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. 1 Расходы на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющих льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования в пригородном сообщении | Администрация муниципального района «Волоконовский район» всего | 850 | 0408 | 0920223830 | 811 | 8439,0 | 8159,05 | 8159,05 | -3,3 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.2 Расходы на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющих льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования в пригородном сообщении | Администрация муниципального района «Волоконовский район» всего | 850 | 0408 | 0920223830 | 811 | 2,4 | 3,68 | 3,68 | +53,3 |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.3 Расходы на исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулируемых перевозок | Администрация муниципального района «Волоконовский район» всего | 850 | 0408 | 0920273860 | 811 | 0,6 | 0 | 0 | -100 | 0 |

Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы

| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклонение, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа | всего, в том числе: | 144899,80 | 187105,37 | +29,13 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 102379,80 | 152140,85 | +48,60 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовского района района | 42520,00 | 34964,52 | -17,77 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.1. | Подпрограмма 1 | всего, в том числе: | 135728,00 | 178206,79 | +31,29 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 101650,00 | 151405,0 | +48,95 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовского района района | 34078,00 | 26801,79 | -21,35 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.1. Капитальный ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | всего, в том числе: | 135164,00 | 177642,79 | +21,43 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 101650,00 | 151405,0 | +48,95 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовского района района | 33514,00 | 26237,79 | -21,71 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
|  | Строительство автомобильных дорог в районах массовой жилищной застройки | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 0 | 0 | 0 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовского района района | 0 | 0 | 0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 1.4. Содержание автомобильных дорог и инженерных сооружений на них и границах городских и сельских поселенений | всего, в том числе: | 564,0 | 564,0 | 0 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовского района района | 564,0 | 564,0 | 0 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
| 1.2. | Подпрограмма 2 | всего, в том числе: | 9171,80 | 8898,58 | -2,98 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 729,80 | 735,85 | +0,83 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовка района | 8442,00 | 8162,73 | -3,31 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.1. Предоставление субвенции на организацию транспортного обслуживания населения в пригородном межмуниципальном сообщении | всего, в том числе: |  |  |  |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 666,0 | 666,0 | 0 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовка района |  |  |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. Организация транспортного обслуживания населения в пригородном внутримуниципальном сообщении | всего, в том числе: | 8505,80 | 8232,58 | -3,21 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 63,80 | 69,85 | +9,48 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовка района | 8442,00 | 8162,73 | -3,3 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2. 1 Расходы на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющих льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования в пригородном сообщении | всего, в том числе: | 8439,00 | 8159,05 | -3,32 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет |  |  |  |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовка района | 8439,00 | 8159,05 | -3,32 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.2 Расходы на компенсацию потерь в доходах перевозчикам, предоставляющих льготный проезд студентам и аспирантам очной формы обучения, студентам с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов очно-заочной формы обучения организаций высшего и среднего профессионального образования в пригородном сообщении Основное мероприятие | всего, в том числе: | 47,90 | 73,53 | +53,51 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 45,50 | 69,85 | +53,52 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовка района | 2,40 | 3,68 | +53,33 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
|  | 2.2.3 Расходы на исполнение полномочий по установлению органами местного самоуправления регулируемых тарифов на перевозки по муниципальным маршрутам регулируемых перевозок | всего, в том числе: | 8,1 | 0 | -100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 8,1 | 0 | -100 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовка района |  |  |  |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |
|  | Основное мероприятие 2.2.4 Расходы на возмещение недополученных доходов на пригородных автобусных маршрутах в целях предоставления льготного проезда к дачным и садово-огородным участкам в выходные и праздничные дни | всего, в том числе: | 10,80 | 0 | -100 |
|  |  | федеральный бюджет |  |  |  |
|  |  | областной бюджет | 10,20 | 0 | -100 |
|  |  | консолидированный бюджет Волоконовка района | 0,60 | 0 | -100 |
|  |  | территориальные внебюджетные фонды |  |  |  |
|  |  | иные источники |  |  |  |

Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования

| № | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия |  | Примечание |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | план | факт | результат | причины невыполнения |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | Постановление главы администрации района «О внесении изменений в постановление главы администрации Волоконовского района от 21 июля 2014 года №276» | Администрация муниципального района «Волоконовский район» | 1 квартал 2022 года | №99-01/143 от 30.03.2022 | Исполнено в срок |  |
| 2 |  |  |  |  |  |  |

Форма 6. Сведения о выполнении сводных показателей

муниципальных заданий по муниципальной программе

| № п/п | Наименование услуги, показателя объема услуги, подпрограммы, основного мероприятия | Значение показателя объема услуги |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | план | факт | отклонение, % | причины отклонений |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| 1 | Доля автомобильных дорог общего пользования местного значения, соответствующих нормативным требованиям к транспортно-эксплуатационным показателям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | 82,6 | 82,6 | 0 |  |
| 2 | Густота автомобильных дорог общего пользования местного значения с твердым покрытием на 1000 кв. км территории | 339,8 | 339,8 | 0 |  |
| 3 | Общая протяженность построенных автомобильных дорог улично-дорожной сети с твердым покрытием в населенных пунктах района | 0 | 0 | 0 |  |
| 4 | Общая протяженность капитально отремонтированных автомобильных дорог общего пользования местного значения с усовершенствованным типом покрытия | 3,65 | 23,65 | +547,95 |  |
| 5 | Пассажирооборот транспортом общего пользования | 312,2 | 4,463 | -98,6 | Корректировка методики расчета |
| 6 | Протяженность построенных автодорог с твердым покрытием в микрорайонах массовой жилищной застройки, км | 0 | 0 | 0 |  |
| 7 | Количество межмуниципальных пригородных маршрутов | 2 | 2 | 0 |  |
| 8 | Количество пригородных внутримуниципальных маршрутов | 16 | 15 | -6,3 | Объединение маршрутов |
| 9 | Средний уровень достижения показателей муниципальной программы, процентов | 95 | 95 | 0 |  |