**Отчет о реализации муниципальной программы**

**Волоконовского района**

Утверждаю

заместитель главы администрации Волоконовского района

по строительству и ЖКХ

\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_

Копица В.В.

«20» марта 2023 г.

**ОТЧЕТ**

**о реализации муниципальной программы Волоконовского района**

**за 2022 год**

Наименование

муниципальной

программы:

Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района

Ответственный

исполнитель:

Чернышова Евгения Викторовна – главный специалист по ЖКХ

Дата формирования отчета:

20.03.2023г.

**Пояснительная записка**

**к муниципальной программе Волоконовского района «Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района»**

Муниципальная программа Волоконовского района «Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района» утверждена постановлением администрации района от 01 ноября 2017 года № 364. В целях актуализации и повышения эффективности реализации муниципальной программы внесены изменения в программу постановлениями администрации района от 28.03.2018 г. №100, от 26.07.2018г. №260, от 05.10.2018 г. № 354, от 29.03.2019 г., № 99-01/103 от 30 августа 2019 года № 99-01/305, от 30 марта 2020 года № 99-01/115, от 31 июля 2020 года № 99-01/253,от 25.03.2021 г № 99-01/96,от 18.10.2021 г. № 99-01/333, от 04.03.2022 г. № 99-01/95.

Муниципальная программа состоит из 1-й подпрограммы:

1. Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Волоконовского района.

За 2022 год общий бюджет программы (с учетом внебюджетных источников) составил 24 348,0 тыс. рублей.

Из 6 показателей конечного результата муниципальной программы 1 показатель достиг запланированного уровня, по остальным 5 показателям плановые значения на 2022год не определялись.

При реализации муниципальной программы осуществлялись меры, направленные на снижение последствий рисков и повышение уровня гарантированности достижения предусмотренных в ней конечных результатов.

На основе анализа мероприятий, реализуемых в рамках муниципальной программы, выделены следующие риски её реализации.

Риски, связанные с недофинансированием программы - снижение объемов финансирования из бюджетов различных уровней. Возникновение указанных рисков может привести к сокращению объемов финансирования запланированных мероприятий, прекращению финансирования ряда мероприятий и, как следствие, выполнению не в полном объеме или невыполнению как непосредственных, так и конечных результатов муниципальной программы.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

- мониторинг эффективности бюджетных вложений;

- определение приоритетов для первоочередного финансирования.

Риски, которые связаны с изменениями внешней среды:

- изменения федерального и областного законодательства в сфере ЖКХ;

- снижение актуальности мероприятий муниципальной программы.

Риски, связанные с человеческим фактором:

- недоверие со стороны собственников жилых помещений многоквартирных домов в части доступности мероприятий программы;

- не востребованность мероприятий программы в связи
 с недостаточной информированностью;

- недостаточная активность собственников жилых помещений многоквартирных домов.

С целью управления данными рисками в ходе реализации муниципальной программы будет проводиться работа, направленная на:

 - повышение открытости за счет информирования об осуществляемых мероприятиях на регулярной основе; популяризация успешных проектов, реализованных с помощью мер государственной поддержки;

 - осуществление регулярного информирования о мероприятиях с использованием разнообразных каналов коммуникаций (СМИ, встречи, семинары и др.).

Риски, связанные с недостоверностью информации. Неправильная оценка перспектив развития сферы и эффективности реализации мероприятий программы вследствие получения недостоверной информации

Риски, связанные с негативными природными явлениями: форс-мажорные обстоятельства – стихийные бедствия.

Управление рисками осуществляется в соответствии с федеральным и региональным законодательством.

**Форма 1. Общие сведения о реализации муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы,основного мероприятия, мероприятия | Ответственныйисполнитель,соисполнитель,участник | Статус меро-приятия | Плановый срок реализации мероприятия | Фактический срок реализации мероприятия | Расходы на реализацию муниципальной программы | Контракты на поставку товаров, выполнение работ, оказание услуг |
| дата начала | дата окон-чания | дата нача-ла | дата окон-чания | план, тыс. рублей | факт,тыс. рублей | отклонение от плана, % | заключено, тыс. рублей | оплачено, тыс. рублей | откло-нение, %, |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Всего помуниципальнойпрограмме | Администрация Волоконовского района | Реализуется | X | X | X | X | - | - | 0 | -- | - | 0 |
| 1. | Подпрограмма 1 | Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Волоконовского района | Реализуется | X | X | X | X | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 1.1. | Основное мероприятие 1.1 | Поддержка муниципальной программы формирования современной городской среды | Реализуется | 01.01.2018 | 31.12.2024 | 01.01.2018 |  | - | - | 0 | - | - | 0 |
| 1.2. | Мероприятие 1.2 | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Волоконовского района | Реализованно | 01.01.2022 | 31.12.2022 | 11.01.2022 | 31.12.2022 | 24 445,0 | 24 348,0 | 0,39 | 24 348,0 | 24 348,0 | 0 |

**Форма 2. Сведения о достижении значений целевых показателей муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование целевого показателя | Вид целе-вогопоказа-теля | Ед. изм. | Значение целевого показателя | Обоснование отклонения фактического от планового значения |
| Базовый период (факт) | Отчетный период |
| план | факт | отклонение,% |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Муниципальная программа |
| 1 | Средний индекс качества городской среды | Прогрессирующий | % | 0 | - | - | 0 |  |
| 2 | Количество благоустроенных общественных пространств, включенных в муниципальную программу формирования современной городской среды  | Прогрессирующий | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 |  |
| 3 | Доля граждан, принявших участие в решении вопросов развития городской среды от общего количества граждан в возрасте от 14 лет, проживающих в населенных пунктах Волоконовского района с численностью свыше 1000 человек, на территории которых реализуются проекты по созданию комфортной городской среды | Прогрессирующий | % | 0 | 20,0 | 20,0 | 0 |  |
| Подпрограмма 1 |
| 1 | Количество мероприятий по благоустройству дворовых и общественных территорий различного функционального назначения | Прогрессирующий | единиц | 1 | 1 | 1 | 0 | - |
| 2 | Доля дворовых и общественных территорий поселений Волоконовского района, благоустроенных с трудовым участием граждан, заинтересованных организаций, от общего количества дворовых и общественных территорий, благоустроенных в ходе реализации муниципальной программы | Прогрессирующий | % | - | - | - | 0 |  |
| Основное мероприятие 1.1 |
| 1. | Количество муниципальных программ, включающих мероприятия по благоустройству общественных, дворовых и иных территорий соответствующего функционального назначения населенных пунктов поселений Волоконовского района | Прогрессирующий | ед. | - | 1 | 1 | 0 | - |

**Форма 3. Сведения об использовании бюджетных ассигнований**

**местного бюджета на реализацию муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование муниципальнойпрограммы, подпрограммы, основногомероприятия, | Ответственныйисполнитель, соисполнители, участники | Код бюджетной классификации | Расходы местного бюджета |
| ГРБС | РзПр | ЦСР | ВР | план, тыс. рублей | кассовый план, тыс. рублей | кассовый расход, тыс. рублей | отклонение от плана, % | откло-нение от кассо-вого плана, % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района» | всего, в том числе: | X | X | X | X | 445 | 445 | 348 | 21,79 | 21,79 |
| Муниципальный район «Волоконовский район» Белгородской области, администрация Волоконовского района |  | X | X | X | 445 | 445 | 348 | 21,79 | 21,79 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Волоконовского района» | всего, в том числе | X | X | X | X | 445 | 445 | 348 | 21,79 | 21,79 |
| Администрация Волоконовского района |  | X | X | X | 445 | 445 | 348 | 21,79 | 21,79 |
| 1.1.2. | Основное мероприятие 1.1.2Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Волоконовского района | всего, в том числе | X | X | X | X | 445 | 445 | 348 | 21,79 | 21,79 |
| Администрация Волоконовского района | 850 | 0503 | 10101L5550 | 200 | 445 | 445 | 348 | 21,79 | 21,79 |

**Форма 4. Сведения о ресурсном обеспечении муниципальной программы**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № | Наименование программы, подпрограммы, основного мероприятия, мероприятия | Источник ресурсного обеспечения | План, тыс. рублей | Кассовый расход, тыс. рублей | Отклонение, % |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | Муниципальная программа «Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района» | всего, в том числе: | 24445 | 24348 | 0,39 |
| федеральный бюджет | - | - | 0 |
| областной бюджет | 24000 | 24000 | 0 |
| муниципальный бюджет | 445 | 348 | 21,79 |
| иные источники | - | - | 0 |
| 1.1. | Подпрограмма 1 «Благоустройство дворовых территорий многоквартирных домов, общественных и иных территорий соответствующего функционального назначения Волоконовского района» | всего, в том числе: | 24445 | 24348 | 0,39 |
| федеральный бюджет | - | - | 0 |
| областной бюджет | 24000 | 24000 | 0 |
| муниципальный бюджет | 445 | 348 | 21,79 |
| иные источники | - | - | 0 |
| 1.1.1. | Основное мероприятие [«Поддержка муниципальной программы формирования современной городской среды»](#P1044) | всего, в том числе: | - | - | 0 |
| федеральный бюджет | - | - | 0 |
| областной бюджет | - | - | 0 |
| муниципальный бюджет | - | - | 0 |
| иные источники | - | - | 0 |
| 1.2 | Реализация мероприятий по благоустройству общественных территорий Волоконовского района | всего, в том числе: | 24445 | 24348 | 0,39 |
| федеральный бюджет | - | - |  |
| областной бюджет | 24000 | 24000 | 0 |
| муниципальный бюджет | 445 | 348 | 21.79 |
| иные источники |  |  |  |

**Форма 5. Сведения о мерах правового регулирования**

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Вид, наименование нормативного правового акта | Ответственный исполнитель, соисполнитель, участник муниципальной программы | Срок принятия | Примечание |
| план | факт | результат | причины невыполнения |

| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Решение Муниципального совета муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области «О внесении изменений в решение Муниципального совета муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области о районном бюджете на очередной финансовый год» | Управление финансов и бюджетной политики администрации Волоконовского района | По мере необходимости | - | - | - |
| 2 | Постановление администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области «Внесение изменений в постановление администрации муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области «Об утверждении муниципальной программы «Формирование современной городской среды на территории Волоконовского района на 2018-2024 годы» | Администрации Волоконовского района,отдел жилищно-коммунального хозяйства администрации района | По мере необходимости | 04.03.2022 | Принят в срок | - |
| 3 | Распоряжение администрации Волоконовского района от 19.06.2020 г. № 99-01/494 А «О создании муниципальной общественной комиссии при администрации Волоконовского района для осуществления контроля и координации реализации муниципальной программы «Формирование современной городской среды в Волоконовском районе»  | Администрация Волоконовского района, отдел жилищно-коммунального хозяйства | Июнь 2020 | 19.06.2020 | Принят в срок | - |
| 4 | Постановлением администрации Волоконовского района от 22.06.2020 года № 99-01/216 «О порядке организации и проведения голосования по выбору общественных территорий, дополнительно подлежащих благоустройству в 2020 году» | Администрация Волоконовского района, отдел жилищно-коммунального хозяйства | Июнь 2020 | 22.06.2020 | Принят в срок | - |