Программа

комплексного развития социальной инфраструктуры Ютановского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район»

Белгородской области на 2017 - 2029 годы

Приложение

к решению земского собрания

Ютановского  сельского поселения

от 26.12. 2017 года № 256

Раздел 1.

Паспорт Программы комплексного развития социальной инфраструктуры Ютановского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области на 2017 – 2029 годы

| Наименование программы | Программа комплексного развития социальной инфраструктуры Ютановского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области на 2017 - 2029 годы (далее - Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | - Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. №456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации". - Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. №1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов". - Генеральный план Ютановского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области утвержден решением земского собрания Ютановского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от 25 февраля 2011 г. №145 |
| Заказчик Программы | Администрация Ютановского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области |
| Разработчик Программы | Администрация Ютановского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области |
| Цель Программы | - обеспечение развития социальной инфраструктуры Ютановского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области и для закрепления населения, повышения уровня его жизни |
| Задачи Программы | - обеспечить безопасность, качество и эффективность использования населением объектов социальной инфраструктуры; - обеспечить доступность объектов социальной инфраструктуры; - обеспечить сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры; - обеспечить достижение расчетного уровня обеспеченности населения услугами; - обеспечить эффективность функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Важнейшие целевые показатели Программы | - повышение безопасности, качества и эффективности использования населением объектов социальной инфраструктуры; - обеспечение доступности объектов социальной инфраструктуры; - сбалансированное, перспективное развитие социальной инфраструктуры; - повышение расчетного уровня обеспеченности населения услугами; - повышение эффективности функционирования действующей социальной инфраструктуры. |
| Сроки и этапы реализации Программы | 2017 - 2029 годы |
| Укрупненное описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры | Сохранение сети учреждений социальной сферы, укрепление их материально- технической базы. Осуществление комплексного строительства объектов обслуживания с учетом нормативов по обеспечению населения объектами социального обслуживания. |
| Объемы и источники финансирования Программы | Общий объем финансирования Программы составит 8,4 млн. рублей, в т.ч.: 2017 год – 0 млн. рублей; 2018 год – 52,096 млн. рублей; 2019 год – 0 млн. рублей; 2020 год – 0 млн. рублей; 2021 – 2029 годы – 0 млн. рублей; Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, инвестиции, внебюджетные инвестиции. |

Раздел 2.

Характеристика существующего состояния социальной инфраструктуры

2.1. Описание социально-экономического состояния поселения

Ютановское сельское поселение граничит на севере с Староивановским сельским поселением, на западе – с Волчье-Александровским сельским поселением, на северо-западе – с Шидловским сельским поселением, на юге – с городским поселением «Поселок Пятницкое», на юго-западе – с Грушевским сельским поселением, на северо-востоке с городским поселением «Поселок Волоконовка».

Площадь Ютановского сельского поселения равна 16678,43. Численность населения на 05.12.2017г. составила 2776 человек.

Село Ютановка расположено в 10 км от районного центра – поселка Волоконовка, в 120 км от областного центра – города Белгорода и в 10 км от железнодорожной станции в поселке Волоконовка.

В состав Ютановского сельского поселения входит 10 населенных пунктов.

Административным центром является село Ютановка с численностью населения 769 человек.

Таблица 1. Сведения о населении муниципального образования Ютановского сельского поселения

| № п/п | Наименование населенного пункта | Удаленность (км) |  | Число дворов | Общая численность, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | от районного центра | от центра МО |  |  |
| 1 | с. Ютановка | 7 | - | 338 | 769 |
| 2 | х. Столбище | 11 | 4 | 100 | 147 |
| 3 | с. Чапельное | 19 | 12 | 144 | 294 |
| 4 | х. Нина | 20,5 | 13,5 | 51 | 87 |
| 5 | п. Малиново | 27 | 23 | 141 | 273 |
| 6 | п. Красный Пахарь | 20 | 16 | 55 | 68 |
| 7 | с. Верхние Лубянки | 17 | 13 | 116 | 256 |
| 8 | х. Евдокимов | 11 | 7 | 8 | 21 |
| 9 | с. Нижние Лубянки | 5 | 4 | 243 | 652 |
| 10 | с. Средние Лубянки | 12 | 8 | 114 | 209 |
|  | Итого |  |  | 1310 | 2776 |

2.2. Технико-экономические параметры существующих объектов социальной инфраструктуры поселения

Система социального обслуживания муниципального образования «Ютановское сельское поселение» формируется с учетом следующих факторов: сложившихся коммуникационных связей, экономического и социально-культурного потенциала, особенностей системы расселения по территории, уровня развития транспортной сети, и представлена следующими объектами.

Таблица 2 . Обеспеченность населения основными учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания по состоянию на 06.12.2017 г.

| № п/п | Наименование учреждений обслуживания | Единица измерения | Проектная емкость существующих сохраняемых объектов |  | Количество объектов, единиц |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | значение | % обеспеченности |  |
| 1 | Дошкольные образовательные учреждения | мест | 40 | 57,1 | 1 |
| 2 | Общеобразовательные школы | мест | 200 | 100 | 1 |
| 3 | Спортивные залы при школах | м2 площ. зала | 170 | 100 | 1 |
| 4 | Плоскостные спортивные сооружения | га | 0,9 | 96 | 6 |
| 5 | Фельдшерско-акушерский пункт, офис семейного врача | объект | 5 | 100 | 5 |
| 6 | Клубы сельских поселений | мест | 413 | 100 | 5 |
| 7 | Киноустановки (в ЦКР) | объект | 1 | 100 | 1 |
| 8 | Сельские библиотеки | тыс. единиц хранения | 38 | 100 | 4 |
| 9 | Магазины промышленных и продовольственных товаров | м2 торг.площ. | 350 | 96 | 8 |
| 10 | Столовые учебных заведений, организаций, промышленных предприятий | м2/мест | 162/80 | Х | 1 |
| 11 | Администрация сельского поселения | объект | 1 | - | 1 |
| 12 | Отделения связи | объект | 2 | 100 | 1 |

Данные таблицы свидетельствуют о том, что в целом обеспеченность сельского поселения учреждениями социального и культурно-бытового обслуживания в целом соответствует нормативным требованиям (СП 42.13330.2011).

Образование и воспитание

Структура образовательных учреждений Ютановского сельского поселения представлена учреждением общего образования.

Таблица 3. Перечень и характеристика объектов общего образования сельского поселения

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Ф.И.О. руководителя | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Численность учащихся, чел. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | МБОУ «Ютановская средняя общеобразовательная школа» | 309670, Белгородская обл., Волоконовский район, с.Ютановка, ул.Школьная, д.1А | Жменя Александр Анатольевич | Администра-ции муниципаль-ного района «Волоконовский район» | 39/12 | 185 |
| 2 | МБДОУ Ютановский детский сад «Ромашка» | 309670, Белгородская обл., Волоконовский район, с.Ютановка, ул.Центральная, д.32 | Коденко Нина Михайловна | Администра-ции муниципаль-ного района «Волоконовский район» | 13/5 | 51 |
| Итого: |  |  |  | 2 | 52/17 | 236 |

Детские дошкольные учреждения

По состоянию на 05.12.2017 г. на территории Ютановского сельского поселения имеется МБДОУ Ютановский детский сад «Ромашка» на 51 место.

Общеобразовательные школы

В сельском поселении действует 1 школа – МБОУ «Ютановская средняя общеобразовательная школа» в с.Ютановка. Ее вместимость составляет 200 мест. Посещают школу 185 учеников. Школа работает в одну смену, для учеников из отдаленных населенных пунктов действует система «Школьный автобус».

Здравоохранение и социальное обеспечение

Система здравоохранения Ютановского сельского поселения обеспечивается четырьмя фельдшерско-акушерскими пунктами, расположенными в с. Нижние Лубянки, с. Верхние Лубянки, с. Чапельное,              п. Малиново и одним офисом семейного врача в с. Ютановка.

Объекты социальной защиты населения на территории администрации отсутствуют.

Первую медицинскую помощь население Ютановского сельского поселения получает в фельдшерско-акушерских пунктах, офисе семейного врача, стационарную и профильную медицинскую помощь население получает в районной и областной больницах.

Таблица 4 - Перечень учреждений здравоохранения сельского поселения

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Ф.И.О. руководителя | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Офис семейного врача с. Ютановка | 309670, Белгородская обл., Волоконовский район, с.Ютановка, ул.Ковалевского, д.5 | Абросимова Анна Леонидовна | ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ» | 1/1 |
| 2. | Фельдшерско-акушерский пункт с. Нижние Лубянки | 309670, Белгородская обл., Волоконовский район, с. Нижние Лубянки, ул.Центральная, д.19 | Саенко Марина Юрьевна | ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ» | 1/1 |
| 3. | Фельдшерско-акушерский пункт с. Верхние Лубянки | 309670, Белгородская обл., Волоконовский район, с. Верхние Лубянки, ул.Центральная, д.1А | Соболева Наталья Александровна | ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ» | 1/1 |
| 4. | Фельдшерско-акушерский пункт с. Чапельное | 309670, Белгородская обл., Волоконовский район, с. Чапельное, ул.Центральная, д.26Б | Фурсина Татьяна Викторовна | ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ» | 1/1 |
| 5. | Фельдшерско-акушерский пункт п. Малиново | 309670, Белгородская обл., Волоконовский район, п. Малиново, ул.Молодежная, д.13 | Заикина Лилия Михайловна | ОГБУЗ «Волоконовская ЦРБ» | 1/1 |

Таблица 5 - Характеристика учреждений здравоохранения сельского поселения

| Показатели | Ед. измерения | Значение |
| --- | --- | --- |
| Число учреждений здравоохранения (отделений) фельдшерско-акушерские пункты, офис семейного врача | единица | 5 |
| Число муниципальных учреждений (отделений) здравоохранения | единица | 5 |
| фельдшерско-акушерские пункты |  | 4 |
| Офис семейного врача |  | 1 |
| Численность среднего медицинского персонала учреждения здравоохранения | человек | 5 |
| муниципальные учреждения здравоохранения | человек | 5 |

Объекты социальной защиты населения на территории сельского поселения отсутствуют.

Спортивные сооружения

На территории Афанасовского сельского поселения имеется один спортивный объект для занятия физкультурой и спортом, в том числе восемь плоскостных спортивных сооружений (спортивные площадки) и спортивный зал, гимнастический городок, элементы спортивных сооружений, спортивный зал при клубе.

Учреждения культуры

Главной целью сферы культуры является предоставление жителям возможности получения необходимых культурных благ при обеспечении их доступности и многообразия и целенаправленное воздействие на личность для формирования определенных положительных качеств.

Таблица 7 - Перечень и характеристика учреждений культуры

| № п/п | Наименование | Почтовый адрес | Здание находится в собственности | Штатная численность сотрудников, осн./технич. | Проектная емкость |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1. | МБУК «Центр культурного развития села Ютановка» | с. Ютановка, ул.Ковалевского, д.10 | Администрации Ютановского сельского поселения | 6/5 | 105 мест |
| 2. | Малиновский сельский клуб | п.Малиново, ул.Молодежная д.13 | Администрации Ютановского сельского поселения | 1/3 | - мест |
| 3. | Верхне-Лубянский сельский клуб | с. Верхние Лубянки, ул.Центральная д.3 | Администрации Ютановского сельского поселения | 1/3 | - мест |
| 4. | Нижне-Лубянский сельский клуб | с. Нижние Лубянки, ул.Центральная д.19 | Администрации Ютановского сельского поселения | 2/3 | 100 мест |
| 5. | Чаплянский сельский клуб | с. Чапельное, ул.Центральная д.43 | Администрации Ютановского сельского поселения | 2/6 | 75 мест |
| 6. | МКУК «Ютановская модельная сельская библиотека-филиал» | с.Ютановка, ул.Ковалевского д.10 | Администрации Ютановского сельского поселения | 1/0 | 4 чел. |
| 7. | МКУК «Малиновская сельская библиотека-филиал» | п. Малиново, ул.Молодежная, д.13 | Администрации Ютановского сельского поселения | 1/0 | 6 чел. |
| 8. | МКУК «Нижне-Лубянская сельская библиотека-филиал» | с.Нижние Лубянки, ул.Центральная д.19 | Администрации Ютановского сельского поселения | 1/0 | 4 чел. |
| 9. | МКУК «Чаплянская модельная сельская библиотека-филиал» | с.Чапельное, ул.Центральная д.26А | Администрации Ютановского сельского поселения | 1/0 | 4 чел. |

В настоящее время к учреждениям культуры муниципального образования «Ютановское сельское поселение» относятся один Центр культурного развития, четыре сельских клуба и четыре библиотеки - филиала.

В целом потребность населения сельского поселения в объектах культурно-досугового типа и библиотеках удовлетворена.

2.3.Прогнозируемый спрос на услуги социальной инфраструктуры

Согласно генерального плана МО произойдет незначительное увеличение численности населения поселения, а, следовательно, и увеличение градостроительной деятельности. В связи с этим можно сделать вывод, что на протяжении  2017-2029 годов будет наблюдаться повышенный спрос на социальные услуги.

2.4. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения

По состоянию на 05.12.2017 г. Ютановское сельское поселение муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области имеет всю необходимую нормативно-правовую базу, для функционирования и развития социальной инфраструктуры поселения.

Федеральный закон от 29 декабря 2014 г. №456-ФЗ "О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации".

Постановление Правительства РФ от 1 октября 2015 г. №1050 "Об утверждении требований к программам комплексного развития социальной инфраструктуры поселений, городских округов".

Генеральный план муниципального образования «Ютановское сельское поселение» муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области.

Решение земского собрания Ютановского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области от 25 февраля 2011 года №145 «Об утверждении Генерального плана муниципального образования «Ютановского сельское поселение» муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области».

Раздел 3. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству и реконструкции объектов социальной инфраструктуры

1. Строительство детской площадки в с. Средние Лубянки;

2. Строительство детского сада в с. Ютановка.

Раздел 4. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Финансирование Программы намечается осуществлять за счет консолидации средств федерального, регионального, муниципальных бюджетов и внебюджетных источников.

Внебюджетные источники - средства муниципальных предприятий и учреждений, заемные средства, средства организаций различных форм собственности, плата за пользование услугами.

В качестве потенциальных источников финансирования программы являются средства федерального и регионального бюджетов, в том числе выделенные для реализации федеральных и региональных программ, средства инвесторов. Объемы ассигнований, выделяемых из вышеперечисленных источников, ежегодно уточняются с учетом их возможностей и достигнутых соглашений.

Запланированный объем средств на реализацию Программы на 2017 - 2029 годы составляет 50,096 млн. рублей.

Финансово-экономическое обоснование программы на 2017 - 2029 годы будет производиться ежегодно, по мере уточнения утверждения инвестиционных программ и объемов финансирования.

Раздел 5. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

В ходе реализации программы поселением будут достигнуты следующие целевые показатели:

- Строительство детской площадки в с. Средние Лубянки – 1 шт.;

- Строительство детского сада в с. Ютановка – 1шт.

Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов социальной инфраструктуры 2017– 2029 годы

| № п/п | Наименование Мероприятия (проекта) | Тип (реконструкция, проектирование, строительство) | Характеристика мероприятия | Затраты на реализацию проекта (млн. руб.) | Срок реализации проекта | Ожидаемый эффект от реализации проекта | Срок получения эффекта | Срок окупаемости проекта | Предполагаемый источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Строительство детского сада | Строительство | Новое строительство здания | 50 | 2018 | Улучшение качества социальных услуг | 2018 | 2020 | 45% областной бюджет, 55 % районный бюджет |
| 2 | Строительство детской площадки | Строительство | Покупка и установка | 0,096 | 2018 | Улучшение качества социальных услуг | 2018 | 2020 | 100% местный бюджет |

Раздел 6. Предложения по совершенствованию нормативно-правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры

Для более качественного функционирования обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов социальной инфраструктуры на протяжении срока действия программы необходимо проводить корректировку Правил землепользования и застройки муниципального образования.

План-график мероприятий Программы и целевые показатели

| № п/п | Наименование мероприятия | Финансирование по годам, млн.рублей |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021-2029 |
| 1 | Строительство детского сада |  |  | 50 |  |  |  |
| 2 | Строительство детской площадки |  |  | 0,096 |  |  |  |