Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры

Голофеевского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» на 2017 - 2029 годы

Приложение

к решению земского собрания

Голофеевского  сельского поселения

от 26.12. 2017 года № 193

Паспорт

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

Голофеевского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район»  на 2017 - 2029 годы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Голофеевского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» (далее – Программа) |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ; Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»; Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик Программы | Администрация Голофеевского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области Юридический и почтовый адрес: 309668, Белгородская область, Волоконовский район, с. Голофеевка, ул. Центральная, 18 |
| Разработчик Программы | Администрация Голофеевского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области Юридический и почтовый адрес: 309668, Белгородская область, Волоконовский район, с. Голофеевка, ул. Центральная, 18 |
| Цель Программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Голофеевского сельского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения. |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Голофеевского сельского поселения; 2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях; 3. Улучшение транспортного обслуживания населения |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут: Получены правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения 100% Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, 0 %; Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, 0 единиц на 1 тыс. автотранспортных средств |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы - 2017-2029 годы |
| Укрупненные описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | - проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения; - инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства; - комплексное строительство тротуаров; - капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы; - размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов; - оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта. |
| Объемы и источники финансирования Программы, (тыс. руб.) | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2029 годов составляет 468,0 тыс. руб., в том числе по годам: 2017 год – 36,0 тыс. рублей; 2018 год - 36,0 тыс.рублей; 2019 год - 36,0 тыс.рублей; 2020 год - 36,0 тыс.рублей 2021-2029 годы – 324,0 тыс.рублей Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета Волоконовского района, бюджета Голофеевского сельского поселения и внебюджетных источников. |

Раздел 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры

1.1. Анализ положения Голофеевского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район»

Голофеевское сельское поселение муниципального образования «Волоконовский район» Белгородской области расположено на юго-востоке Волоконовского района. Голофеевское сельское поселение на западе граничит с Погромским и Грушевским сельскими поселениями, на востоке с Фощеватовским сельским поселением, на севере граничит с Пятницким городским поселением.

Границы территорий муниципальных образований установлены законом Белгородской области №159 от 20 декабря 2004 года «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района». Голофеевское сельское поселение, административным центром которого является село Голофеевка, в границах которого находятся села Александровка, Ветчининово, хутора Владимировка, Ульяновка, поселок Рай, граница которого с северной стороны проходит по границе городского поселения «Поселок Волоконовка»; с восточной стороны проходит в южном направлении по восточной стороне лесополосы 1400 метров, вдоль грунтовой дороги и лесополосы идет 2000 метров в восточном направлении до балки, пересекает прибалочную лесополосу, проходит в этом же направлении 600 метров по балке, поворачивает на юг и идет по балке 1100 метров, далее по восточной границе лесополосы до балки Казачково, проходит по склону южной экспозиции 160 метров до границы муниципального образования «Волоконовский район» и муниципального образования «Город Валуйки и Валуйский район», по которой проходит 9000 метров в южном направлении; с южной стороны проходит по границе муниципального образования «Волоконовский район» и муниципального образования «Город Валуйки и Валуйский район» и далее в западном направлении до реки Оскол; с западной стороны проходит по правому берегу реки Оскол до южной границы урочища Ульяновская Лука, обходит его с юга до песчаного карьера, по северной границе карьера доходит до автодороги Волоконовка—Валуйки, затем по правой стороне указанной автодороги проходит до автодороги Ветчининово—Голофеевка, а затем по грунтовой полевой дороге в северо-восточном направлении проходит 450 метров, далее идет вдоль грунтовой дороги в северном направлении до урочища Оситное большое, обходит его с северо-востока, затем вдоль автодороги до угла урочища Родионов лес и далее до границы городского поселения «Поселок Волоконовка».

Согласно закону Белгородской области №159 «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района», принятому Белгородской областной Думой 9 декабря 2004 года (в ред. законов Белгородской области от 04.03.2005 № 171, от 30.03.2005 № 178, от 30.03.2005 № 180, от 04.08.2005 № 205, от 08.09.2005 № 213), установлены следующие границы МО «Голофеевское сельское поселение»:

Голофеевское сельское поселение, административным центром которого является село Голофеевка, в границах которого находятся села Ветчининово, Александровка, хутора Владимировка, Ульяновка, поселок Рай.

Территориальное расположение Голофеевского сельского поселения

1.2. Социально-экономическая характеристика Голофеевского сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса

1.2.1. Население

Численность населения Голофеевского сельского поселения согласно фактическим данным за 2017 год составила 753 человека

| Показатели | 2015 год (факт) | 2016 год (факт) | 2017 год (факт) | Средний темп прироста за 2015-2017 гг., % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Общая численность населения МО | 762 | 753 | 750 | 0,98 % |

На территории Голофеевского сельского поселения проживает 394 человека трудоспособного населения (52 % от общей численности).

Детей в возрасте до 16 лет 152 человека (20 % от общей численности).

Старше трудоспособного возраста 202 человека (27% от общей численности).

Численность официально зарегистрированных безработных составляет 1 человек (0,1 %  к среднегодовой численности трудоспособного населения).

1.2.2. Производство

На территории Голофеевского сельского поселения отсутствуют градообразующие предприятия.

1.2.3. Малое и среднее предпринимательство

На территории поселения ведут свою деятельность ООО «Красногвардейская зерновая компания», овцеводческая ферма ООО «Сазон». Основные культуры, которые выращивают сельхозпредприятия на территории округа - озимая пшеница, ячмень, кукуруза, зерно, подсолнечник, многолетние травы.

Ключевым видом экономической деятельности малых и средних предприятий сельского поселения является животноводство, растениеводство и розничная торговля.

Оборот розничной торговли в 2017 году составил 5,9 млн. руб., объем сельхозпроизводства – 2225,6 млн. руб.

| Список предприятий и организаций | адрес | Деятельность |
| --- | --- | --- |
| ООО «Сазон» | с. Александровка | Животноводство |
| ЗАО «Приосколье» | с.Голофеевка | птицеводство |
| ИП Белогурова Л.В. | с. Голофеевка ул. Центральная д.10а | Розничная торговля |
| ИП Асадова Е.Н. | х.Ульяновка, ул.Речная, 13 | Розничная торговля |
| ИП Гребенкин Д.С. | х.Владимировка, ул.Молодежная, 22 | Ремонт автомобилей |

1.2.4. Инвестиции

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) на территории Голофеевского сельского поселения за январь-декабрь 2017 года составил          36000 рублей.

1.2.5. Финансы

Бюджет Голофеевского сельского поселения формируется из налогов и  за счет межбюджетных трансфертов (дотаций, субвенций, иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Волоконовского района.

Бюджет Голофеевского сельского поселения за 2016 год по доходам составил 4487 тыс. руб. Всего поступило налоговых и неналоговых доходов за 2016 год 947 тыс. руб. Так, удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета в 2016 году составил 22,7%.

Бюджет сельского поселения в 2016 году по расходам исполнен в сумме 4592тыс. рублей или на 99 % от запланированных расходов.

1.2.6. Социальная сфера

В 2017 году среднесписочная численность занятых в экономике составила 180 человек. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом за январь-декабрь 2017 года составила 16283 рубля. По состоянию на 01 января 2018 года, численность безработных граждан, официально зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, составила 1 человек, численность незанятых граждан составила 18 человек.

1.2.7. Здравоохранение

| Учреждение здравоохранения | Адрес | Количество обслуживаемых (чел.) |
| --- | --- | --- |
| ФАП | с. Александровка ул. Мира, д.21 | 96 |
| ФАП | с. Голофеевка ул. Центральная д.15 | 320 |

1.2.8. Образование

| Учреждение образования | Адрес | Количество обучающихся (школа/дошкольная группа) |
| --- | --- | --- |
| МБОУ «Голофеевская ООШ» | с. Голофеевка ул. Центральная д.63 | 27/12 |

1.2.9. Культура

| Учреждения культуры | Адрес | Количество работающих |
| --- | --- | --- |
| СДК | с. Голофеевка ул. Центральная д.15 | 7 |
| СК | с. Александровка ул. Мира, д.21 | 3 |
| СК | с. Ветчининово ул. Сосновая д.2 | 2 |

1.2.10. Сведения о существующей градостроительной деятельности на территории сельского поселения

Общая площадь жилых помещений в Голофеевском сельском поселении по состоянию на 1 января 2018 года составляет 19,52 тысяч кв. м, 100 %  приходится на индивидуальные жилые дома.

Материал изготовления домов – кирпич, дерево, пеноблок, брус, панельно-блочные дома.

1.2.11. Транспортная инфраструктура

Потребность внутрисельских перемещений населения реализуется с использованием личного автотранспорта либо в пешем порядке. Межселенные перемещения осуществляются с использованием маршрутного транспорта, такси. Доставка к объектам трудовой занятости населения за пределы сельского поселения, осуществляется преимущественно автотранспортом предприятий.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Голофеевского сельского поселения. Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов в его составе и во многом определяют возможности развития экономики сельского поселения. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и торговли и развития сферы услуг.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования Голофеевского сельского поселения составляет 23,643 км.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2029 году увеличится. Объем перевозок пассажиров автобусами и легковыми автомобилями к 2029 году также увеличится на 15 процентов.

Система остановочных пунктов общественного транспорта не в полной мере отвечает требованиям по организации движения общественного транспорта. Так, в частности, не выдерживаются нормативные радиусы пешеходной доступности, отсутствуют мероприятия по обеспечению доступности общественного транспорта для маломобильных групп населения и людей  преклонного возраста.

1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Транспортная инфраструктура Голофеевского сельского поселения представлена автомобильной дорогой регионального значения «Валуйки-Новый Оскол».

Ближайшая железнодорожная станция находится на расстоянии в 3 км (с.Голофеевка).

Внешние  транспортно-экономические  связи  Голофеевского  сельского  поселения  с другими регионами осуществляются одним видом транспорта: автомобильным.

Воздушные перевозки из поселения не осуществляются.

Водный  транспорт  на  территории  поселения  не  развит   в  связи  с  отсутствием судоходных рек.

Развитие  экономики  поселения  во  многом  определяется  эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог в границах сельского поселения.

1.4. Характеристика сети дорог Голофеевского сельского поселения Волоконовского района, параметра дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог

Улично-дорожная сеть поселения входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Особенностью населенных пунктов Голофеевского сельского поселения является наличие транспортных потоков по автодороге «Валуйки – Новый Оскол».

На сегодняшний день основные улицы и дороги сельского поселения имеет твердое асфальтовое покрытие, часть которых находится в неудовлетворительном состоянии. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Голофеевского сельского поселения сведены в таблице 1.

| № п/п | # Идентификационный номер | # Наименование автомобильной дороги | # Характеристика | # Протяжен-ность, км. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 |
|  | С.Афанасово |  |  |  |
| 1 | 14 240 803 ОП МП 01 001 | # ул.Березовая -1 | # асфальт | # 0,130 |
| 2 | 14 240 803 ОП МП 01 002 | # ул.Березовая | асфальт | # 0,130 |
| 3 | 14 240 803 ОП МП 01 003 | # ул.Заречная | асфальт | # 0,360 |
| 4 | 14 240 803 ОП МП 01 004 | # ул.Костеркино | асфальт | # 0,830 |
| 5 | 14 240 803 ОП МП 01 005 | # ул.Ленинская | асфальт | # 1,940 |
| 6 | 14 240 803 ОП МП 01 006 | # ул.Нижняя | асфальт | # 0,820 |
| 7 | 14 240 803 ОП МП 01 007 | # ул.Новая | асфальт | # 0,690 |
| 8 | 14 240 803 ОП МП 01 008 | # ул.Родниковая -1 | асфальт | # 0,320 |
| 9 | 14 240 803 ОП МП 01 009 | # ул.Родниковая -2 | асфальт | # 0,440 |
| 10 | 14 240 803 ОП МП 04 010 | # подъезд к кладбищу | асфальт | # 0,150 |
|  | С. Нечаево |  | асфальт |  |
| 11 | 14 240 803 ОП МП 01 011 | # ул.Авдеевка | асфальт | # 0,230 |
| 12 | 14 240 803 ОП МП 01 012 | # ул.Заречная | асфальт | # 1,540 |
| 13 | 14 240 803 ОП МП 01 013 | # ул.Логвиновка-1 | асфальт | # 0,230 |
| 14 | 14 240 803 ОП МП 01 014 | # ул.Логвиновка-2 | асфальт | # 0,240 |
| 15 | 14 240 803 ОП МП 01 015 | # ул.Молодежная | асфальт | # 0,460 |
| 16 | 14 240 803 ОП МП 01 016 | # ул.Покидово | асфальт | # 1,414 |
| 17 | 14 240 803 ОП МП 01 017 | # ул. Понизовка-1 | асфальт | # 0,960 |
| 18 | 14 240 803 ОП МП 01 018 | # ул.Понизовка-2 | асфальт | # 0,420 |
| 19 | 14 240 803 ОП МП 01 019 | # ул.Хуторская-1 | асфальт | # 0,370 |
| 20 | 14 240 803 ОП МП 01 020 | # ул.Хуторская-2 | асфальт | # 0,550 |
| 21 | 14 240 803 ОП МП 01 021 | # ул.Андриановка | асфальт | # 0,200 |
| 22 | 14 240 803 ОП МП 01 022 | # ул.Хворостянка | асфальт | # 0,350 |
| 23 | 14 240 803 ОП МП 01 023 | # ул. Калачевка | асфальт | # 0,200 |
| 24 | 14 240 803 ОП МП 04 024 | # подъезд к кладбищу | асфальт | # 0,480 |
|  | С. Сетное |  | асфальт |  |
| 25 | 14 240 803 ОП МП 01 025 | # ул.Березовая | асфальт | # 0,280 |
| 26 | 14 240 803 ОП МП 01 026 | # ул.Коммунарская-1 | асфальт | # 1,130 |
| 27 | 14 240 803 ОП МП 01 027 | # ул.Коммунарская-2 | асфальт | # 0,280 |
| 28 | 14 240 803 ОП МП 01 028 | # ул. Оськино | асфальт | # 0,850 |
| 29 | 14 240 803 ОП МП 01 029 | # ул.Рязановка | асфальт | # 0,500 |
| 30 | 14 240 803 ОП МП 01 030 | # ул.Центральная | асфальт | # 0,960 |
| 31 | 14 240 803 ОП МП 01 031 | # ул.Мифоновка | асфальт | # 1,000 |
|  | С. Терновое |  | асфальт |  |
| 32 | 14 240 803 ОП МП 01 032 | # ул.Монголия | асфальт | # 0,760 |
| 33 | 14 240 803 ОП МП 01 033 | # ул.Заречная | асфальт | # 1,050 |
| 34 | 14 240 803 ОП МП 04 034 | # подъезд к кладбищу | асфальт | # 0,886 |
|  | Х. Никольский |  | асфальт |  |
| 35 | 14 240 803 ОП МП 01 035 | # ул.Никольская | асфальт | # 2,070 |
| 36 | 14 240 803 ОП МП 01 036 | # х.Никольский –с.Сетное | асфальт | # 1,097 |
| # Дороги общего пользования |  |  |  |  |
| 37 | 14 240 803 ОП МП 05 037 | # Подъезд к роднику п. Плодовоягодный | # грунт | # 0,083 |
| 38 | 14 240 803 ОП МП 05 038 | # подъезд к кладбищу с. Афанасово | # асфальт | # 0,900 |
| 39 | 14 240 803 ОП МП 03 039 | # подъезд к месту временного складирования ТБО | # грунт | # 1,000 |
|  | Всего |  |  | # 26,3 |

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года N 767 «Об утверждении Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог», автомобильные дороги местного значения Голофеевского сельского поселения относятся к IV, V технической категории, с общим числом полос движения 2-1 шт., с шириной полосы движения от 3 до 6 м. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам IV-V категории.

Основными улицами движения автомобильного транспорта сельского поселения являются в селе Голофеевка: ул. Центральная, ул. Зеленая, в селе Александровка: ул. Мира, в с. Ветчининово: ул. Дорожная, ул. Сосновая, в хуторе Ульяновка: ул. Речная, в хуторе Владимировка: ул. Молодежная, ул. Дачная.

Скорость движения на дорогах поселения составляет 60-40 км/час.

Улично-дорожная сеть Голофеевского сельского поселения не перегружена автотранспортом, отсутствуют  заторы.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог в границах сельского поселения.

Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это, в свою очередь, приведет к экономическому росту поселения.

Наиболее важной проблемой развития сети автомобильных дорог поселения являются автомобильные дороги общего пользования. В настоящее время автомобильные дороги общего пользования в границах поселения оставляют желать лучшего.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Голофеевском сельском поселении составляет 23,643 км, в том числе с твердым покрытием 21,943 км.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете Голофеевского сельского поселения эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов.

Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью  проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.

1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан. На 01.01.2017 года количество грузовых автомобилей составляет 5 шт., легковых – 193.

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

Гаражно-строительных кооперативов в поселении нет.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в агропромышленной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения.

Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобус.

Так как через территорию сельского поселения проходит автомобильная дорога регионального значения «Валуйки – Новый Оскол», то  жители поселения могут перемещаться по любым автотранспортным маршрутам (в районный центр – п. Волоконовка, г. Новый Оскол, областной центр – г. Белгород, а также г. Шебекино).

Автотранспортные предприятия на территории Голофеевского сельского поселения отсутствуют.

Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный автотранспорт и пешеходные сообщения.

1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения

Тротуары вдоль проезжей части на дорогах местного значения отсутствуют, что может привести к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на улицах населенных пунктов.

1.8. Анализ уровня безопасности дорожного движения

Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах является важнейшей частью социально-экономического развития Голофеевского сельского поселения.

К приоритетным задачам социального и экономического развития поселения в среднесрочной и долгосрочной перспективе относятся задачи по сохранению жизни и здоровья участников дорожного движения. Их достижение планируется путем улучшения организации дорожного движения, инфраструктуры автомобильных дорог, дисциплины среди участников дорожного движения, качества  оказания медицинской помощи пострадавшим и т. д.

1.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) - окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность являются носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.

1.10. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Голофеевского сельского поселения

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Голофеевского сельского поселения разработаны на основе тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры является капитальный ремонт дорог и реконструкция сооружений на них.

Отсюда вытекают новые требования к транспортной системе, а именно, переход от преимущественно экстенсивной к интенсивной модели развития. Это, прежде всего, предполагает более эффективное производительное качественное использование имеющегося потенциала и, в частности, переход к более качественным транспортным услугам.

1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Голофеевского сельского поселения Волоконовского района

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых программ Голофеевского сельского поселения, а также с учетом муниципальных программ Волоконовского района, реализуемых на территории поселения.

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация Голофеевского сельского поселения должна разрабатывать программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.

1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д.

Недофинансирование дорожной  отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение  программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения Голофеевского сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

-риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования;

-риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Предоставление и расходование средств осуществляется на основании соглашения о принятии Голофеевским сельским поселением полномочий муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Голофеевского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденного решением земского собрания Голофеевского сельского поселения от 30.12.2016 года № 191. Соглашением Голофеевскому сельскому поселению переданы полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения (за исключением капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов).

Раздел 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Голофеевского сельского поселения

2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения

Размеры территорий для нового строительства (размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства путей внутрипоселенческого сообщения и мест общего пользования), определяются в соответствии с правилами и нормами проектирования, установленными в СНиП 2.07.01-89*.

Согласно прогнозу демографического развития территории, численность населения к основному расчетному сроку достигнет 800 человек, соответственно потребность в количестве имеющихся дорог достаточна.

Расчет территории, занимаемой улично - дорожной сетью составляет 10-15% от жилой застройки, это в среднем 11,8 га.

Расчет ландшафтно-рекреационных территорий производится согласно нормам СНиП 2.07.01.-89*. Площадь озелененных территорий для сельских поселений рассчитывается, исходя из норматива 12 м2/чел. Площадь озелененных территорий на расчетный срок для Голофеевского сельского поселения составляет 1,8 га.

2.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения

С ростом промышленного производства и повышением жизненного уровня ускоренно растут мобильность и подвижность населения, объемы и дальность перевозок, в значительной мере определяющие социально-экономическое развитие общества. Мобильность товаров, подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и социальные условия жизни населения. Потребность человека в передвижении во многом определяется:

- уровнем развития общества;

- социальной структурой;

- укладом жизни;

- характером расселения по территории поселения;

- свободным временем и реальными доходами населения;

- культурно-бытовыми потребностями;

- концентрацией мест жительства и мест работы;

- ростом поселения и др.

Передвижения человека могут быть пешеходными и транспортными (на индивидуальном или общественном транспорте). Любые передвижения осуществляются в соответствии с определенной целью: трудовые, учебные, культурно-бытовые, служебные.

Трудовые − поездки на работу, с работы. Эти передвижения наиболее устойчивые и составляют 50−60%.

Учебные − поездки учащихся, студентов в учебные заведения и обратно. Доля передвижений, в соответствии с этой целью, составляет 15−25%.

Культурно-бытовые − поездки по различным личным и бытовым нуждам, являющиеся эпизодическими и зависящие от доходов, социального статуса, рода занятий, возраста и др.

Служебные − поездки в рабочее время при производственной необходимости или выполнении служебных обязанностей.

Выбор способа передвижения, вида транспорта и степени их использования зависят от ряда факторов: социальные (социальный статус, семейное положение, принадлежность к референтной группе), личностные (возраст, этап жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение, образ жизни, представление о себе), культурные (культура, субкультура, принадлежность к социальному классу), психологические (мотивация), состояние развития транспортной системы, качество транспортного обслуживания территории, уровень автомобилизации, расстояние передвижения и др.

Таблица 2.

Прогноз транспортного спроса сельского поселения

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2022-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1.1 | Объем грузоперевозок | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.2 | Объем пассажироперевозок | чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта (объем грузоперевозок) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2.1 | воздушный транспорт | тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | водный транспорт | тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | железнодорожный транспорт | тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | автотранспорт | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прогноз развития дорожной сети поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3.1 | протяженность дорожной сети | км | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 | 26,3 |
| Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4.1 | индивидуальный автотранспорт | авт. на 1000 чел | 221 | 243 | 265 | 287 | 309 | 331 | 450 |
| 4.2 | общественный транспорт | Рейс авт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Прогноз показателей безопасности дорожного движения |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5.1 | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Воздушные и железнодорожные перевозки из поселения не осуществляются.

Водный транспорт на территории района поселения не развит в связи с отсутствием судоходных рек.

Автомобильный транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры Голофеевского сельского поселения, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

2.4. Прогноз развития дорожной сети поселения

Автодороги с твердым покрытием находятся в удовлетворительном состоянии, местами требуют ремонта.

Отставание развития дорожной сети сдерживает социально-экономический рост во всех отраслях экономики и уменьшает мобильность передвижения трудовых ресурсов.

В соответствии с определёнными выше приоритетами развития транспортного комплекса сельского поселения проектом Программы предусмотрены нижеописанные мероприятия по оптимизации улично-дорожной сети.

Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта и сельского поселения принимаются в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан (в среднем по 0,1% в год).

На территории Голофеевского сельского поселения на расчетный срок предполагается проживание 800 человек. Принятый уровень автомобилизации на расчетный срок в соответствии с требованиями п. 6.3. СНиП 2.07.01-89* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составит 200 автомобилей на 800 жителей. Таким образом суммарное количество автомобилей составит 210 штук.

2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения

Диспропорция роста перевозок к объёмам финансирования дорожного хозяйства привели к существенному ухудшению состояния автомобильных дорог и, как следствие, к росту доли дорожно-транспортных происшествий, причиной которых служили неудовлетворительные дорожные условия. Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, с повреждением автомобильного транспорта, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы и расходы по восстановлению технического оснащения дорог.

Четкое выполнение мероприятий Программы позволит снизить количество ДТП до 0 при создании удовлетворительных дорожных условий.

2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения

Количество автомобильного транспорта в последние десятилетия быстро растет. Прогнозы на 2029 г. для Голофеевского сельского поселения предполагают дальнейший рост легкового и грузового транспорта. Сельская транспортная инфраструктура не справляется с большим количеством индивидуального автотранспорта: возникают проблемы с паркованием автомобилей. Также транспорт воздействует на окружающую среду, загрязняя атмосферу, изменяя климат, увеличивая бытовой шум. В связи с этим растет беспокойство по поводу воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения. Возникающий риск для здоровья требует все более срочных действий для снижения негативного воздействия и связанного с ним риска. Включение вопросов защиты окружающей среды и охраны здоровья в политику для транспорта совершенно необходимо для обеспечения устойчивости развития и снижения заболеваемости.

Чтобы оценить важность проблемы, рассмотрим ряд факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье.

Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух черного дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к множеству вредных проявлений для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. В Голофеевского сельском поселении транспорт (автомобильный) служит самым главным источником бытового шума. Приблизительно 30 % населения подвергаются воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 50 дБ.

Связанная с транспортом двигательная активность. Исследования европейских учёных показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечнососудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Психологическое и социальное воздействие. Психологическое и социальное воздействие транспорта часто не учитывают или недооценивают, несмотря на то, что оно может влиять на поведение при передвижении. Например, страх перед опасностью в связи с угрозой жизни, которую создает интенсивное движение транспорта, привел к тому, что все большее число родителей отвозит своих детей в школу на автомобиле. Одни лишь психологические и социальные механизмы, которые включаются ожидаемым воздействием транспорта, могут приводить к заболеваниям. Каждое заболевание может повлечь за собой изменение ментального и социального статуса человека или действовать на группу людей. То есть психологическое состояние и социальное положение могут непосредственно влиять на воздействие на человека факторов стресса в окружающей среде.

Необходимо одновременно повышать привлекательность общественного транспорта. Кроме того, необходимо расширять использование альтернативных способов передвижения, к каким относятся пешеходное и велосипедное.

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- стимулировать использование транспортных  средств,  работающих  на альтернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль них для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо:

- обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка.

Число мотоциклов и мопедов на 1000 чел. следует принимать 100-150 единиц для остальных поселений.

Раздел 3.

Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предполагаемого к реализации варианта

При проектировании сельских поселений следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 чел.: 200-250 легковых автомобилей,

Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Проектирование системы общественного транспорта должно полностью отвечать требованиям, предъявляемым в части, касающейся обеспечения доступности объектов общественного транспорта для населения, и, в том числе, для его маломобильных групп. Принимая во внимание то, что в настоящее время территория сельского поселения недостаточно покрыта маршрутами движения общественного транспорта, следует  разработать новую стратегию развития  маршрутного движения, базирующуюся не на движении от центра к поселению, а к сложному логистическому процессу, состоящему из маршрутов, объединяющих между собой поселения, а также соединяющие между собой поселения и административный центр района.

Расположение остановочных пунктов общественного транспорта следует принимать из расчета радиусов пешеходной доступности 600 метров внутри населенного пункта, а также предусмотреть возможность использования их маломобильными группами населения.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Голофеевского  сельского поселения разработаны на основе тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры является капитальный ремонт дорог и реконструкция сооружений на них.

Раздел 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономические параметры объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)

4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

В рамках этой задачи предусмотрены следующие мероприятия:

- ликвидация грунтовых разрывов и реконструкции участков дорог, имеющих переходный тип дорожной одежды проезжей части,

- реконструкция искусственных сооружений для приведения их характеристик в соответствие с параметрами автомобильных дорог на соседних участках,

- повышение безопасности движения,

- увеличение грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

В связи с тем, что воздушный, водный и железнодорожный транспорт на территории поселения отсутствует, то и развитие инфраструктуры по этим видам транспорта не предусматривается.

4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов

В рамках задачи, предусматривающей создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, предусмотрены мероприятия, направленные на формирование устойчивых транспортных связей с соседними населенными пунктами, муниципальными образованиями, дорогами регионального и федерального значения.

Проектом генерального плана Голофеевского сельского поселения предусмотрены следующие изменения во внешней транспортной сети:

- асфальтирование дороги в с. Ветчининово по ул. Сосновая (1,7 км);

- асфальтирование дороги Голофеевка – Александровка (2,5 км);

- асфальтирование дороги Волоконовка – Александровка (9 км).

…………..

- реконструкция автомобильной дороги федерального значения;

- строительство автомобильных развязок, удовлетворяющих современным требованиям в условиях роста автомобильных потоков;

Таким образом, мероприятиями Программы в части развития внешнего транспорта будут следующие:

1. Оказание содействия в выделении земельных участков для развития автомобильных дорог федерального и регионального значения в границах сельского поселения (весь период).

2. Обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и охранных зон автомобильных дорог (весь период).

4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства

В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения, предусмотрены мероприятия, включающие направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог. В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения обслуживания пользователей необходимо предусмотреть обустройство автомобильных дорог местного значения объектами дорожного сервиса и другими предприятиями, оказывающими услуги участникам движения.

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

Гаражно-строительных кооперативов в поселении нет.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в агропромышленной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

1. Обеспечение устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период);

2. Строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период);

3. Организация общественных стоянок в местах наибольшего скопления автомобилей (весь период).

4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

Для поддержания экологически чистой среды, при небольших отрезках для корреспонденции, на территории населённых пунктов Программой предусматривается система велосипедных дорожек и пешеходных улиц.

Программой поселения предусматривается создание без барьерной среды для мало мобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию без барьерной среды.

Мероприятия по данному разделу:

1. Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением (расчётный срок - перспектива);

2. Устройство велодорожек (расчётный срок – перспектива);

3. Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию без барьерной среды (весь период).

4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных хозяйств

В целях упорядочения организации дорожного движения:

Внедрение комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам местного значения, позволит обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия решений по развитию дорожной сети, а также применять меры административного воздействия к перевозчикам, нарушающим установленные правила перевозки грузов.

4.6. Мероприятия по развитию сети дорог поселения

В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач муниципального заказчика Программы, направленные на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной собственности, установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, информационное обеспечение дорожного хозяйства, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации Программы.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса сельского поселения должны стать:

- ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пешеходного движения в поселении;

  - проектирование и строительство транспортных развязок;

Развитие транспорта на территории сельского поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Мероприятиями в части развития транспортного комплекса сельского поселения должны стать:

  - проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения – 2016-2017 гг.;

  - капитальный ремонт, ремонт,  содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы – 2017-2029 гг.;

  - размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов – 2017-2029 гг.;

  - оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта – 2017-2029 гг.;

  - создание инфраструктуры автосервиса – 2017-2029 гг.

Раздел 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и местного бюджета.

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2029 годов составляет 468 тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 36,0 тыс. рублей;

2018 год – 36,0 тыс. рублей;

2019 год - 36,0 тыс. рублей;

2020 год - 36,0 тыс. рублей

2021-2029 годы – 324,0 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

| Таблица 2. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | статус | Годы реали-зации | Объем финансирования, тыс. рублей |  |  |  | Непосредст-венный результат реализации мероприятия | Заказчик программ-мы |
|  |  |  |  | Всего | в разрезе источников финансирования |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | Областной бюджет | местный бюджет | Внебюд-жетные источни-ки |  |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Голофеевского сельского поселения Волоконовского района на 2017-2029 годы |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11. | Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Голофеевского сельского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения. |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1. | Задача: обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Голофеевского сельского поселения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.1.1. | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения |  | 2017 |  |  |  |  | Получение правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения | администрация Голофеевского сельского поселения |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 90 |  | 90 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021- 2029 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 90 |  | 90 |  |  |  |
| 11.1.2. | Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства |  | 2017 |  |  |  |  | Безопасное использова-ние искусствен-ных сооружений на автомобиль-ных дорогах | Администрация Голофеевского сельского поселения |
|  |  |  | 2018 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 90 |  | 90 |  |  |  |
|  |  |  | 2021- 2029 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 90 |  | 90 |  |  |  |
| 11.1.3. | Комплексное строительство тротуаров |  | 2017 |  |  |  |  | Строительст-во 3,5 км тротуаров | Админи-страция Голофеевского сельского поселения |
|  |  |  | 2018 | 500 |  | 500 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 500 |  | 500 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 500 |  | 500 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 500 |  | 500 |  |  |  |
|  |  |  | 2022-2029 | По 500 |  | По 500 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 6000 |  | 6000 |  |  |  |
| 1.1.5. | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы |  | 2017 | 13420,100 | 8929,270 | 4490,83 |  | Автомобиль-ные дороги местного значения и искусствен-ные сооружения на них должны отвечать действующим нормам и правилам | Админи-страция Голофеевского сельского поселения |
|  |  |  | 2018 | 264,0 |  | 264,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 264,0 |  | 264,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 264,0 |  | 264,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 264,0 |  | 264,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022-2029 | 264,0 |  | 264,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 16324,1 | 8929,270 | 7394,83 |  |  |  |
| 11.2. | Задача: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.2.1. | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов |  | 2017 | 400 | 400 |  |  | Снижение дорожно-транспорт-ных происшест-вий | Админи-страция Голофеевского сельского поселения |
|  |  |  | 2018 | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022-2029 | 20 | 20 |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 660 | 660 |  |  |  |  |
| 11.3. | Задача: улучшение транспортного обслуживания населения |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11.3.1. | Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта |  | 2017 |  |  |  |  | Создание комфортных условий для граждан | Админи-страция Голофеевского сельского поселения |
|  |  |  | 2018 | 400 | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 400 | 400 |  |  |  |  |
|  |  |  | 2020 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2021 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | 2022-2029 |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 800 | 800 |  |  |  |  |
|  | Итого по основным мероприятиям |  | 2017 | 13820,1 | 13056,1 | 764,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2018 | 1181,0 | 417,0 | 764,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2019 | 2558,0 | 1794,0 | 764,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2020 | 874,0 | 110,0 | 764,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2021 | 874,0 | 110,0 | 764,0 |  |  |  |
|  |  |  | 2022-2029 | 874,0 | 110,0 | 764,0 |  |  |  |
|  |  |  | Всего | 22325,560 | 17834,73 | 4490,83 |  |  |  |

Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями).

В  зависимости  от  полученных  в  результате  реализации  мероприятий

Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E 95%);

удовлетворительный (E 75%);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Голофеевского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры включает следующие этапы:

- Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры поселения.

- Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере транспортной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Голофеевского сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией Голофеевского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению Главы администрации Голофеевского сельского поселения.

Основные прогнозные показатели развития транспортной инфраструктуры Голофеевского сельского поселения на период 2017-2029 годов:

| № | Перечень мероприятий | Единицы измере-ния | Результат/ Количество |
| --- | --- | --- | --- |
| Транспортная инфраструктура |  |  |  |
| 1 | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения |  | Получены правоустанавлива-ющие документы |
| 2 | Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства |  | Проведена инвентаризация |
| 3 | Комплексное строительство тротуаров | км | 3,5 |
| 4 | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы | км | 13,2 |
| 5 | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов | шт. | 318 |
| 6 | Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта | шт | 4 |

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы):

- Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, км;

- Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, %;

- Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, единицы на 1 тыс. автотранспортных средств.

Таблица 4.3

| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2029 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1) | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 4,132 |  |  |  |  |  |
| 2) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | %. | - | - | - | - | - | - |
| 3) | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры Голофеевского сельского поселения представлены в таблице.

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры

| № п/п | Наименование показателя | Единица измерения | Современное состояние | Расчетный срок |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| НАСЕЛЕНИЕ |  |  |  |  |
| 1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | чел. | 763 | 800 |
| ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА |  |  |  |  |
| 2.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 20 | 20 |
| 2.2 | Протяженность автомобильных дорог | км | 23,6 | 23,6 |
| 2.3 | Из общей протяженности автомобильных дорог улицы с капитальным типом покрытия | км | 21,9 | 23,6 |
| 2.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 193 | 210 |
| 2.5 | Количество автозаправочных станций | ед. | - | - |
| 2.6 | Количество станций технического обслуживания | ед. | - | - |
| 2.7 | Количество автодорожных мостов | ед. | 6 | 6 |

Раздел 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Голофеевского сельского поселения Волоконовского района

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса сельского поселения в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий (проектов) и плановых показателей их результативности;

- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные программы (далее – функциональные программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ, а также региональных функциональных программ, содержащих мероприятия, реализуемые на территории Голофеевского сельского поселения; мониторинга достижения поставленных в рамках каждой функциональной программы целей и реального влияния их на поставленные стратегические цели развития;

- экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;

- правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование нормативной правовой базы и механизмов правоприменения на федеральном, региональном и муниципальном уровне, включая, в том числе предложения по мерам совершенствования налогового и технического регулирования, совокупность нормативных правовых документов федерального, областного и муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, областных и муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);

- организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления), в том числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

- регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с возможностью корректировки действий участников реализации.