**Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры**

**Ютановского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» на 2017 - 2029 годы**

**Приложение**

**к решению земского собрания**

**Ютановского сельского поселения**

**от 26.12. 2017 года № 255**

**Паспорт**

Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры

Ютановского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» на 2017 - 2029 годы

|  |  |
| --- | --- |
| Наименование Программы | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Ютановского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» (далее – Программа) |
| Основание для разработки Программы | Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29 декабря 2004 года №190-ФЗ;  Федеральный закон от 29 декабря 2014 года № 456-ФЗ «О внесении изменений в Градостроительный кодекс Российской Федерации и отдельные законодательные акты Российской Федерации»;   Постановления Правительства Российской Федерации от 25.12.2015г. №1440 «Об утверждении требований к программам комплексного развития транспортной инфраструктуры поселений, городских округов». |
| Заказчик Программы | Администрация Ютановского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области  Юридический и почтовый адрес: 309670, Белгородская область, Волоконовский район, с. Ютановка, ул. Школьная, 1Б |
| Разработчик Программы | Администрация Ютановского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области  Юридический и почтовый адрес: 309670, Белгородская область, Волоконовский район, с. Ютановка, ул. Школьная, 1Б |
| Цель Программы | Создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Ютановского сельского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения. |
| Задачи Программы | 1. Обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Ютановского сельского поселения;  2. Сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях;  3. Улучшение транспортного обслуживания населения |
| Целевые показатели (индикаторы) развития транспортной инфраструктуры | Индикаторами, характеризующими успешность реализации Программы, станут:  Получены правоустанавливающие документы на автомобильные дороги местного значения  Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования местного значения 100%  Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, 0 %;  Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, 0 единиц на 1 тыс. автотранспортных средств |
| Сроки и этапы реализации Программы | Срок реализации Программы - 2017-2029 годы |
| Укрупненные описание запланированных мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры | * + проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения;   + инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объёмов необходимой реконструкции или нового строительства;   + комплексное строительство тротуаров;   + капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы;   + размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов;   + оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта. |
| Объемы и источники финансирования Программы, (тыс. руб.) | Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2029 годов составляет **319384** тыс. руб., в том числе по годам:  2017 год - 124914 тыс. рублей;  2018 год - 186643 тыс.рублей;  2019 год - 143 тыс.рублей;  2020 год – 148 тыс.рублей  2021-2029 годы – 7536 тыс.рублей  Финансирование входящих в Программу мероприятий осуществляется за счет средств областного бюджета, бюджета Волоконовского района, бюджета Ютановского сельского поселения и внебюджетных источников. |

**Раздел 1. Характеристика существующего состояния транспортной инфраструктуры**

**1.1. Анализ положения Ютановского сельского поселения муниципального района «Волоконовский район»**

МО «Ютановское сельское поселение» расположено в южной части Волоконовского муниципального района. Площадь муниципального образования составляет 16676,43 га. Оно граничит с МО «городское поселение «Поселок Пятницкое» на юге, с севера с МО «Староивановское сельское поселение», с запада с МО «Волчье-Александровское сельское поселение», с северо-запада с МО «Шидловское сельское поселение», с юго-запада с МО «Грушевсое сельское поселение», с северо-востока с МО «городское поселение «Поселок Волоконовка».

Согласно закону Белгородской области №159 «Об установлении границ муниципальных образований и наделении их статусом городского, сельского поселения, городского округа, муниципального района», принятому Белгородской областной Думой 9 декабря 2004 года (в ред. законов Белгородской области от 04.03.2005 № 171, от 30.03.2005 № 178, от 30.03.2005 № 180, от 04.08.2005 № 205, от 08.09.2005 № 213), установлены следующие границы МО «Ютановское сельское поселение»:

Ютановское сельское поселение, административным центром которого является село Ютановка, в границах которого находятся поселки Малиново, Красный Пахарь, села Ютановка, Чапельное, Нижние Лубянки, Средние Лубянки, Верхние Лубянки, хутора Нина, Столбище, Евдокимов.

**1.2. Социально-экономическая характеристика Ютановского сельского поселения, характеристика градостроительной деятельности на территории поселения, включая деятельность в сфере транспорта, оценку транспортного спроса**

**1.2.1. Население**

Численность населения Ютановского сельского поселения согласно фактическим данным за 2016 год составила 2776 человек

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **Показатели** | **2014 год (факт)** | **2015 год (факт)** | **2016 год (факт)** | **Средний темп прироста за 2014-2016 гг., %** |
| Общая численность населения МО | 2800 | 2776 | 2769 | 0,99 % |

На территории Ютановского сельского поселения проживает 1560 человек трудоспособного населения (56 % от общей численности).

Детей в возрасте до 16 лет 481 человек (17 % от общей численности).

Старше трудоспособного возраста 737 человек (27 % от общей численности).

Численность официально зарегистрированных безработных составляет 7 человек (0,4 % к среднегодовой численности трудоспособного населения).

**1.2.2. Производство**

На территории Ютановского сельского поселения отсутствуют градообразующие предприятия.

**1.2.3. Малое и среднее предпринимательство**

На территории поселения ведут свою деятельность ООО «Русагро-Инвест», ОАО «Белгородский бекон». Основные культуры, которые выращивают сельхозпредприятия на территории округа - озимая пшеница, ячмень, кукуруза на зерно, подсолнечник, многолетние травы, гречка, соя.

Ключевым видом экономической деятельности малых и средних предприятий сельского поселения является животноводство, растениеводство и розничная торговля, изготовление мебели, выпуск мясных полуфабрикатов.

Оборот розничной торговли в 2016 году составил 40,0 млн. руб., объем сельхозпроизводства – 80,0 млн. руб.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Список предприятий и организаций | адрес | Деятельность |
| ПО №8 «Ютановское» ООО «Русагро-Инвест» | Волоконовский район | растениеводство |
| ОАО «Белгородский бекон» | Волоконовский район | животноводство |
| КФХ Чемеркин Л.В. | х. Столбище | животноводство |
| КФХ Гончарова Т.А. | п. Красный Пахарь, ул. Зеленая, д. 32 | животноводство |
| КФХ Рыжих С.А. | с. Нижние Лубянки, ул. Садовая, д. 6, кв. 1 | кролиководство |
| ИП Потапов А.А. | с. Чапельное, ул. Центральная, д. 35/1 | грузоперевозки |
| ИП Кожевников С.В. | с. Ютановка, ул. Центральная, д. 5/1 | грузоперевозки |
| ИП Кузенко С.В. | с. Ютановка, ул. Мира, д. 4 | розничная торговля |
| ИП Кузенко В.В. | с. Чапельное, ул. Молодежная, д. 1/2 | сбор и вывоз ТБО |
| ИП Рожков С.Н. | с. Чапельное, ул. Молодежная, д. 9/1 | грузоперевозки |
| ИП Югай Г.Э. | с. Ютановка, ул. Комарова, д. 16 | производство мебели |
| ИП Волокитин С.И. | х. Столбище, ул. Дачная, д. 36 | Разведение КРС |
| ИП Писаревская О.Н. | с. Ютановка, ул. Гагарина, д. 18 | торговля |
| ИП Старцев С.М. | с. Нижние Лубянки, ул. Садовая, д. 34/1 | грузоперевозки |
| ИП Гончаров Ю.И. | п. Красный Пахарь, ул. Зеленая, д. 32 | строительные работы |
| ИП Иванова Н.И. | х. Столбище, ул. Дачная, д. 18 | торговля |
| ИП Плахотникова О.Н. | х. Столбище, ул. Дачная, д. 165 | грузоперевозки |
| ИП Зубаков В.В. | с. Ютановка, ул. Надречная, д. 11 | ремонтные услуги |
| ИП Цыганкова Е.А. | п. Малиново, ул. им. Горобца, д. 13/2 | торговля |
| ИП Рожков А.Н. | с. Чапельное, ул. Молодежная, д. 9/2 | грузоперевозки |
| ИП Зубакова И.Н. | с. Ютановка, ул. Надречная, д. 11 | разведение винограда |
| ИП Евдокимов А.С. | с. Средние Лубянки, ул. Садовая, д. 4 | строительные работы |
| ИП Щурова И.А. | с. Ютановка, ул. Центральная, д. 11/2 | грузоперевозки |
| ИП Шопинский В.А. | с. Ютановка, ул. Буденного, д. 13 | строительные работы |

**1.2.4. Инвестиции**

Общий объем инвестиций в основной капитал за счет всех источников финансирования (без субъектов малого предпринимательства) на территории Ютановского сельского поселения за январь-декабрь 2016 года составил 685 тыс. рублей.

**1.2.5. Финансы**

Бюджет Ютановского сельского поселения формируется из налогов и за счет межбюджетных трансфертов (дотаций, субвенций, иных межбюджетных трансфертов) из бюджета Волоконовского района.

Бюджет Ютановского сельского поселения за 2016 год по доходам составил 9770 тыс. руб. Всего поступило налоговых и неналоговых доходов за 2016 год 3130 тыс. руб. Так, удельный вес налоговых и неналоговых доходов в общем объеме доходов бюджета в 2016 году составил 32%.

Бюджет сельского поселения в 2016 году по расходам исполнен в сумме 10216 тыс. рублей или на 99,9 % от запланированных расходов.

**1.2.6. Социальная сфера**

В 2016 году среднесписочная численность занятых в экономике составила 320 человека. Среднемесячная номинальная начисленная заработная плата в целом за январь-декабрь 2016 года составила 28405,1 рубля. По состоянию на 01 января 2017 года, численность безработных граждан, официально зарегистрированных в государственных учреждениях службы занятости населения, составила 7 человек, численность незанятых граждан составила 67 человек.

**1.2.7. Здравоохранение**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Учреждение здравоохранения | Адрес | Количество обслуживаемых  (чел.) |
| ФАП с. Нижние Лубянки | с. Нижние Лубянки,  ул. Центральная, д.19 | 847 |
| ФАП с. Верхние Лубянки | с. Верхние Лубянки,  ул. Центральная, д.1А | 331 |
| ФАП п. Малиново | п. Малиново  ул. Молодежная д.13 | 263 |
| ФАП с. Чапельное | с. Чапельное,  ул. Центральная,  д.26Б | 318 |
| ОСВ с. Ютановка | с. Ютановка,  ул. Ковалевского, д.5 | 924 |

**1.2.8. Образование**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Учреждение образования | Адрес | Количество обучающихся  (школа/дошкольная группа) |
| ОГАОУСПО «Ютановский агромеханический техникум» | с. Ютановка,  ул. Студенческая, д.14 | 201 |
| МБОУ «Ютановская СОШ» | с. Ютановка,  ул. Школьная, д.1 | 51 |
| МБДОУ Ютановский детский сад «Ромашка» | с. Ютановка,  ул. Центральная, д.32 | 185 |

**1.2.9. Культура**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Учреждения культуры | Адрес | Количество работающих |
| МБУК «Центр культурного развития села Ютановка» | с. Ютановка,  ул. Ковалевского, д.10 | 9 |
| Чаплянский СК | с. Чапельное,  ул. Центральная, д.43 | 8 |
| Нижне-Лубянский СК | с. Нижние Лубянки,  ул. Центральная, д.19 | 5 |
| Верхне-Лубянский СК | с. Верхние Лубянки,  ул. Центральная, д.3 | 4 |
| Малиновский СК | п. Малиново,  ул. Молодежная, д.13 | 4 |
| Малиновский библиотечный филиал | п. Малиново,  ул. Молодежная, д.13 | 1 |
| Нижне-Лубянский библиотечный филиал | с. Нижние Лубянки,  ул. Центральная, д.19 | 1 |
| Ютановский библиотечный филиал | с. Ютановка,  ул. Ковалевского, д.10 | 1 |
| Чаплянский библиотечный филиал | с. Чапельное,  ул.Центральная, д.26А | 1 |

**1.2.10. Сведения о существующей градостроительной деятельности на территории сельского поселения**

Общая площадь жилых помещений в Ютановском сельском поселении по состоянию на 6 декабря 2017 года составляет 59,7 тыс. кв. м, 75 % приходится на индивидуальные жилые дома, 25 % на многоквартирные дома.

Материал изготовления домов – кирпич, дерево, пеноблок, брус, панельно-блочные дома.

**1.2.11. Транспортная инфраструктура**

Потребность внутрисельских перемещений населения реализуется с использованием личного автотранспорта либо в пешем порядке. Межселенные перемещения осуществляются с использованием маршрутного транспорта, такси. Доставка к объектам трудовой занятости населения за пределы сельского поселения, осуществляется преимущественно автотранспортом предприятий.

Автомобильные дороги имеют стратегическое значение для Ютановского сельского поселения. Они связывают территорию поселения, обеспечивают жизнедеятельность всех населенных пунктов в его составе и во многом определяют возможности развития экономики сельского поселения. Сеть автомобильных дорог обеспечивает мобильность населения и доступ к материальным ресурсам, а также позволяет расширить производственные возможности за счет снижения транспортных издержек и затрат времени на перевозки.

Значение автомобильных дорог постоянно растет в связи с изменением образа жизни людей, превращением автомобиля в необходимое средство передвижения, со значительным повышением спроса на автомобильные перевозки в условиях роста промышленного и сельскохозяйственного производства, увеличения объемов строительства и торговли и развития сферы услуг.

В настоящее время протяженность автомобильных дорог общего пользования Ютановского сельского поселения составляет 39,78 км.

При прогнозируемых темпах социально-экономического развития спрос на грузовые перевозки автомобильным транспортом к 2029 году увеличится. Объем перевозок пассажиров автобусами и легковыми автомобилями к 2029 году также увеличится на 15 процентов.

Система остановочных пунктов общественного транспорта не в полной мере отвечает требованиям по организации движения общественного транспорта. Так, в частности, не выдерживаются нормативные радиусы пешеходной доступности, отсутствуют мероприятия по обеспечению доступности общественного транспорта для маломобильных групп населения и людей преклонного возраста.

**1.3. Характеристика функционирования и показатели работы транспортной инфраструктуры по видам транспорта**

Транспортная инфраструктура Ютановского сельского поселения представлена автомобильной дорогой регионального значения «Волоконовка-Белгород», районного значения, соединяющей село Ютановка и поселок Волоконовка и местными дорогами, находящимися на балансе Ютановского сельского поселения Волоконовского района.

Ближайшая железнодорожная станция находится на расстоянии в 10 км (п. Волоконовка).

Внешние транспортно-экономические связи Ютановского сельского поселения с другими регионами осуществляются одним видом транспорта: автомобильным.

Воздушные перевозки из поселения не осуществляются.

Водный транспорт на территории поселения не развит в связи с отсутствием судоходных рек.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог в границах сельского поселения.

**1.4. Характеристика сети дорог Ютановского сельского поселения Волоконовского района, параметра дорожного движения (скорость, плотность, состав и интенсивность движения потоков транспортных средств, коэффициент загрузки дорог движением и иные показатели, характеризующие состояние дорожного движения, экологическую нагрузку на окружающую среду от автомобильного транспорта и экономические потери), оценка качества содержания дорог**

Улично-дорожная сеть поселения входит в состав всех территориальных зон и представляет собой часть территории, ограниченную красными линиями и предназначенную для движения транспортных средств и пешеходов, прокладки инженерных коммуникаций, размещения зеленых насаждений и шумозащитных устройств, установки технических средств информации и организации движения.

Особенностью населенных пунктов Ютановского сельского поселения является наличие транспортных потоков по автодороге «Волоконовка- Белгород», проходящих через его территорию. Возможность обходного транзитного движения отсутствует, поэтому транспорт движется по дорогам внутри населенных пунктов сельского поселения.

На сегодняшний день основные улицы и дороги сельского поселения имеет твердое асфальтовое покрытие, часть которых находится в неудовлетворительном состоянии. Основные показатели по существующей улично-дорожной сети населенных пунктов Ютановского сельского поселения сведены в таблице 1.

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Идентификационный номер | Наименование автомобильной дороги | Характеристика | Протяжен-ность, км. |
| 1 | 2 | 3 |  | 5 |
|  | с. Ютановка |  |  |  |
| 1 |  | ул. Николаенко | асфальт | 0,730 |
| 2 |  | ул. Молодежная | асфальт | 1 |
| 3 |  | ул.Мира | асфальт | 0,200 |
| 4 |  | ул. Центральная | асфальт | 0,770 |
| 5 |  | ул. Садовая | асфальт | 0,300 |
| 6 |  | ул. Студенческая | асфальт | 0,450 |
| 7 |  | ул. Школьная | асфальт | 0,750 |
| 8 |  | ул. Гагарина | асфальт | 0,480 |
| 9 |  | ул. Первомайская | асфальт | 0,450 |
| 10 |  | ул. Надречная | асфальт | 0,420 |
| 11 |  | ул. Комарова | асфальт | 0,500 |
| 12 |  | ул. Буденного | асфальт | 0,442 |
| 13 |  | ул.им. Ковалевского | асфальт | 1 |
| 14 |  | подъезд к кладбищу | асфальт | 0,01 |
|  | х. Столбище |  |  |  |
| 15 |  | ул. Дачная | асфальт | 3,530 |
| 16 |  | подъезд к кладбищу№ 1 | грунтовка | 0,300 |
| 17 |  | подъезд к кладбищу№ 2 | грунтовка | 0,300 |
|  | с. Чапельное |  |  |  |
| 18 |  | ул. Центральная | асфальт | 1,500 |
| 19 |  | ул. Лесная | асфальт | 0,550 |
| 20 |  | ул. Молодежная | асфальт | 1,300 |
| 21 |  | ул. Средняя | асфальт | 0,880 |
| 22 |  | подъезд к кладбищу №1 | асфальт | 0,05 |
| 23 |  | подъезд к кладбищу №2 | асфальт | 0,07 |
|  | х.Нина |  |  |  |
| 24 |  | ул. Победы | асфальт | 1 |
| 25 |  | подъезд к кладбищу | грунтовка | 0,300 |
|  | п. Малиново |  |  |  |
| 26 |  | ул. им. Горобца | асфальт | 0,620 |
| 27 |  | ул. Молодежная | асфальт | 0,650 |
| 28 |  | ул. Садовая | асфальт | 0,136 |
| 29 |  | ул. Вишневая | асфальт | 0,520 |
| 30 |  | подъезд к кладбищу | асфальт | 2 |
|  | п. Красный Пахарь |  |  |  |
| 31 |  | ул. Зеленая | асфальт | 1 |
| 32 |  | подъезд к кладбищу | асфальт | 0,150 |
|  | с. Верхние Лубянки |  |  |  |
| 33 |  | ул. Центральная | асфальт | 1,730 |
| 34 |  | ул. им. Г. Фесенко | асфальт | 0,300 |
| 35 |  | ул.Заречная | асфальт | 0,412 |
| 36 |  | ул. Луговая | асфальт | 1,288 |
| 37 |  | ул. Садовая | асфальт | 0,900 |
| 38 |  | ул. Зеленая | асфальт | 0,726 |
| 39 |  | подъезд к кладбищу | асфальт | 0,100 |
|  | х.Евдокимов |  |  |  |
| 40 |  | ул. Полевая | асфальт | 0,600 |
| 41 |  | подъезд к кладбищу | асфальт | 0,06 |
|  | с. Нижние Лубянки |  |  |  |
| 42 |  | ул. Садовая | асфальт | 0,560 |
| 43 |  | ул. Центральная | асфальт | 1,388 |
| 44 |  | ул. Надречная | асфальт | 1,370 |
| 45 |  | ул. Молодежная | асфальт | 0,400 |
| 46 |  | ул. Дорожная | асфальт | 1,090 |
| 47 |  | подъезд к кладбищу №1 | асфальт | 0,300 |
| 48 |  | подъезд к кладбищу № 2 | асфальт | 0,100 |
|  | с. Средние Лубянки |  |  |  |
| 49 |  | ул. Центральная | асфальт | 1,200 |
| 50 |  | ул. Приозерная | асфальт | 2,200 |
| 51 |  | ул. Садовая | асфальт | 0,740 |
| 52 |  | ул. Мира | асфальт | 0,550 |
| 53 |  | ул. Луговая | асфальт | 1,200 |
| 54 |  | подъезд к кладбищу | асфальт | 0,200 |
|  | **Всего** |  |  | 39,78 |

Согласно Постановления Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 года N 767 «Об утверждении Правил классификации автомобильных дорог в Российской Федерации и их отнесения к категориям автомобильных дорог», автомобильные дороги местного значения Ютановского сельского поселения относятся к III, IV, V технической категории, с общим числом полос движения 1 шт., с шириной полосы движения от 3 до 6 м. Параметры дорог местного значения соответствуют нормативам IV-V категории.

Основными улицами движения автомобильного транспорта сельского поселения являются в селе Ютановка: ул.Молодежная, в селе Чапельное: ул. Центральная, в селе Нижние Лубянки: ул. Дорожная, т.е. улицы, расположенные по дороге «Волоконовка-Белгород» и те улицы, по которым осуществляется подъезд к социальным и производственным объектам, осуществляемым легковым и грузовым автотранспортом. На данных участках дорог интенсивность движения потоков транспортных средств составляет свыше 5000 ед./сут.

Скорость движения на дорогах поселения составляет 60-40 км/час.

Улично-дорожная сеть Ютановского сельского поселения не перегружена автотранспортом, отсутствуют заторы.

Развитие экономики поселения во многом определяется эффективностью функционирования автомобильного транспорта, которая зависит от уровня развития и состояния сети автомобильных дорог в границах сельского поселения.

Это в будущем позволит обеспечить приток трудовых ресурсов, развитие производства, а это, в свою очередь, приведет к экономическому росту поселения.

Наиболее важной проблемой развития сети автомобильных дорог поселения являются автомобильные дороги общего пользования. В настоящее время автомобильные дороги общего пользования в границах поселения оставляют желать лучшего.

Автомобильные дороги подвержены влиянию природной окружающей среды, хозяйственной деятельности человека и постоянному воздействию транспортных средств, в результате чего меняется технико-эксплуатационное состояние дорог.

Несоответствие уровня развития автомобильных дорог уровню автомобилизации приводит к существенному росту расходов, снижению скорости движения, повышению уровня аварийности.

Протяженность автомобильных дорог общего пользования местного значения в Ютановском сельском поселении составляет 39,78 км, в том числе с твердым покрытием 38,872 км.

В связи с недостаточностью финансирования расходов на дорожное хозяйство в бюджете Ютановском сельского поселения эксплуатационное состояние значительной части улиц поселения по отдельным параметрам перестало соответствовать требованиям нормативных документов и технических регламентов.

Возросли материальные затраты на содержание улично-дорожной сети в связи с необходимостью проведения значительного объема работ по ямочному ремонту дорожного покрытия улиц.

**1.5. Анализ состава парка транспортных средств и уровня автомобилизации в поселении, обеспеченность парковками (парковочными местами)**

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей, находящихся в собственности граждан. На 05.12.2017 года количество грузовых автомобилей составляет 20 шт., легковых – 538.

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

Гаражно-строительных кооперативов в поселении нет.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в агропромышленной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

**1.6. Характеристика работы транспортных средств общего пользования, включая анализ пассажиропотока**

Транспорт - важнейшая составная часть инфраструктуры поселения, удовлетворяющая потребности всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения. Устойчивое и эффективное функционирование транспорта является необходимым условием для полного удовлетворения потребностей населения в перевозках и успешной работы всех предприятий поселения.

Основным видом пассажирского транспорта поселения является автобус.

Так как через территорию сельского поселения проходит автомобильная дорога регионального значения «Волоконовка-Белгород», то жители поселения могут перемещаться по любым автотранспортным маршрутам (в районный центр – п. Волоконовка, областной центр – г. Белгород, а также в г. Шебекино, г. Новый Оскол, г. Валуйки).

Автотранспортные предприятия на территории Ютановского сельского поселения отсутствуют.

Большинство трудовых передвижений в поселении приходится на личный автотранспорт и пешеходные сообщения.

**1.7. Характеристика условий пешеходного и велосипедного передвижения**

Пешеходное и велосипедное движение на дорогах местного значения отсутствует.

Тротуары вдоль проезжей части на дорогах местного значения отсутствуют, что может привести к возникновению дорожно-транспортных происшествий (ДТП) на улицах населенных пунктов.

**1.8. Анализ уровня безопасности дорожного движения**

Обеспечение безопасности на автомобильных дорогах является важнейшей частью социально-экономического развития Ютановского сельского поселения.

К приоритетным задачам социального и экономического развития поселения в среднесрочной и долгосрочной перспективе относятся задачи по сохранению жизни и здоровья участников дорожного движения. Их достижение планируется путем улучшения организации дорожного движения, инфраструктуры автомобильных дорог, дисциплины среди участников дорожного движения, качества оказания медицинской помощи пострадавшим и т. д.

**1.9. Оценка уровня негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения**

Автомобильный транспорт и инфраструктура автотранспортного комплекса относится к главным источникам загрязнения окружающей среды. Отработавшие газы двигателей внутреннего сгорания содержат вредные вещества и соединения, в том числе канцерогенные. Нефтепродукты, продукты износа шин, тормозных накладок, хлориды, используемые в качестве антиобледенителей дорожных покрытий, загрязняют придорожные полосы и водные объекты.

Главный компонент выхлопов двигателей внутреннего сгорания (кроме шума) - окись углерода (угарный газ) – опасен для человека, животных, вызывает отравление различной степени в зависимости от концентрации. При взаимодействии выбросов автомобилей и смесей загрязняющих веществ в воздухе могут образоваться новые вещества, более агрессивные. На прилегающих территориях к автомобильным дорогам вода, почва и растительность являются носителями ряда канцерогенных веществ. Недопустимо выращивание здесь овощей, фруктов и скармливание травы животным.

Через населенные пункты Ютановского сельского поселения проходит автомобильная дорога «Белгород – Валуйки, Волоконовка» с интенсивным движением всех видов транспорта, в т.ч. грузового, что влечет негативное воздействие транспортной инфраструктуры на окружающую среду, безопасность и здоровье населения.

**1.10. Характеристика существующих условий и перспектив развития и размещения транспортной инфраструктуры Ютановского сельского поселения**

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Ютановского сельского поселения разработаны на основе тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:

- капитальный ремонт дорог и реконструкция сооружений на них;

- развитие дорожного сервиса на территории сельского поселения для возможности получения квалифицированных услуг по сервисному обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

Отсюда вытекают новые требования к транспортной системе, а именно, переход от преимущественно экстенсивной к интенсивной модели развития. Это, прежде всего, предполагает более эффективное производительное качественное использование имеющегося потенциала и, в частности, переход к более качественным транспортным услугам.

**1.12. Оценка нормативно-правовой базы, необходимой для функционирования и развития транспортной инфраструктуры Ютановского сельского поселения Волоконовского района**

Реализация Программы осуществляется через систему программных мероприятий разрабатываемых программ Ютановского сельского поселения, а также с учетом муниципальных программ Волоконовского района, реализуемых на территории поселения.

В соответствии с изложенной в Программе политикой администрация Ютановского сельского поселения должна разрабатывать программы, конкретизировать мероприятия, способствующие достижению стратегических целей и решению поставленных Программой задач.

**1.13. Оценка финансирования транспортной инфраструктуры**

Состояние сети дорог определяется своевременностью, полнотой и качеством выполнения работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту и зависит напрямую от объемов финансирования и стратегии распределения финансовых ресурсов в условиях их ограниченных объемов.

В условиях, когда объем инвестиций в дорожный комплекс является явно недостаточным, а рост уровня автомобилизации значительно опережает темпы роста развития дорожной сети на первый план выходят работы по содержанию и эксплуатации дорог. При этом текущий ремонт в отличие от капитального, не решает задач, связанных с повышением качества дорожного покрытия - характеристик ровности, шероховатости, прочности и т.д.

Недофинансирование дорожной отрасли, в условиях постоянного роста интенсивности движения, изменения состава движения в сторону увеличения грузоподъемности транспортных средств, приводит к несоблюдению межремонтных сроков, накоплению количества участков недоремонта.

Учитывая вышеизложенное, в условиях ограниченных финансовых средств стоит задача их оптимального использования с целью максимально возможного снижения количества проблемных участков автомобильных дорог и сооружений на них.

Применение программно-целевого метода в развитии автомобильных дорог общего пользования местного значения Ютановского сельского поселения позволит системно направлять средства на решение неотложных проблем дорожной отрасли в условиях ограниченных финансовых ресурсов.

Реализация комплекса программных мероприятий сопряжена следующими рисками:

- риск ухудшения социально-экономической ситуации в стране, что выразится в снижении темпов роста экономики и уровня инвестиционной активности, возникновении бюджетного дефицита, сокращения объемов финансирования дорожной отрасли;

- риск превышения фактического уровня инфляции по сравнению с прогнозируемым, ускоренный рост цен на строительные материалы, машины, специализированное оборудование, что может привести к увеличению стоимости дорожных работ, снижению объемов строительства, реконструкции, капитального ремонта, ремонта и содержания внутрипоселковых автомобильных дорог общего пользования;

- риск задержки завершения перехода на финансирование работ по содержанию, ремонту и капитальному ремонту автомобильных дорог общего пользования местного значения в соответствии с нормативами денежных затрат, что не позволит в период реализации Программы существенно сократить накопленное в предыдущий период отставание в выполнении ремонтных работ на сети автомобильных дорог общего пользования и достичь запланированных в Программе величин показателей.

Предоставление и расходование средств осуществляется на основании соглашения о принятии Ютановского сельским поселением полномочий муниципального района «Волоконовский район» Белгородской области по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов Ютановского сельского поселения на 2017 год и плановый период 2018 и 2019 годов, утвержденного решением земского собрания Ютановского сельского поселения от 28.12.2016 года № 187. Соглашением Ютановскому сельскому поселению переданы полномочия по дорожной деятельности в отношении автомобильных дорог местного значения в границах населенных пунктов поселения (за исключением капитального ремонта автомобильных дорог общего пользования населенных пунктов).

**Раздел 2. Прогноз транспортного спроса, изменения объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории Ютановского сельского поселения**

**2.1. Прогноз социально-экономического и градостроительного развития поселения**

Размеры территорий для нового строительства (размещения жилищного фонда, общественных зданий и сооружений, отдельных коммунальных и промышленных объектов, не требующих устройства санитарно-защитных зон, для устройства путей внутрипоселенческого сообщения и мест общего пользования), определяются в соответствии с правилами и нормами проектирования, установленными в СНиП 2.07.01-89\*.

Согласно прогнозу демографического развития территории, численность населения к основному расчетному сроку достигнет 2800 человек, соответственно потребность в количестве имеющихся дорог достаточна.

Расчет территории, занимаемой улично - дорожной сетью составляет 10-17% от жилой застройки, это в среднем 20 га.

Расчет ландшафтно-рекреационных территорий производится согласно нормам СНиП 2.07.01.-89\*. Площадь озелененных территорий для сельских поселений рассчитывается, исходя из норматива 12 м2/чел. Площадь озелененных территорий на расчетный срок для Ютановского сельского поселения составляет 6,29 га.

**2.2. Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов по видам транспорта, имеющегося на территории поселения**

С ростом промышленного производства и повышением жизненного уровня ускоренно растут мобильность и подвижность населения, объемы и дальность перевозок, в значительной мере определяющие социально-экономическое развитие общества. Мобильность товаров, подвижность населения во многом определяют эффективность экономической системы и социальные условия жизни населения. Потребность человека в передвижении во многом определяется:

- уровнем развития общества;

- социальной структурой;

- укладом жизни;

- характером расселения по территории поселения;

- свободным временем и реальными доходами населения;

- культурно-бытовыми потребностями;

- концентрацией мест жительства и мест работы;

- ростом поселения и др.

Передвижения человека могут быть пешеходными и транспортными (на индивидуальном или общественном транспорте). Любые передвижения осуществляются в соответствии с определенной целью: трудовые, учебные, культурно-бытовые, служебные.

Трудовые − поездки на работу, с работы. Эти передвижения наиболее устойчивые и составляют 50−60%.

Учебные − поездки учащихся, студентов в учебные заведения и обратно. Доля передвижений, в соответствии с этой целью, составляет 15−25%.

Культурно-бытовые − поездки по различным личным и бытовым нуждам, являющиеся эпизодическими и зависящие от доходов, социального статуса, рода занятий, возраста и др.

Служебные − поездки в рабочее время при производственной необходимости или выполнении служебных обязанностей.

Выбор способа передвижения, вида транспорта и степени их использования зависят от ряда факторов: социальные (социальный статус, семейное положение, принадлежность к референтной группе), личностные (возраст, этап жизненного цикла семьи, род занятий, экономическое положение, образ жизни, представление о себе), культурные (культура, субкультура, принадлежность к социальному классу), психологические (мотивация), состояние развития транспортной системы, качество транспортного обслуживания территории, уровень автомобилизации, расстояние передвижения и др.

Таблица 2.

Прогноз транспортного спроса сельского поселения

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **№ п/п** | **Показатели** | **Единица измерения** | **2017** | **2018** | **2019** | **2020** | **2021** | **2022** | **2022-2029** |
| Прогноз транспортного спроса поселения, объемов и характера передвижения населения и перевозок грузов на территории поселения | | | | | | | | | |
| 1.1 | Объем грузоперевозок | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| 1.2 | Объем пассажироперевозок | чел | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта (объем грузоперевозок) | | | | | | | | | |
| 2.1 | воздушный транспорт | тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.2 | водный транспорт | тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.3 | железнодорожный транспорт | тонн | - | - | - | - | - | - | - |
| 2.4 | автотранспорт | тонн | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д | н/д |
| Прогноз развития дорожной сети поселения | | | | | | | | | |
| 3.1 | протяженность дорожной сети | км | - - | 20,14 | - | - | - | - | - |
| Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения | | | | | | | | | |
| 4.1 | индивидуальный автотранспорт | авт. на 1000 чел | 538 | 560 | 582 | 604 | 626 | 648 | 840 |
| 4.2 | общественный транспорт | Рейс авт. | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Прогноз показателей безопасности дорожного движения | | | | | | | | | |
| 5.1 | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

**2.3. Прогноз развития транспортной инфраструктуры по видам транспорта**

Воздушные и железнодорожные перевозки из поселения не осуществляются.

Водный транспорт на территории района поселения не развит в связи с отсутствием судоходных рек.

Автомобильный транспорт – важнейшая составная часть инфраструктуры Ютановского сельского поселения, удовлетворяющая потребностям всех отраслей экономики и населения в перевозках грузов и пассажиров, перемещающая различные виды продукции между производителями и потребителями, осуществляющий общедоступное транспортное обслуживание населения.

**2.4. Прогноз развития дорожной сети поселения**

Автодороги с асфальтобетонным покрытием находятся в удовлетворительном состоянии, местами требуют ремонта.

Отставание развития дорожной сети сдерживает социально-экономический рост во всех отраслях экономики и уменьшает мобильность передвижения трудовых ресурсов.

В соответствии с определёнными выше приоритетами развития транспортного комплекса сельского поселения проектом Программы предусмотрены нижеописанные мероприятия по оптимизации улично-дорожной сети.

Основные расчетные параметры уличной сети в пределах сельского населенного пункта и сельского поселения принимаются в соответствии со СП 42.13330.2011 «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений».

Уровень транспортного обеспечения существенно влияет на градостроительную ценность территории. Задача развития транспортной инфраструктуры - создание благоприятной среды для жизнедеятельности населения, нейтрализация отрицательных климатических факторов, снижение социальной напряженности от транспортного дискомфорта.

**2.5. Прогноз уровня автомобилизации, параметров дорожного движения**

На протяжении последних лет наблюдается тенденция к увеличению числа автомобилей на территории поселения. Основной прирост этого показателя осуществляется за счёт увеличения числа легковых автомобилей находящихся в собственности граждан (в среднем по 10% в год).

На территории Ютановского сельского поселения на расчетный срок предполагается проживание 2800 человек. Принятый уровень автомобилизации на расчетный срок в соответствии с требованиями п. 6.3. СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» составит 300 автомобилей на 1000 жителей. Таким образом суммарное количество автомобилей составит 840 штук.

Расчет объектов транспорта проведен в соответствии с СНиП 2.07.01-89\* «Градостроительство. Планировка и застройка городских и сельских поселений» пункты 6.40, 6.41:

Станции технического обслуживания автомобилей следует проектировать из расчета один пост на 200 легковых автомобилей.

Автозаправочные станции (АЗС) следует проектировать из расчета одна топливо-раздаточная колонка на 1200 легковых автомобилей.

Для улучшения обслуживания автомобильного транспорта жителей предусмотрено размещение 1 автомойки мощностью 3 поста.

**2.6. Прогноз показателей безопасности дорожного движения**

Диспропорция роста перевозок к объёмам финансирования дорожного хозяйства привели к существенному ухудшению состояния автомобильных дорог и, как следствие, к росту доли дорожно-транспортных происшествий, причиной которых служили неудовлетворительные дорожные условия. Потери от дорожно-транспортных происшествий, связанные с гибелью и ранениями людей, с повреждением автомобильного транспорта, влекут за собой расходы бюджетной системы на медицинское обслуживание, административные расходы и расходы по восстановлению технического оснащения дорог.

Четкое выполнение мероприятий Программы позволит снизить количество ДТП до 0 при создании удовлетворительных дорожных условий.

**2.7. Прогноз негативного воздействия транспортной инфраструктуры на окружающую среду и здоровье населения**

Количество автомобильного транспорта в последние десятилетия быстро растет. Прогнозы на 2029 г. для Ютановского сельского поселения предполагают дальнейший рост легкового и грузового транспорта. Сельская транспортная инфраструктура не справляется с большим количеством индивидуального автотранспорта: возникают проблемы с паркованием автомобилей. Также транспорт воздействует на окружающую среду, загрязняя атмосферу, изменяя климат, увеличивая бытовой шум. В связи с этим растет беспокойство по поводу воздействия транспорта на окружающую среду и здоровье населения. Возникающий риск для здоровья требует все более срочных действий для снижения негативного воздействия и связанного с ним риска. Включение вопросов защиты окружающей среды и охраны здоровья в политику для транспорта совершенно необходимо для обеспечения устойчивости развития и снижения заболеваемости.

Чтобы оценить важность проблемы, рассмотрим ряд факторов, неблагоприятно влияющих на здоровье.

 Загрязнение атмосферы. Выбросы в воздух черного дыма и газообразных загрязняющих веществ (диоксид азота (NO2), диоксид серы (SO2) и озон (О3)) приводят к множеству вредных проявлений для здоровья, особенно к респираторным аллергическим заболеваниям.

Воздействие шума. В Ютановского сельском поселении транспорт (автомобильный) служит самым главным источником бытового шума. Приблизительно 9 % населения подвергаются воздействию шума от автомобильного транспорта с уровнем выше 50 дБ.

Связанная с транспортом двигательная активность. Исследования европейских учёных показывают тенденцию к снижению уровня активности у людей, в связи с тем, что все больше людей предпочитают передвигаться при помощи автотранспорта. Недостаточность двигательной активности приводит к таким проблемам со здоровьем как сердечнососудистые заболевания, инсульт, диабет типа II, ожирение, некоторые типы рака, остеопороз и вызывают депрессию.

Психологическое и социальное воздействие. Психологическое и социальное воздействие транспорта часто не учитывают или недооценивают, несмотря на то, что оно может влиять на поведение при передвижении. Например, страх перед опасностью в связи с угрозой жизни, которую создает интенсивное движение транспорта, привел к тому, что все большее число родителей отвозит своих детей в школу на автомобиле. Одни лишь психологические и социальные механизмы, которые включаются ожидаемым воздействием транспорта, могут приводить к заболеваниям. Каждое заболевание может повлечь за собой изменение ментального и социального статуса человека или действовать на группу людей. То есть психологическое состояние и социальное положение могут непосредственно влиять на воздействие на человека факторов стресса в окружающей среде.

Необходимо одновременно повышать привлекательность общественного транспорта. Кроме того, необходимо расширять использование альтернативных способов передвижения, к каким относятся пешеходное и велосипедное.

Задачами транспортной инфраструктуры в области снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду являются:

- сокращение вредного воздействия транспорта на здоровье человека за счет снижения объемов воздействий, выбросов и сбросов, количества отходов на всех видах транспорта;

- мотивация перехода транспортных средств на экологически чистые виды топлива.

Для снижения вредного воздействия транспорта на окружающую среду и возникающих ущербов необходимо:

- уменьшить вредное воздействие транспорта на воздушную и водную среду и на здоровье человека за счет применения экологически безопасных видов транспортных средств;

- стимулировать использование транспортных средств, работающих на альтернативных источниках (не нефтяного происхождения) топливо-энергетических ресурсов.

Для снижения негативного воздействия транспортно-дорожного комплекса на окружающую среду в условиях увеличения количества автотранспортных средств и повышения интенсивности движения на автомобильных дорогах предусматривается реализация следующих мероприятий:

- разработка и внедрение новых способов содержания, особенно в зимний период, автомобильных дорог общего пользования, позволяющих уменьшить отрицательное влияние противогололедных материалов;

- обустройство автомобильных дорог средствами защиты окружающей среды от вредных воздействий, включая применение искусственных и растительных барьеров вдоль них для снижения уровня шумового воздействия и загрязнения прилегающих территорий.

Реализация указанных мер будет осуществляться на основе повышения экологических требований к проектированию, строительству, ремонту и содержанию автомобильных дорог.

Основной задачей в этой области является сокращение объемов выбросов автотранспортных средств, количества отходов при строительстве, реконструкции, ремонте и содержании автомобильных дорог.

Для снижения вредного воздействия автомобильного транспорта на окружающую среду необходимо:

- обеспечить увеличение применения более экономичных автомобилей с более низким расходом моторного топлива, включая 3-4 такси и 2-3 ведомственных автомобиля, 25-40 грузовых автомобилей в зависимости от состава парка.

Число мотоциклов и мопедов на 1000 чел. следует принимать 100-150 единиц для остальных поселений.

**Раздел 3.**

**Принципиальные варианты развития транспортной инфраструктуры и их укрупненная оценка по целевым показателям (индикаторам) развития транспортной инфраструктуры с последующим выбором предполагаемого к реализации варианта**

Развитие системы внутримуниципального транспорта направлено на повышение категорийности существующей автомобильной дороги Волоконовка - Белгород до III технической категории.

При проектировании сельских поселений следует предусматривать единую систему транспорта и улично-дорожной сети в увязке с планировочной структурой поселения и прилегающей к нему территории, обеспечивающую удобные, быстрые и безопасные транспортные связи со всеми функциональными зонами, с другими поселениями системы расселения, объектами, расположенными в пригородной зоне, объектами внешнего транспорта и автомобильными дорогами общей сети.

Пропускную способность сети улиц, дорог и транспортных пересечений, число мест хранения автомобилей следует определять исходя из уровня автомобилизации на расчетный срок, автомобилей на 1000 чел.: 200-250 легковых автомобилей,

Улично-дорожную сеть населенных пунктов следует проектировать в виде непрерывной системы с учетом функционального назначения улиц и дорог, интенсивности транспортного, велосипедного и пешеходного движения, архитектурно-планировочной организации территории и характера застройки.

Проектирование системы общественного транспорта должно полностью отвечать требованиям, предъявляемым в части, касающейся обеспечения доступности объектов общественного транспорта для населения, и, в том числе, для его маломобильных групп. Принимая во внимание то, что в настоящее время территория сельского поселения недостаточно покрыта маршрутами движения общественного транспорта, следует разработать новую стратегию развития маршрутного движения, базирующуюся не на движении от центра к поселению, а к сложному логистическому процессу, состоящему из маршрутов, объединяющих между собой поселения, а также соединяющие между собой поселения и административный центр района.

Расположение остановочных пунктов общественного транспорта следует принимать из расчета радиусов пешеходной доступности 600 метров внутри населенного пункта, а также предусмотреть возможность использования их маломобильными группами населения.

Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры Ютановского сельского поселения разработаны на основе тщательного и всестороннего анализа существующего состояния транспортной системы, выявленных тенденций в изменении основных показателей развития транспорта, планируемых пространственных преобразований.

Приоритетными направления развития транспортной инфраструктуры являются:

- капитальный ремонт дорог и реконструкция сооружений на них;

- развитие дорожного сервиса на территории сельского поселения для возможности получения квалифицированных услуг по сервисному обслуживанию и ремонту автотранспортных средств.

**Раздел 4. Перечень мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры, технико-экономические параметры объектов транспорта, очередность реализации мероприятий (инвестиционных проектов)**

**4.1. Мероприятия по развитию транспортной инфраструктуры по видам транспорта**

Для реализации поставленных целей и решения задач Программы, достижения планируемых значений показателей и индикаторов предусмотрено выполнение комплекса мероприятий.

В рамках этой задачи предусмотрены следующие мероприятия:

- ликвидация грунтовых разрывов и реконструкции участков дорог, имеющих переходный тип дорожной одежды проезжей части,

- реконструкция искусственных сооружений для приведения их характеристик в соответствие с параметрами автомобильных дорог на соседних участках,

- повышение безопасности движения,

- увеличение грузоподъемности, долговечности и эксплуатационной надежности.

В связи с тем, что воздушный, водный и железнодорожный транспорт на территории поселения отсутствует, то и развитие инфраструктуры по этим видам транспорта не предусматривается.

**4.2. Мероприятия по развитию транспорта общего пользования, созданию транспортно-пересадочных узлов**

В рамках задачи, предусматривающей создание условий для формирования единой дорожной сети, круглогодично доступной для населения, предусмотрены мероприятия, направленные на формирование устойчивых транспортных связей с соседними населенными пунктами, муниципальными образованиями, дорогами регионального и федерального значения.

Проектом генерального плана Ютановского сельского поселения предусмотрены следующие изменения во внешней транспортной сети:

* реконструкция автомобильной дороги областного значения;

Таким образом, мероприятиями Программы в части развития внешнего транспорта будут следующие:

*1. Оказание содействия в выделении земельных участков для развития автомобильных дорог регионального значения в границах сельского поселения* *(весь период).*

*2. Обеспечение соблюдения режима использования полос отвода и охранных зон автомобильных дорог (весь период).*

**4.3. Мероприятия по развитию инфраструктуры для легкового автомобильного транспорта, включая развитие единого парковочного пространства**

В рамках задачи, включающей меры по повышению надежности и безопасности движения по автомобильным дорогам местного значения, предусмотрены мероприятия, включающие направленные на повышение уровня обустройства автомобильных дорог. В целях повышения безопасности дорожного движения и улучшения обслуживания пользователей необходимо предусмотреть обустройство автомобильных дорог местного значения объектами дорожного сервиса и другими предприятиями, оказывающими услуги участникам движения.

Хранение автотранспорта на территории поселения осуществляется, в основном, в пределах участков предприятий и на придомовых участках жителей поселения.

Гаражно-строительных кооперативов в поселении нет.

В дальнейшем необходимо предусматривать организацию мест стоянок автомобилей возле зданий общественного назначения с учётом прогнозируемого увеличения уровня автомобилизации населения.

Предполагается, что ведомственные и грузовые автомобили будут находиться на хранении в коммунально-складской и агропромышленной зоне поселения. Постоянное и временное хранение легковых автомобилей населения предусматривается в границах приусадебных участков.

Мероприятия, выполнение которых необходимо по данному разделу:

*1. Обеспечение устройства необходимого количества парковочных мест в соответствии с проектной вместимостью зданий общественного назначения на участках, отводимых для их строительства (весь период);*

*2. Строительство автостоянок около объектов обслуживания (весь период);*

*3. Организация общественных стоянок в местах наибольшего скопления автомобилей (весь период).*

**4.4. Мероприятия по развитию инфраструктуры пешеходного и велосипедного передвижения**

Повышение уровня безопасности на автомобильных дорогах местного значения предполагается достигать за счет обустройства пешеходных переходов, освещения участков автомобильных дорог, установления искусственных неровностей, дорожных знаков, светофоров, нанесения дорожной разметки и других мероприятий.

Для поддержания экологически чистой среды, при небольших отрезках для корреспонденции, на территории населённых пунктов Программой предусматривается система велосипедных дорожек и пешеходных улиц.

Программой поселения предусматривается создание без барьерной среды для мало мобильных групп населения. С этой целью при проектировании общественных зданий должны предъявляться требования по устройству пандусов с нормативными уклонами, усовершенствованных покрытий тротуаров и всех необходимых требований, отнесённых к созданию без барьерной среды.

Мероприятия по данному разделу:

*1. Формирование системы улиц с преимущественно пешеходным движением (расчётный срок - перспектива);*

*2. Устройство велодорожек (расчётный срок – перспектива);*

*3. Обеспечение административными мерами выполнения застройщиками требований по созданию без барьерной среды (весь период).*

**4.5. Мероприятия по развитию инфраструктуры для грузового транспорта, транспортных средств коммунальных и дорожных хозяйств**

В целях упорядочения организации дорожного движения:

Внедрение комплекса сбора и обработки информации о транспортных средствах, осуществляющих грузовые перевозки по автомобильным дорогам местного значения, позволит обеспечить учет и анализ грузопотоков, повысить обоснованность принятия решений по развитию дорожной сети, а также применять меры административного воздействия к перевозчикам, нарушающим установленные правила перевозки грузов.

**4.6. Мероприятия по развитию сети дорог поселения**

В рамках задачи, предусматривающей меры по обеспечению устойчивого функционирования автомобильных дорог общего пользования местного значения, намечены мероприятия по организационной и правовой поддержке реализации задач муниципального заказчика Программы, направленные на проведение работ в целях государственной регистрации прав на объекты недвижимости дорожного хозяйства муниципальной собственности, установление придорожных полос автомобильных дорог местного значения и обозначение их на местности, информационное обеспечение дорожного хозяйства, выполнение работ и оказание услуг, направленных на обеспечение сохранности автомобильных дорог общего пользования местного значения, выполнение работ и оказание услуг, направленных на правовое обеспечение реализации Программы.

Основными приоритетами развития транспортного комплекса сельского поселения должны стать:

* ремонт и реконструкция дорожного покрытия существующей улично-дорожной сети;

- строительство тротуаров и пешеходных пространств (скверы, бульвары) для организации системы пешеходного движения в поселении.

Развитие транспорта на территории сельского поселения должно осуществляться на основе комплексного подхода, ориентированного на совместные усилия различных уровней власти: федеральных, региональных, муниципальных.

Мероприятиями в части развития транспортного комплекса сельского поселения должны стать:

* + проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полос отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения – 2016-2017 гг.;
  + капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы – 2017-2029 гг.;
  + размещение дорожных знаков и указателей на улицах населённых пунктов – 2017-2029 гг.;
  + оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта – 2017-2029 гг.;
  + создание инфраструктуры автосервиса – 2017-2029 гг.

**Раздел 5. Оценка объемов и источников финансирования мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры**

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств областного бюджета и местного бюджета.

Прогнозный общий объем финансирования Программы на период 2017-2029 годов составляет **319384** тыс. руб., в том числе по годам:

2017 год – 124914 тыс. рублей;

2018 год - 186643 тыс. рублей;

2019 год – 143 тыс. рублей;

2020 год - 148 тыс. рублей

2021-2029 годы – 7536 тыс. рублей.

На реализацию мероприятий могут привлекаться также другие источники.

Мероприятия программы реализуются на основе контрактов (договоров), заключаемых в соответствии с Федеральным законом "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд».

| **Таблица 2. Объемы и источники финансирования мероприятий Программы** | | | | | | | | | |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Наименование мероприятия | статус | Годы реали-зации | Объем финансирования, тыс. рублей | | | | Непосредст-венный результат реализации мероприятия | Заказчик программ-мы |
| Всего | в разрезе источников финансирования | | |
| Областной бюджет | местный бюджет | Внебюд-жетные источни-ки |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 11 |
| 1 | Программа комплексного развития транспортной инфраструктуры Ютановского сельского поселения Волоконовского района на 2017-2029 годы | | | | | | | | |
| 11. | Цель: создание условий для устойчивого функционирования транспортной системы Ютановского сельского поселения, повышение уровня безопасности дорожного движения. | | | | | | | | |
| 11.1. | Задача: обеспечение функционирования и развития сети автомобильных дорог общего пользования Ютановского сельского поселения | | | | | | | | |
| 11.1.1. | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения |  | 2017 |  |  |  |  | Получение правоустанавливающих документов на автомобильные дороги местного значения | администрация Ютановского сельского поселения |
| 2018 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |
| 2021-  2029 | 180 |  | 180 |  |
| **Всего** | 180 |  | 180 |  |  |
| 11.1.2. | Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства |  | 2017 |  |  |  |  | Безопасное использова-ние искусствен-ных сооружений на автомобиль-ных дорогах | Администрация Ютановского сельского поселения |
| 2018 |  |  |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |
| 2021-  2029 | 180 |  | 180 |  |
| **Всего** | **180** |  | **180** |  |  |
| 11.1.3. | Комплексное строительство тротуаров |  | 2017 |  |  |  |  | Строительст-во 3 км тротуаров | Админи-страция Ютановского сельского поселения |
| 2018 | 7000 | 7000 |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |
| 2022-2029 |  |  |  |  |
| Всего |  |  | **7000** |  |  |  |
| 1.1.5. | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы |  | 2017 | 124849 | 124776 | 73 |  | Автомобиль-ные дороги местного значения и искусствен-ные сооружения на них должны отвечать действующим нормам и правилам | Админи-страция Ютановского сельского поселения |
| 2018 | 178073 | 178000 | 73 |  |
| 2019 | 73 |  | 73 |  |
| 2020 | 73 |  | 73 |  |
| 2021 | 73 |  | 73 |  |
| 2022-2029 | 6833 | 6760 | 73 |  |
| Всего | **309974** | **309536** | **438** |  |  |  |
| 11.2. | Задача: сокращение количества лиц, погибших в результате дорожно-транспортных происшествий, снижение тяжести травм в дорожно-транспортных происшествиях | | | | | | | | |
| 11.2.1. | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов |  | 2017 | 65 | 40 | 25 |  | Снижение дорожно-транспорт-ных происшест-вий | Админи-страция Ютановского сельского поселения |
| 2018 | 70 | 40 | 30 |  |
| 2019 | 70 | 40 | 30 |  |
| 2020 | 75 | 40 | 35 |  |
| 2021 | 90 | 50 | 40 |  |
| 2022-2029 | 90 | 50 | 40 |  |
| Всего | **460** | **260** | **200** |  |  |
| 11.3. | Задача: улучшение транспортного обслуживания населения | | | | | | | | |
| 11.3.1. | Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта |  | 2017 |  |  |  |  | Создание комфортных условий для граждан | Админи-страция Ютановского сельского поселения |
| 2018 | 1500 | 1500 |  |  |
| 2019 |  |  |  |  |
| 2020 |  |  |  |  |
| 2021 |  |  |  |  |
| 2022-2029 |  |  |  |  |
| Всего | **1500** | **1500** |  |  |  |
|  | Итого по основным мероприятиям |  | 2017 | 124914 | 124816 | 98 |  |  |  |
| 2018 | 186643 | 186540 | 103 |  |
| 2019 | 143 | 40 | 103 |  |
| 2020 | 148 | 40 | 108 |  |
| 2021 | 163 | 50 | 113 |  |
| 2022-2029 | 7373 | 6860 | 513 |  |
| Всего | **319384** | **318346** | **1038** |  |

**Раздел 6. Оценка эффективности мероприятий (инвестиционных проектов) по проектированию, строительству, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры предполагаемого к реализации варианта развития транспортной инфраструктуры**

Эффективность реализации Программы оценивается ежегодно на основе целевых показателей и индикаторов.

Оценка результативности и эффективности Программы осуществляется по следующим направлениям:

- оценка степени достижения запланированных результатов, выраженных целевыми контрольными показателями по стратегическому направлению (для этого фактически достигнутые значения показателей сопоставляются с их плановыми значениями);

- оценка степени выполнения запланированных мероприятий в установленные сроки (выявления степени исполнения плана по реализации программы (подпрограммы) проводится сравнение фактических сроков реализации мероприятий плана с запланированными, а также сравнение фактически полученных результатов с ожидаемыми);

- оценка степени достижения целевых индикаторов и контрольных показателей по каждому из приоритетных направлений развития в корреспонденции с объемом фактически произведенных затрат на реализацию мероприятий (для выявления степени достижения запланированного уровня затрат фактически произведенные затраты на реализацию программы в отчетном году сопоставляются с их плановыми значениями).

В зависимости от полученных в результате реализации мероприятий

Программы значений целевых показателей (индикаторов) Программы эффективность реализации Программы по целям (задачам), а также в целом можно охарактеризовать по следующим уровням:

высокий (E 95%);

удовлетворительный (E 75%);

неудовлетворительный (если значение эффективности реализации программы не отвечает приведенным выше уровням, эффективность ее реализации признается неудовлетворительной).

Предоставление отчетности по выполнению мероприятий Программы осуществляется в рамках мониторинга.

Целью мониторинга Программы Ютановского сельского поселения является регулярный контроль ситуации в сфере транспортной инфраструктуры, а также анализ выполнения мероприятий по модернизации и развитию объектов транспортной инфраструктуры, предусмотренных Программой.

Мониторинг Программы комплексного развития транспортной инфраструктуры включает следующие этапы:

1. Периодический сбор информации о результатах выполнения мероприятий Программы, а также информации о состоянии и развитии транспортной инфраструктуры поселения.
2. Анализ данных о результатах планируемых и фактически проводимых преобразований в сфере транспортной инфраструктуры.

Мониторинг Программы Ютановского сельского поселения предусматривает сопоставление и сравнение значений показателей во временном аспекте. Анализ проводится путем сопоставления показателя за отчетный период с аналогичным показателем за предыдущий (базовый) период.

По ежегодным результатам мониторинга осуществляется своевременная корректировка Программы. Решение о корректировке Программы принимается администрацией Ютановского сельского поселения по итогам ежегодного рассмотрения отчета о ходе реализации Программы или по представлению главы администрации Ютановского сельского поселения.

Основные прогнозные показатели развития транспортной инфраструктуры Ютановского сельского поселения на период 2017-2029 годов:

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **№** | **Перечень мероприятий** | **Единицы измере-ния** | **Результат/**  **Количество** |
| Транспортная инфраструктура | | | |
| 1 | Проведение паспортизации и инвентаризации автомобильных дорог местного значения, определение полосы отвода, регистрация земельных участков, занятых автодорогами местного значения |  | Получены правоустанавлива-ющие документы |
| 2 | Инвентаризация с оценкой технического состояния всех инженерных сооружений на автомобильных дорогах и улицах поселения, определение сроков и объемов необходимой реконструкции или нового строительства |  | Проведена инвентаризация |
| 3 | Комплексное строительство тротуаров | км | 3 |
| 4 | Капитальный ремонт, ремонт, содержание автомобильных дорог местного значения и искусственных сооружений на них, включая проектно-изыскательные работы | км | 36,9 |
| 5 | Размещение дорожных знаков и указателей на улицах населенных пунктов | шт. | 358 |
| 6 | Оборудование остановочных площадок и установка павильонов для общественного транспорта | шт | 10 |

Перечень целевых показателей, используемых для оценки результативности и эффективности Программы (контрольные показатели реализации Программы):

* Отремонтировано автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, км;
* Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования муниципального значения, %;
* Доля дорожно-транспортных происшествий (далее – ДТП), совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП, единицы на 1 тыс. автотранспортных средств.

Таблица 4.3

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Показатели | Единица измерения | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022-2029 |
| 1) | Ремонт автомобильных дорог общего пользования местного значения | км. | 15,7 | 14,3 |  |  |  | 1,93 |
| 2) | Доля протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения, не отвечающих нормативным требованиям, в общей протяженности автомобильных дорог общего пользования местного значения | %. | - | - | - | - | - | - |
| 3) | Доля ДТП, совершению которых сопутствовало наличие неудовлетворительных дорожных условий, в общем количестве ДТП | % | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |

Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры Ютановского сельского поселения представлены в таблице.

**Целевые показатели развития транспортной инфраструктуры**

| **№ п/п** | **Наименование показателя** | **Единица измерения** | **Современное состояние** | **Расчетный срок** |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| **НАСЕЛЕНИЕ** | | | | |
| 1 | Численность населения с учетом подчиненных административно-территориальных образований | чел. | 2776 | 2776 |
| **ТРАНСПОРТНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА** | | | | |
| 2.1 | Протяженность линий общественного пассажирского транспорта | км | 5 | 5 |
| 2.2 | Протяженность автомобильных дорог | км | 39,78 | 39,78 |
| 2.3 | Из общей протяженности автомобильных дорог улицы с капитальным типом покрытия | км | - | - |
| 2.4 | Обеспеченность населения индивидуальными легковыми автомобилями (на 1000 жителей) | автомобилей | 200 | 300 |
| 2.5 | Количество автозаправочных станций | ед. | - | - |
| 2.6 | Количество станций технического обслуживания | ед. | - | - |
| 2.7 | Количество автодорожных мостов | ед. | 3 | 3 |

**Раздел 7. Предложения по институциональным преобразованиям, совершенствованию правового и информационного обеспечения деятельности в сфере проектирования, строительства, реконструкции объектов транспортной инфраструктуры на территории Ютановского сельского поселения Волоконовского района**

Функциональный механизм реализации Программы включает следующие элементы:

- стратегическое планирование и прогнозирование (определение стратегических направлений, темпов, пропорций структурной политики развития хозяйственного комплекса сельского поселения в целом, его важнейших отраслевых и межотраслевых комплексов), трансформированное в систему программных мероприятий (проектов) и плановых показателей их результативности;

- переход к программно-целевому бюджетированию с выстраиванием процессов планирования бюджета Программы от стратегических целей через долгосрочные региональные и муниципальные программы (далее – функциональные программы) до конкретных мероприятий, исполнения бюджета Программы в разрезе муниципальных функциональных программ, а также региональных функциональных программ, содержащих мероприятия, реализуемые на территории Ютановского сельского поселения; мониторинга достижения поставленных в рамках каждой функциональной программы целей и реального влияния их на поставленные стратегические цели развития;

- экономические рычаги воздействия, включающие финансово-кредитный механизм Программы, ее материально-техническое обеспечение и стимулирование выполнения программных мероприятий;

- правовые рычаги влияния на экономическое развитие (совершенствование нормативной правовой базы и механизмов правоприменения на федеральном, региональном и муниципальном уровне, включая, в том числе предложения по мерам совершенствования налогового и технического регулирования, совокупность нормативных правовых документов федерального, областного и муниципального уровня, способствующих деловой и инвестиционной активности, а также регулирующих отношения федеральных, областных и муниципальных органов, заказчиков и исполнителей в процессе реализации мероприятий и проектов Программы);

- организационная структура управления Программой (определение состава, функций и согласованности звеньев административно-хозяйственного управления), в том числе распределение полномочий и ответственности между участниками реализации Программы, необходимых и достаточных для достижения целей Программы;

- регулярная оценка результативности и эффективности реализации Программы с возможностью корректировки действий участников реализации.